ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. augusztus 19-ei rendkívüli ülésre

ZÁRT ülésre javasolva

Tárgy: GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében „Hévíz Schulhof fejlesztése” GINOP megnevezésű feltételes közbeszerzési felhívás kibocsátása

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette:		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Bokor Gergő közbeszerzési tanácsadó

Megtárgyalta:	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bokor Gergő (KBT. Kft.) közbeszerzési tanácsadó (közbeszerzési jog szempontjából)

dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-ának (2) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.”

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.9-17. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a Festetics-örökség megőrzése céljából, amely projekt elemeit azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak vagy a jövőben azzá tehetők. A projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorcium vezető egyrészt Hévíz Város Önkormányzatával konzorciumban tervezi megvalósítani, legnagyobb beavatkozást Hévíz városában tervezik a Dr. Schulhof Vilmos sétány megújításával. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerre esőt támogatási összeg 634 284 516 Ft. A támogatási intenzitás 100%.

A projekt tartalma:

Tervezett felújítások és fejlesztések bemutatása Hévízgyógyfürdő park és Dr. Schulhof Vilmos sétány:

Meglévő szökőkút felújítása

A tervezett felújítás során teljesen új vízgépészet, új megvilágítás készül, viszont megfelelő tisztítás és javítás után megőriznénk a szökőkút mészkő anyagú káváját.

Zenepavilon

A zenepavilon létesítésével a korabeli hangulatot idézve, méltó helye lehet kisebb zenekarok vagy más előadók fellépéseinek.

A tervezett építmény egy magas műszaki színvonalú, klasszikus stílusjegyeket hordozó szabad térlefedés.

Csodálatos halszaporítás c. festmény elhelyezése, bemutatása

A város tulajdonában lévő, illetve a Festetics-hagyaték részét képező festmény restaulását követően a Hévízi-tó közelében mutatnánk be. A körülbelül 2 méter magas, 1,2 méter széles festményt az időjárástól védett helyen, de egy kis nyitott épületben helyezzük el, mellyel létrehozunk egy szakrális helyet.

Térkőbe helyezett ugróiskola

Ennek az egész Európában ismert játéknak számos formája kialakult, elsős írásos emléke az 1500-as évekből származik. A burkolatok járófelületébe illesztett elemeknek köszönhetően a játék bármely évszakban játszható, szórakoztató időtöltés.

Ülőpadok

A meglévő, rossz állapotú padokat helyére új, a mai kor igényeit kielégítő padokat helyezünk el. Az összesen 80 darab ülőalkalmatosságot két csoportra osztjuk.

Egyrészt beépítésre kerülnének a város többi pontján megtalálható, egyéb városrészfejlesztésekhez is kapcsolódó padok.

Másrészt a kiemelten frekventált területekre (pl. Tófürdő bejárata előtti tér) egyedi gyártású természetes-, vagy műkő anyagú padokat helyezünk el. Ezek formavilágukban illeszkednek a többi utcabútorhoz, de megerősítik a kitüntetett helyszínek egyediségét.

Pergola rekonstrukciója

A területen található egy rossz állapotú fából készült pergola, amelynek állaga legfeljebb tűrhető, de inkább bontásra szorul. A jelenlegi fűrészelt fából készült szerkezet elbontása után egy rétegelt-ragasztott vörösfenyő szerkezetű pergolát építünk. Környezetébe illeszkedő növények felfuttatásával egy kellemes, árnyékos, szabadtéri pihenőhelyet hozunk létre.

Szárnyas kerub szobrok alapzatának helyreállítása

A Festetics család által állíttatott szobrok eredetileg is a fürdő bejáratát őrizték. Jelenleg a bejárat két oldalán, egymásnak oldalt fordítva, a földre vannak elhelyezve. Méltó talapzatra kiemelve, egymásnak szemközt fordítva „őrizhessék” eredeti hivatásuknak megfelelően a tó bejáratát.

Egyéb utcabútor (szemetes)

A sétány és a hozzá tartozó park rehabilitációja után az egységes arculat megteremtése érdekében, azonos megjelenésű utcabútoraival (például hulladékgyűjtőkkel) fog kapcsolódni a város többi területéhez, más fejlesztéseihez.

Csapadékvíz-elvezetés

Indokolt a zártrendszerű csapadékcsatorna bővítése és korszerűsítése is, a víznyelő rácsok szintbehelyezése, egyes helyeken esztétikusabb víznyelők beépítése.

Térvilágítás

A sétány és a hozzá tartozó park megvilágítási hálózatát fel kell újítani, illetve a rendszer egyes elemeit cserélni szükséges. A térvilágítási hálózat rekonstrukciója alkalmat nyújt a meglévő lámpaoszlopok cseréjére.

Öntözőrendszer, kertépítés

A zöldfelületek öntözése jelenlegi öntözőrendszerrel megoldott, amely teljes átépítésre szorul.

A tervezett kertépítési munkák főleg a sétányépítés utáni helyreállító munkákat (például: humuszolás, gyepesítés) foglalják magukba. Ezen kívül néhány növény kivágása és tájba illő növénnyel való pótlása indokolt.

Sétányok, járdák és fürdő előtti tér burkolása

A projekt keretében megvalósuló egyik legjelentősebb rekonstrukciós elem a sétány, valamint a park útjainak burkolatcseréje. Ennek során a meglévő aszfaltburkolatok és szegélyek elbontásra kerülnek. A térburkolás anyagának megválasztásakor figyelembe vettük a kapcsolódó területek meglévő és/vagy tervezett térburkolatait.

A kivitelezésre vonatkozó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt, feltételes (feltételek az az Ajánlattételi Felhívás VI.3.12 24. pontjában szerepelnek) közbeszerzési eljárás megindításához először a Közreműködő Szervezet folytatott le ellenőrzést, melyet a 2020.06.25-i benyújtás, majd 2020.07.06-án beadott hiánypótlást követően 2020.07.07-én jóváhagyott. Ezt követően 2020.07.0724-én megindításra került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) részére az ellenőrzési folyamat, amely úgynevezett ex-ante, azaz folyamatba épített ellenőrzést folytat le, melynek keretében ellenőrizte az ajánlattételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

A KFF 2020. augusztus 12-én kiállította támogató tartalmú tanúsítványát az eljárással kapcsolatban.

A közbeszerzési eljárás további dátumait az ajánlati felhívás és a felelősségi rend rögzíti.

Ajánlattételi határidő: Ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 20 nap.

Eredményes – és a KFF által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező - eljárás esetén szerződéskötésre legkorábban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését követő 11. napon kerülhet sor.

A közbeszerzés mennyiségét és a megvalósítandó feladatokat az Ajánlattételi felhívás II.2.4) pontja tartalmazza.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- melléklet Felelősségi rend (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit)

- melléklet KFF által jóváhagyott Ajánlattételi felhívás

- melléklet Szerződés tervezet

- melléklet Közbeszerzési dokumentáció

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében „Hévíz Schulhof fejlesztése” GINOP megnevezésű feltételes közbeszerzési eljárását megindítja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

  - Felelősségi rendet (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit);

  - az Ajánlati felhívást;

  - szerződés tervezetet;

jóváhagyja.

- A kivitelezés becsült értéke nettó: 452 804 410 Ft. A fedezetet a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt költségvetése biztosítja a szükséges átcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosítást követően.

- A Képviselő-testület az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

- A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott közbeszerzési tanácsadó megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

3.

Felülvizsgálatok-egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | projektfelelős |  |  |
| Olt István | Városfejlesztési Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Horváth Katalin | jogász |  |  |
| dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Bokor Gergő (KBT. Kft.) | közbeszerzési tanácsadó |  |  |