Iktatószám: HIV/

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2024. augusztus 29-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Bertalan Linda jegyzői referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint előterjesztjük a lejárt idejű határozatokat.

63/2024. (IV. 26.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagyné Dr. Horváth Bernadett és Müller Norbert tulajdonosokkal kötendő telekalakítási (telek újraosztási) és ajándékozási szerződést az előterjesztés 2. melléklete szerint megismerte és elfogadja, az abban foglalt feladatk végrehajtására nettó 8.000.000,- forint költségkeretet biztosít Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 9. melléklet 8. soráról.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogerős telekalakítási határozat birtokában az ingatlan-tulajdonosokkal a szerződést megkösse, a szükséges hatósági és hivatali ügyeket intézze. Az ingatlan nyilvántartási bejegyzést aláírja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester,

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő: 	2024. augusztus 31.

Az ingatlan tulajdonosokkal a szerződés 2024. június 7-én aláírásra került melyet követően a földhivatali ügyintézés megkezdődött. Az újonnan kialakuló közút telekalakításának bejegyzését 2024. augusztus 6-án kaptuk meg. A vagyonkataszteri átvezetés és a koncepcionális út és közmű tervezés pályáztatása folyamatban van.

79/2024. (V. 30.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 azonosítószámon, „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” című projekt végleges műszaki tartalmát, és felhatalmazza Papp Gábor polgármestert a projekt szerződésmódosításával, a projekt megvalósításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és pályázat szerint

A végleges műszaki tartalom benyújtása benyújtásra került 2024. 05.15-én, azóta a hiánypótlás beküldésre került. 2024.08.16-án tisztázó kérdés érkezett, melyre 15 napot adtak, melynek teljesítése folyamatban van.

88/2024. (V. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2024. (IV.26.) határozatával a GINOP–7.1.9–17–2018–00015 azonosító számú Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként a Dr. Schulhof Vilmos sétány projekt záró kifizetési kérelme ügyében benyújtott kifogást hatályában fenntartja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a projekt elszámolása érdekében a 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat 45.639.871 forint összegre nyújtson be tartalék keret kérelmet, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből történő finanszírozására.

- A Képviselő-testülete a tartalék keret kérelem benyújtásához nyilatkozik, hogy a 2. pont szerinti forrás nem áll rendelkezésre Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet alapján, ezért felhatalmazza a polgármestert a tartalék keret kérelem benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, további intézkedések megtételére.

Felelős:	Papp	Gábor polgármester

Határidő:	2024. június 30.

Az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat 45.639.871 forint összegre benyújtotta tartalék keret kérelmet, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből történő finanszírozására. A kérelemre nem jött még visszajelzés.

92/2024. (VI. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Hévízi Térfigyelő kamara rendszer bővítésének beruházását, az alábbi tartalommal: Petőfi utca vége, lépcsősor, Széchenyi u. (Petőfi u.-val szemben), Attila u. - Széchenyi u. sarok és az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola négy bejáratainak és azok környékének, valamint a sportcsarnok bejáratának kamerás védelmére továbbá a városi térfigyelő kamerarendszerbe való illesztésére, melyet a rendőrség és közterület felügyelet kezel.

- A Képviselő-testület a bruttó 10.000 ezer Ft fejlesztési előirányzatot a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.08.) számú rendelet 9. melléklet IV/4. sora terhére biztosítja.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2024. június 27.

Ajánlattételi felhívás kibocsátásra került. A beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel TC Informatika Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került 2024. július 30-án. A kivitelezés befejezésének határideje 2024. szeptember 27. A nyertes ajánlattevő 7.764.000 Ft+2.096.280 ÁF összesen 9.860.280 Ft összegben nyerte el a kivitelezést.

97/2024. (VI. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért és egészségügyért felelős belügyminiszter által kiírt 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	2024. július 8.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2024. (VI.27.) határozata alapján a DRV Zrt által megküldött adatokkal 2024. július 3-án beadásra került a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2024. évi támogatásának igényléséről szóló pályázat, melyről a döntést 2024. szeptember 27-ig hozza meg a vízgazdálkodásért és az egészségügyért felelős belügyminiszter.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2024. (IV. 26.), 79/2024. (V. 30.), 88/2024. (V. 30.), 92/2024. (VI. 27.), 97/2024. (VI. 27.) határozata számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Bertalan Linda | ügyintéző |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |