Ajánlatkérő neve és címe:

Hévíz Város Önkormányzat

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

AJÁNLATTÉTELI

DOKUMENTÁCIÓ

122/A § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindítására

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzés tárgya:

„Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.”

2015.

TARTALOMJEGYZÉK

| A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE |  |
| --- | --- |
| 1. Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége | 3 |
| 2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje | 3 |
| 3. Az ajánlat költségei | 3 |
| 4. Az Ajánlattételi Dokumentáció | 3 |
| 4.1. Az Ajánlattételi dokumentáció megküldése | 3 |
| 4.2. A Dokumentáció teljessége és pontossága | 3 |
| 4.3. Az Ajánlattételi Dokumentáció bizalmas kezelése | 4 |
| 5. Kiegészítő tájékoztatáskérés | 4 |
| 6. Az ajánlat módosítása | 5 |
| 7. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények | 5 |
| 8. Az ajánlatokkal kapcsolatos további formai követelmények | 5 |
| 9. Az ajánlatok bontása | 6 |
| 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosításkérés | 7 |
| 11. Üzleti titok | 7 |
| 12. Az ajánlatok vizsgálata, bírálata | 7 |
| 13. Az ajánlatok értékelési szempontjai | 8 |
| 14. Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés | 8 |
| 15. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzék | 9 |
| 16. A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás | 10 |
| B/ 1 EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK | 12 |
| 1.1.Vállalkozási szerződés | 12 |
| 1.2. A kiadott költségvetés beárazása | 13 |
| 1.3. Közös ajánlattétel | 13 |
| AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK | 14 |
| II. kötet MŰSZAKI FEJEZET, | 24 |
| KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS | 27 |
| Melléklet: - műszaki dokumentáció (elektronikusan CD-n vagy DVD-n), |  |

A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

                - 1. 	Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége:

- Ajánlatkérő neve:	Hévíz Város Önkormányzat

- Címe:			8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Kapcsolattartó:	Csongrádiné Olasz Sára

- Telefon:			+ 36 83 500 812

- Telefax:			+ 36 83 500 814

- E-mail:			 csongradine@hevizph.hu

- 2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:

- Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.

- 1066 Budapest, Mozsár utca 16. I. em.

- Telefon: 0630-511-6799

- Telefax: +36-1-269-2974

- Kapcsolattartó: Bokor Gergő ügyvezető

- Ajánlat benyújtásának határideje: Eljárást megindító felhívás szerint.

- 3. Az ajánlat költségei:

- Az ajánlatok készítésével, és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az Ajánlatkérő nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye.

- 4. Az Ajánlattételi Dokumentáció

- 4.1. Az Ajánlattételi dokumentáció megküldése:

A dokumentációt Ajánlatkérő e-mailen (elektronikus formában) térítésmentesen biztosítja. A dokumentáció az ajánlattételre felkért szervezeteknek egyidejűleg, az eljárást megindító felhívással együtt megküldésre kerül. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részétel feltétele (a Kbt. 49. § (6) bekezdés figyelembevételével). A dokumentáció hiánytalan átvételéről az átvétel időpontjának (év/hó/nap és óra) megjelölésével az info@kbtkft.hu e-mail címre vagy a 06 1-269-2974-es fax számra visszaigazolást kell küldeni.

4.2. A Dokumentáció teljessége és pontossága:

A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az Ajánlattételi dokumentáció teljes átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt és a felhívást szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt.-ben meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

- 4.3. Az Ajánlattételi Dokumentáció bizalmas kezelése:

A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőknek az Ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, az eljárás során megismert információkról harmadik félnek nem szolgáltathatnak ki semmiféle részletet. Sem az Ajánlattételi Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.

          - 5. Kiegészítő tájékoztatáskérés:

Amennyiben a gazdasági szereplő részére az Ajánlattételi dokumentációban, valamint az eljárást megindító Felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel 	érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlattevő megadja (Kbt. 	122. § (5) bekezdés). A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, 	hogy 	a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre– akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján a felhívásban megjelölt kapcsolattartási címre ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában a lebonyolítónak az info@kbtkft.hu email címre is meg kell küldeni).

A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő egyidejűleg, kiegészítés tájékoztatás formájában, írásban kapja meg. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az érdeklődő gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást telefax vagy e-mail útján megkapta.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

- 6. Az ajánlat módosítása:

Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát. Ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell készítenie az eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció rendelkezéseinek megfelelően.

- 7. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények:

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a Kbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. A hiánypótlással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. §-ban foglaltakra! A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példánynak a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

- 8. Az ajánlatokkal kapcsolatos további formai követelmények:

- Az Ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban közölt alakban, formában és tartalommal magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban (az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott tartalmi, formai követelmények szerint) és időben kerüljön benyújtásra. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az eljárást megindító felhívásban meghatározott címre azzal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján jár el és azt az ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az ajánlattételi felhívásban megjelölt címen. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az eredeti papíralapú példánnyal mindenben megegyező három elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban, 1 eredeti valamint egy az eredeti ajánlattal mindenben megegyező három elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben továbbá az árazott költségvetést .xls kiterjesztésben is CD vagy DVD adatrögzítőn csatolni kell. Az ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak.

Az ajánlati példányokat tartalmazó zárt csomag postai kézbesítése esetén a postai kézbesítés esetleges késedelemével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó”

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

- Az Ajánlattételi dokumentációban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 49. § (2) bekezdése alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott. Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat fordítását. A Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak.

A Kbt.-ben, a Dokumentációban és a felhívásban foglalt tartalmi és formai követelmények betartása, az érvényes ajánlattétel feltétele.

- 9. Az ajánlatok bontása:

Az ajánlatok bontásának megkezdésére az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyszínen. Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlattevők esetében- a külön jogszabályban meghatározott szervezetek lehetnek jelen (Kbt. 62. § (2) bekezdés). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor a csomagolás módja (az Ajánlattételi felhívásban ismertetett forma szerint), valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlatok bontására továbbá a Kbt. 62. §-ában foglaltak az irányadóak. Az ajánlatok bontásáról a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat(ok) csomagolását az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján felbontott ajánlat esetében a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségi feltételt állapítja meg figyelemmel a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltakra.

- 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 67. §-a alapján.

- 11. Üzleti titok

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69.-70. § szerinti indoklásában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:247] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

- 12. Az ajánlatok vizsgálata, bírálata

Az ajánlatok vizsgálatára a bírálati szakaszban kerül sor. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat, hogy azok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Azokat az ajánlatokat, amelyekre bizonyíthatóan a Kbt. 74. § (1) bekezdésének vagy (2) bekezdésének valamely pontja fennáll, az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, továbbá a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennállása esetén az ajánlattevőt kizárja az eljárásból.

Ajánlatkérő az ajánlatok érvényességi, alkalmassági és alkalmatlansági szempontoknak való megfelelősség vizsgálata után elvégzi az ajánlatok értékelését az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint.

13. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint bírálja el a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat kiválasztása alapján.

Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel, a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívás k) pontjában meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli

- 14. Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés

Az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban nem szereplő

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő, de amennyiben az eljárást megindító felhívás és Ajánlattételi dokumentáció között bármilyen eltérés mutatkozna, abban az esetben az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetve közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősül. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy elektronikus levélcímre megküldött bármilyen üzenet, dokumentum, közlés a sikeres elküldés visszaigazolás pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében joghatályos közlésnek minősül.

## A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.

15. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzék

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

- Tartalomjegyzék oldalszámokkal ellátva,

- Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról –Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint,

- Eljárást megindító felhívás l) pontjában előírt kizáró okok igazolása, az ott megadottak szerint,

- Eljárást megindító felhívás m) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás n) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pont szerinti dokumentumok

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/d) pont szerinti előírások szerint csatolt dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/e) pont szerinti előírások szerint csatolt dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/f) pont szerinti dokumentumok, az ajánlattételi dokumentáció B/1.3. pontja alapján,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/g) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/h) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/i) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/j) pont szerinti dokumentumok- adott esetben,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/l) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/n) pont szerinti dokumentumok,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/q) pont szerinti dokumentumok adott esetben,

- Eljárást megindító felhívás v) pont Egyéb információk/y) pont szerinti dokumentumok az ott meghatározottak szerint,

- A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti dokumentumok –adott esetben,

- Dokumentáció A/8. pontjában meghatározottak szerinti dokumentumok (tartalomjegyzék, stb.),

- A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell (Ajánlattételi dokumentáció B/1. első bekezdése szerinti dokumentumok),

- Ajánlattételi dokumentáció B/1. harmadik bekezdése szerinti dokumentumok

- Ajánlattételi dokumentáció B/1. második bekezdése és a B.1.2. pont szerint beárazott költségvetés a dokumentációban foglaltak alapján,

- II. Műszaki fejezet szerint az egyenértékű megajánlás esetén csatolandó dokumentumok;

- 1. sz adatlap

- 2. sz. adatlap

- 3. sz adatlap

- 4. sz adatlap

- 5. sz adatlap

- 6. sz adatlap

- 7. sz adatlap

- 8.sz. adatlap

- Egyéb csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok

16.A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás

A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban előírta, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A fentiekre tekintettel a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatatást adjuk Ajánlattevők részére:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Telefon: 06-1-433-0400
Fax: 06-1-433-0455
E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye munkavédelmi felügyelőségeinek elérhetőségei
(2011. január 1. előtt az OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége)

Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291.
tel: 06-92-549-374
fax: 06-92-549-276
E-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye munkaügyi felügyelőségeinek elérhetőségei
(2011. január 1. előtt az OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége)

Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291.
tel: 06-92-549-375
fax: 06-92-549-278
E-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

Központi faxszám: 06-1-476-1390

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42.

Telefon: 06 (83) 515-220

Ügyfélfogadási idő: H: 7.30-8.30, 9.30-15.30, Sz: 7.30-16.00 P: 7.30-12.00

E-mail: titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900 +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903
e-mail: hivatal@mbfh.hu

Pécsi Bányakapitányság

Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. 
Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 
Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366 
Email: pbk@mbfh.hu

A végzett tevékenység leírása: Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.

NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 
9022 Győr, Liszt F. u. 13-15. 
Tel.: +3696-509-400 
Fax: +3696-312-012

Zala megyei központi ügyfélszolgálat 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.

Telefon: 92/505-600 
Fax: 92/505-605

Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon: +36 1 224 9102 +36 1 224 9102

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183
Telefon: 94/506-700
Fax: 94/313-283
E-mail cím: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

B/

- B/1. EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK

- A saját nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírással (cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírásával) kötelesek ellátni. A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell.

- Ajánlattevőnek ajánlata részeként kötelezően csatolnia kell az 1.2. pontban megadottak szerint a kitöltött és beárazott tételes költségvetést.

- Ajánlattevőnek a papír alapon becsatolt formátum mellett 3 pld. digitális (elektronikus) formában (Cd vagy DVD) is csatolnia kell a kitöltött költségvetéseit .xls és .pdf kiterjesztéssel is. Az elektronikus formátum és a papír alapon beadott formátum közötti esetleges eltérés esetén minden esetben a papír alapon benyújtott változat az irányadó.

- Az okmányokat (adatlapokat) írógéppel, nyomtatóval, vagy kitörölhetetlen tintával olvasható módon pontosan kell kitölteni.

- 1.1.Vállalkozási szerződés (kivitelezésre):

Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező Vállalkozási szerződést az ajánlathoz nem kell csatolni.

1.2. A kiadott költségvetés beárazása:

Ajánlattevőnek a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést tételenként be kell áraznia az ott meghatározottak szerint. Ajánlattevőknek a költségvetés beárazásakor a kiadott költségvetés szerinti sorrendet kell követniük a könnyebb értékelhetőség érdekében. A jelen pont szerint elkészített költségvetést az ajánlathoz elektronikus formában .xls és .pdf kiterjesztésben is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.

Ajánlattevőnek a teljes munka megvalósítására kell ajánlatot adni és a teljes körűen beárazott költségvetési kiírást benyújtania. A költségvetéseket önhatalmúlag kiegészíteni és észrevételi sorokkal ellátni nem lehet, ezzel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatásért kell fordulni Ajánlatkérőhöz.

1.3. Közös ajánlattétel:

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlattételi dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

- Az ajánlat tárgyát;

- A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely)

- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;

- A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a	részére adott meghatalmazást;

- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;

- A közös ajánlattevők számlázási rendjét;

- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését;

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;

- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

- AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK

1. sz. Adatlap

FELOLVASÓLAP

| 1. Ajánlattevő neveP: |  |
| --- | --- |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Ajánlattevő címe: |  |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: E-mail címe: |  |

2. Az ajánlat tárgya: „Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.”

3.	Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető tartalmi eleme (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás):

| Egyösszegű vállalkozói díj –teljes nettó ellenszolgáltatás- (nettó HUF) |  | nettó …………… Ft , azaz…………….nettó forint |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelt: | ……………………………… |  |  |
|  | cégszerű aláírás |  |  |

2.sz. Adatlap

## Ajánlati nyilatkozat

„Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.”

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi (eljárást megindító) felhívásának feltételeit és a közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát az ajánlattételi (eljárást megindító) felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg és vállalásoknak megfelelően szerződésszerűen teljesítjük:

| 1. Egyösszegű vállalkozói díj –teljes nettó ellenszolgáltatás - (nettó HUF) | nettó …………… Ft,…. azaz…………….nettó forint |
| --- | --- |

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi (eljárást megindító) felhívással vagy dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi (eljárást megindító) felhívásban és a dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

- Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

- Tudomásul vesszük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződést kötünk, kötelesek vagyunk a vonatkozó és hatályos Korm. rendeletnek megfelelően (191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet) az építési munkák megvalósításához a jogszabályban előírtak szerint felelős műszaki vezetőt, vezetőket bevonni.

- Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

- Nyilatkozunk a 6. pontban meghatározott részek tekintetében a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, illetve feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

| A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe. | A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közre fog működni | Az alvállalkozói teljesítés aránya (%) |
| --- | --- | --- |

- Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

| Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik | A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények ismertetése |
| --- | --- | --- |

- Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősülünk / nem tartozunk a Kkv tv. hatálya alá2.

| Kelt: | ……………………………… |
| --- | --- |
|  | cégszerű aláírás |

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni.

3. sz. Adatlap

NYILATKOZAT

Az eljárást megindító felhívás „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M.1) pontjának megfelelően

Alulírott…………………………….. mint a(z) …………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője  - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 60 hónap (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciáink az eljárást megindító felhívás M.1.) pontjával összefüggésben az alábbiak szerint alakultak:

Eljárást megindító felhívás M.1.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket igazoló referencia-munkák:

| A szerződést kötő másik fél neve, székhelye | Azok a főbb adatok, amelyekből a műszaki, szakmai alkalmasság M1) pontjának való megfelelés egyértelműen megállapítható (a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) | Az ellenszolgál-tatás összege nettó forintban | Teljesítés ideje (év/hó/nap) | Teljesítés helye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a fent bemutatott referenciák esetében a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a (3) bekezdése szerinti referencia igazolást az ajánlathoz csatolni kell.

Keltezés:

…………………………………..

cégszerű aláírás

4. sz. Adatlap

## Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdés alapján

„Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.”

Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció szerint].

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

5. sz. Adatlap

Nyilatkozat a FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által a „Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén:

1.*

a jelen projektre vonatkozóan a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő, a meglévő építés-szerelési felelősségbiztosításunkat a szerződéskötés időpontjára az alábbiaknak megfelelően kiterjesztjük.

A felelősségbiztosítás káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 100.000,- Ft/káreseményt, az éves limitmértékének el kell érnie legalább az 1 millió forintot;

vagy

2.*

a jelen projektre vonatkozóan a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő új építés-szerelési felelősségbiztosítást kötünk a szerződéskötés időpontjára az alábbiaknak megfelelő tartalommal.

A felelősségbiztosítása káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 100.000,- Ft/káreseményt, az éves limitmértékének el kell érnie legalább az 1 millió forintot;

Nyilatkozom, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt:

………………………………..

cégszerű aláírás

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.

6. sz. Adatlap

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott …………. társaság (ajánlattevő) (képviseli: …………..) mint ………………..( képviselője) az Ajánlatkérő  által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a

…………………………………….(cégnév)

nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzéki számom (MIKIK):…………

Továbbá, alulírott …………. társaság (ajánlattevő) (képviseli: …………..) mint ………………..( képviselője) nyilatkozom a Kbt. 56. § (2) bekezdésre vonatkozóan nyilatkozom, hogy

van*

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezzel összefüggésben nyilatkozom, hogy ezen jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (Szervezet megnevezése és székhelye ……………**) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

nincs*

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt.

|  | ………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | Cégszerű aláírás |

* Megfelelő válasz aláhúzandó.

**van válasz esetén a hiányzó rész kitöltendő

7. sz. Adatlap

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés

k) pont kc) alpontja tekintetében

Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő,

- olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén***

vagy

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek***

Abban az esetben, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

- Ajánlattevő tényleges tulajdonosainak neve és állandó lakóhelye****:

Kelt:

………………………………..

cégszerű aláírás

***Kérjük a megfelelőt aláhúzni.

****Kérjük megadni a vonatkozó pontban foglaltaknak megfelelően (2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában külön szükséges nyilatkozni a következőkre tekintettel: ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

- 8.sz. Adatlap

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja alapján

Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által lefolytatott „Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Továbbá a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja alapján nyilatkozom, hogy szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

………………………………..

cégszerű aláírás

Abban az estben, ha Ajánlattevő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint kíván eljárni, akkor a szükséges nyilatkozatot ennek megfelelően kell megtenni.

II. FEJEZET

MŰSZAKI FEJEZET

Minőségi követelmények:

Jelen ajánlattételi dokumentációban a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét határozták meg. A termékek, gyártmányok, berendezések feltüntetése és megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlattevő ajánlatában a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések helyett bármely gyártó által gyártott, az eredetivel egyenértékű minőségi követelményeket és műszaki paramétereket biztosító (eredeti vagy azzal egyenértékű) termékeket, berendezéseket, gyártmányokat szerepeltethet azok megjelölésével a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűség megállapítására az ajánlathoz csatolni azokat a dokumentumokat, igazolásokat, amelyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az egyenértékűként megajánlott termék az eredetit termék valamennyi értékeknek, előírásának, paraméterének legalább megfelel, vagy attól Ajánlatkérőnek kedvezőbb értékekkel, paraméterekkel, feltételekkel bír.

Műszaki egyenértékűség:

A megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, ki kell elégítenie a tervezett műszaki követelményeket, ki kell elégítenie a szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre és tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek, és legalább meg kell felelni a kiadott műszaki dokumentumokban meghatározott paramétereknek, előírásoknak, feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott költségvetésben, illetve műszaki dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. Jelen ajánlattételi dokumentációban a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét határozták meg. A termékek, gyártmányok, berendezések feltüntetése és megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlattevő ajánlatában a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések helyett bármely gyártó által gyártott, az eredetivel egyenértékű minőségi követelményeket és műszaki paramétereket biztosító (eredeti vagy azzal egyenértékű) termékeket, berendezéseket, gyártmányokat szerepeltethet azok megjelölésével a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján.

Szabványok, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetés:

- A beruházás megvalósítása során a vonatkozó, érvényben lévő szabványokat kell betartani. A munkavédelemre vonatkozó szabályok a mindenkor hatályos rendeleteknek megfelelően alkalmazandók.

A beépített anyagok, berendezések műbizonylatait a megvalósulási tervhez csatolni kell.

Kivitelezési vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel/fax: 06 83 500 812

bankszámlaszáma: 11749039-15432429

adószám: 15734374-2-20

képviseli: Papp Gábor polgármester

Elektronikus építési napló vezetéséhez alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ) –abban az esetben kell kitölteni amennyiben elektronikus építési napló vezetése kötelező-:

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

…………………………………

székhely:

Telefon / Fax:

cégjegyzékszám:

adószám:

bankszámlaszáma: ………………………………….

Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma:………………..

képviseli: (név); (beosztás); (cím vagy székhely); (elérhetőség)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: szerződő Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:

Megrendelő a jelen szerződés megkötésére irányulóan a kivitelezési munkák megvalósítására a Kbt. 122/A § szerint 2015. ……..hó ….- én ……….az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” szóló dokumentum megküldésével 2015…..hó…- én kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítésével, ennek megfelelően a Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül vállalkozási szerződést kötnek.

1. Szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a „Kivitelezési vállalkozási szerződés a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére.” tárgyú munka megvalósítását. Vállalkozó vállalja az építési munka kivitelezését a jelen szerződésben rögzített feltételekkel, az eljárást megindító felhívás az Ajánlattételi dokumentációban kiadott, illetve a Vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki tartalom és a tervdokumentáció szerint a szerződéses előírásoknak megfelelően.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok (melyek fizikailag nem képezik a szerződés mellékleteit, a szerződéshez fizikailag nem kerülnek csatolásra):

  - Az eljárást megindító felhívás;

  - Az Ajánlattételi dokumentáció és annak mellékletei;

  - Amennyiben volt, abban az esetben a kiegészítő tájékoztatásra 	adott válaszok;

  - Vállalkozó ajánlata és annak mellékletei, különös tekintettel a 	Vállalkozó által beárazott költségvetésre;

  - A közbeszerzési eljárás eredményének írásbeli összegezése;

2.Fizetési feltételek:

2.1.Vállalkozói díj:

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj nettó:	……………Ft

mindösszesen:	………………Ft

azaz: …………………………bruttó  forint

A felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozási díj megállapításának alapja, a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban, az Ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésének ellenértéke rögzített fix díjnak tekintendő.

2.2. Előleg kifizetése, elszámolása:

Vállalkozó tudomásul vesz, hogy Megrendelő a kivitelezés munkák megvalósításához előleget nem biztosít.

2.3.ÁFA fizetés:

Felek rögzítik, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles beruházás, ezért az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles az adóhatóság felé. Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. Törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.

2.4. Teljesítés Igazolás, számlázás:

Vállalkozó jogosult végszámla benyújtására a projekt teljesítésével, a sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel. A kivitelezés teljesítésével csatolni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvet is.

A végszámlát a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével {Megrendelő neve és címe} nevére és címére kell kiállítani, az adószám feltüntetésével (……………..) és 2 példányban kell benyújtani Megrendelőhöz a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által kiállított teljesítésigazolás csatolásával egyetemben. A teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr neve és jogosultsági kódja:……..

A számlákat az alábbiak figyelembevételével kell kiállítani:

  - a számlán szerepeltetni kell a tevékenység leírását;

  - a számlán fel kell tűntetni a bankszámla számot és a bank nevét, adószámot,

  - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

Megrendelő a számla kifizetésével kapcsolatban felhívja vállalkozó figyelmét a 2007. évi. CXXVI törvénnyel módosított 2003. évi XCII. tv. Art. 36/A. §-ának alkalmazására.

2.5. A vállalkozói díj átutalása az alábbiak szerint történik:

A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;

- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet;

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

2.5.1. Vállalkozói díj kifizetés:

A vállalkozói díj kiegyenlítése teljes egészében Megrendelő költségvetési forrásából történik.

2.5.1.1.Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás banki átutalással kerül teljesítésre, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.

2.5.1.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás banki átutalással kerül teljesítésre a Kbt. 130. § (1)-(2) és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.

3. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás, pótmunka elszámolás:

3.1. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás:

A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, és minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 132. §-ban meghatározottakkal összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt.-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges. A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait az ajánlattételi dokumentáció részét képező leírások, költségvetések, tervek tartalmazzák.

3.2. Pótmunka elszámolás előírásai:

Minden, felmerülő pótmunkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értelmezés alapján. Az esetlegesen felmerülő pótmunkákkal kapcsolatban felek minden esetben a 2011. évi CVIII. tv-ben foglaltak szerint járnak el. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy pótmunkákat és az esetlegesen elmaradó munkákat a Megrendelő jóváhagyó naplójegyzésének megfelelően a jelen szerződés és a 2011. évi CVIII. tv. előírásainak érvényesítését követően és annak figyelembevételével végzi el a Vállalkozó.

4. Megrendelő jogosult és köteles:

- A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges és a tevékenység végzésére alkalmas állapotú (Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkaterületet a szerződés aláírásának időpontját követően legkésőbb 5 munkanapon belül átadja a Vállalkozó részére.

- a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét Vállalkozónak térítésmentesen biztosítani;

- az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;

- tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;

- szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;

- köteles szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni;

- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett;

- a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;

- a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;

- az utó-felülvizsgálati eljárást legkésőbb egy éven belül megtartania a hatályos rendelkezéseknek megfelelően;

- A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni;

5.A Vállalkozó feladatai és kötelességei:

- A vállalkozó 4.)/a pontban előírt időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével. A vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni. Amennyiben a munkaterületet Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi, át abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására. Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;

- Vállalkozó köteles a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljárni

- Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani,

- Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján);

- Vállalkozó köteles legalább kéthetente kooperációs értekezletet tartani a munkaterületen, amelyre köteles meghívni a Megrendelőt, a műszaki ellenőrt és a Megrendelő által megjelölt szervezetek képviselőit. Az értekezleten a Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője köteles részt venni;

- Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;

- Vállalkozó köteles a tervben, műszaki dokumentumokban és a költségvetésében rögzített munkák elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;

- Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;

- Vállalkozó feladata a kiadott műszaki tartalom megvalósításához esetlegesen szükséges hatósági átadások ügyintézése, ahhoz szükséges dokumentáció, megszerzése. Ennek illetéke és költsége Vállalkozót terheli;

- Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;

- Ha a szerződés határidőben történő teljesítése akadályba ütközik Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt erről haladéktalanul tájékoztatni;

- Abban az esetben, ha a tervben és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, Tervezőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni. Az esetleges kiváltással összefüggésben a Megrendelő és tervező valamint a műszaki ellenőr jóváhagyását követően felek a Kbt.-ben ás a hatályos és vonatkozó jogszabályban előírtak alapján járnak el;

- Vállalkozó feladata az ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a Vállalkozó által a műszaki átadás-átvétel időpontjára elbontásra kerülnek;

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkálatokat közhasználatú intézmény, területén kell végezni, a munkaszervezési és műszaki ütemezési előírások betartásával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyedül viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és az esetlegesen szükséges hatósági és minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért;

- Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek. Vállalkozó köteles a kötelező munkaközi vizsgálatokat (mintavétel, próba, stb.) elvégezni, a minták azonosíthatóságát biztosítani, a vizsgálatok eredményeit az adott munkarész végéig a Műszaki ellenőrnek átadni. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;

- Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;

- Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, továbbá biztosítani, hogy a hatóságok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek;

- Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;

- Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;

- Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelősségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;

- Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Erről szerződő felek a terület átvételekor állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel;

- Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;

- Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

- Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;

- Vállalkozó köteles az építési terület takarítását elvégezni a műszaki átadás – átvétel idejére;

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;

- Vállalkozó köteles az építkezés előrehaladásáról folyamatos digitális foto dokumentációt készíteni, különösen a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről. A fotódokumentációt vállalkozó elektronikusan köteles térítésmentesen Megrendelőnek átadni;

- Vállalkozó köteles a Ptk. figyelembevételével Megrendelő utasítása szerint eljárni.

- Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a minőségbiztosítással kapcsolatos esetleges vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek költségeinek viselése Vállalkozó feladata;

- Vállalkozó az építés során esetlegesen keletkező építési és bontási hulladékot az érvényben lévő jogszabályok szerint köteles kezelni, nyilvántartani és szállítani. Vállalkozó feladata az építési naplóban az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése. A jelen szerződés teljesítése során keletkező minden hulladék elszállíttatására és ennek a költségnek a viselésére Vállalkozó köteles. Az elszállított veszélyes hulladékról az elszállítónak nyilvántartást kell vezetnie;

- Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni;

- A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelősségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

- Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;

- Vállalkozó feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;

- az utó-felülvizsgálati eljáráson részt venni, az ott feltárt hiányosságokat kijavítani;

- a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni;

- A Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, és 2:2004 az irányadóak. A befedésre, vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles az eltakarási munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt írásban értesíteni, és köteles lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.

- Vállalkozó a 2011. évi LXVI. tv. 5.§ (5) bekezdése alapján elismeri az Állami Számvevőszék jogosultságát a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind Alvállalkozói vonatkozásában.

- Vállalkozó elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind Alvállalkozói vonatkozásában.

- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a szerződés teljesítése során tudomására jutott, érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó információ védelmét.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az építési munka alatt a Vállalkozó felel.

- A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a közterületen, annak létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen beruházás helyszínén az energetikai korszerűsítési, felújítási munkák keretében jelenleg más Vállalkozó is munkát végez, ekként Vállalkozónak ezt a teljesítés során figyelembe kell vennie. Ekként Vállalkozó nem akadályozhatja a jelen beruházás helyszínén az energetikai korszerűsítési, felújítási munkálatokat ellátó más Vállalkozó munkáját. Ennek érdekében a munkálatok elvégzésével, ütemezésével kapcsolatban Vállalkozónak az építési beruházás helyszínén jelenleg munkát végző más Vállalkozóval és a Megrendelővel is egyeztetnie szükséges.

- Szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helyszíne:

6.1. Határideje:

6.1.1.Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését (sikeres és eredményes hiány és hibamentes átadás-átvétel) a szerződéskötés napjától számított 45 naptári napos, véghatáridő betartásával vállalja. Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

6.1.2.Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a Kbt.-ben előírt feltételek teljesülése szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

6.1.3.Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget.

6.2. Teljesítés helyszíne:

8380 Hévíz, Park utca 9. Hrsz.: 1403/2.

- Építési naplóval kapcsolatos előírások:

A Vállalkozó és Megrendelő köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és a vonatkozó és hatályos jogszabályokban, előírásokban előírtaknak megfelelően az építési naplót vezetni.

- A jótállási idő:

- Vállalkozó az általa teljesített munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számított 60 hónapos időtartamara teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a létesítmény sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétele.

- A Vállalkozó garantálja:

- az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, 	mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat 	közzétevő nemzeti szabványoknak és előírásoknak.

A garanciális idő alatt a Megrendelő utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles a garanciális javítást elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó ennek megfelelően a felszólítást követő 20 munkanapon belül nem kezdi meg és a Megrendelő által előírt határidőn belül nem végzi el, úgy a Megrendelő a munkát más vállalkozóval Vállalkozó költségére elvégezteti. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége csak az általa beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett munka minőségére terjed ki. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak.

- A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő építés-szerelési felelősségbiztosítás:

Vállalkozó kijelenti, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásának időpontjára rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás v)/y pontjának megfelelően legalább 100.000 forint/káresemény limitet és legalább 1 millió forint/év limitet elérő, a jelen projektre vonatkozó a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben előírt építés-szerelési felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie legalább:

- harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra;

- alvállalkozókra.

Vállalkozó köteles a fenti biztosítását a teljesítésig a projekt vonatkozásában fenntartani. Fenntartás alatt értik Szerződő Felek az időbeli megszakítás nélküli biztosítás meglétét - amennyiben az összeghatároknak megfelel – függetlenül attól, hogy a biztosító személye megváltozik-e a szerződés hatálya alatt. Ez utóbbi nem minősül jelen szerződés módosításának.

- Biztosítékok:

10.1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték nyújtása a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján:

A Vállalkozó a teljes projekt befejezésével, a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjára (teljesítés időpontjára)………..forint összeg erejéig a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A biztosíték vetítési alapja a teljes nettó vállalkozói díj. A biztosíték érvényessége a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjától (teljesítés időpontja) számítva a jótállási időpont lejártáig szól.  Amennyiben a jótállás ideje alatt a Vállalkozó az őt terhelő jelen szerződés szerinti a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégeztetni. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli.

- Szerződést megerősítő biztosítékok:

- A szerződés szerinti véghatáridő késedelmes teljesítése -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős- esetén –figyelembe véve a 6.1.1. pont rendelkezéseit– Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetését vállalja az alábbiak szerint:

Jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő elmulasztása -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős- esetén a Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 0,10%-a/késedelmes naptári nap, azaz …….,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális összesített mértéke összesen 45 naptári nap lehet. A késedelemi kötbér maximális mértékének (45 naptári nap) elérése esetén Megrendelő a 46. naptári naptól jogosult a jelen szerződést felmondani. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet Vállalkozó köteles az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül banki átutalással átutalni Megrendelőnek.

- A Vállalkozót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 5,00 %-a.

A meghiúsulási kötbér esedékessé válik:

- késedelem esetén a 46. naptári naptól a szerződés felmondása és egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése esetén;

- meghiúsulás esetén: a Megrendelő meghiúsulásról történő tudomásszerzésének napján.

A késedelemi kötbér maximált mértékének (45 naptári nap) elérése esetén Megrendelő az azt követő 46. naptári naptól jogosult a jelen szerződés felmondására és egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére és jogosult továbbá Vállalkozótól a meghiúsulási kötbért is követelni.

- Szerződés felmondás, elállás, megszüntetés:

- A jelen szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:

- Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni, ill. azt felmondani ha:

  - Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul;

  - Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a jelen szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra;

  - jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn;

  - Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a 46. naptári naptól, azaz amikor a késedelemi kötbér maximális mértéke a 45 naptári napot eléri;

  - ha Vállalkozó

- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;

- a jelen szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – 45 naptári napos késedelembe esik;

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta az ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

- ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyezteti Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha Vállalkozóval szemben a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

- Az elállás és felmondás esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Vállalkozónak ilyen esetben az elvégzett munka megtérítésére csak a Ptk-ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye.

- Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

  - Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

  - Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a beruházás ún. idegen területeket érint. Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha a Megrendelő – Vállalkozó által biztosított, legalább 30 napos póthatáridő ellenére sem – tesz eleget fizetési kötelezettségének

- Képviselet:

Megrendelő képviselője:

Név: Papp Gábor polgármester

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel: 06-83/500-812

Megrendelő nevében teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr:

Név: Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Műszaki ellenőr: Vigh Szabolcs

Tel: +36 70 33 51 081

A megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján ellenőrzi és a teljesítést rajta keresztül igazolja.

Vállalkozó képviselője:

Név:	………..

Cím:	………..

Tel:	…….….

Felelős műszaki vezető neve, jogosultsági kódja:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

- Műszaki átadás-átvétel:

  - Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.

  - A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban – 06-…………. fax számon – értesíteni a kitűzött időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.

  - A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg. A Vállalkozónak az eljárásba bevonni kívánt személyek vagy szervezetek bevonására irányuló kérelmét az eljárás megkezdését megelőzően 10 munkanappal kell a Megrendelő részére írásban – 06-………… fax számon – megküldenie. A bevonni kívánt érintetteket az eljárás megkezdését megelőzően 3 munkanappal kell a Vállalkozónak faxon kiértesítenie.

  - Amennyiben a Megrendelő helyszíni képviselője a Vállalkozó által kitűzött időpontban nem tud a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, akkor a Megrendelő tűzi ki az eljárás kezdő időpontját és erről a Vállalkozót írásban a Vállalkozói értesítést követő 2 munkanapon belül értesíti. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének elhalasztása a Megrendelő miatt következik be és a 6.1.1. pontban meghatározott teljesítési határidő lejártát követően kezdődik meg, akkor a Megrendelő ezen időpontok közötti időtartamra nem érvényesítheti kötbérigényét.

  - Az átadás átvételi eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a kezdőidőponttól számított 30 nap.

  - Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek és elektromos berendezések minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.

  - A felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították, továbbá a keletkezett hulladékokról „építési hulladék nyilvántartó lapot” készít az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján.

  - Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

- Utó felülvizsgálat, jótállási időn belüli meghibásodás:

  - Utó felülvizsgálat:

A szerződő felek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől, számítottan egy éven belül (igazodva a hatályos és vonatkozó jogszabályban előírtakhoz) utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

  - Jótállási időn belüli meghibásodás:

Amennyiben a jótállási időn belül, azaz a műszaki átadás-átvételt követő 60 hónapon belül a Megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a Vállalkozót, és a felek 5 napon belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó haladéktalanul vagy legkésőbb 30 napon belül köteles a hibát kijavítani. Vállalkozó abban az esetben, ha a hiba az épület rendeltetésszerű működődést befolyásolja, abban az esetben az egyeztetéstől számított (hiba jelzésétől) 10 naptári napon belül köteles a hiba elhárítására, annak érdekében, hogy az épület alapvető funkcióját képes legyen betölteni. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó költségére kijavíttatni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak.

- Alvállalkozók:

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- Vegyes és záró rendelkezések:

  - A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

  - A tervdokumentációtól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti be, figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt.-vel összhangban valósítható meg.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  - Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és az 1997. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltakat.

  - Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a munkavégzéshez szükséges víz és elektromos áramot.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

  - Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

  - A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül;

  - Felek tudomásul veszik, hogy a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

  - Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

  - Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.

  - Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által a szerződés teljesítése során készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A felhasználási jog ellenértékét a 2.1. pont szerinti vállalkozási díj tartalmazza.

  - Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szerződés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

  - Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele tekintetében Megrendelőnek a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell eljárnia.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

  - Szerződés felek a szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírták. jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba.

Hévíz, 2015………………………..

………………………..….	…….……..………………

Megrendelő	Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás dokumentuma

2. sz. melléklet: A szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatai (amennyiben elektronikus építési napló vezetése kötelező)

TP?PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

* Az értékelési szempont esetében az összehasonlítás alapját a nettó forint képezi,

A nem kívánt szöveg törlendő vagy áthúzandó vagy a kívánt szöveg aláhúzandó!!

A táblázat 5-7. pontja vonatkozásban nemleges tartalom esetében kérjük egyértelműen nemleges tartalmú nyilatkozatot tenni vagy a táblázatot kérjük áthúzni (ez nemleges tartalomnak tekintendő).