ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. április 10-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projektben a Hévíz helyi járati központ építés kivitelezése tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:    	Csongrádiné Olasz Sára referens

Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta:    Közbeszerzési Bírálóbizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében a kiviteli tervek elkészítése tárgyában szerződést kötött a Pannonway Kft-vel. A vállalkozó határidőre elkészítette a terveket, mely alapján a Hévíz, 1627/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett alpályaudvar és a hozzá tartozó bekötő utak kivitelezésére vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatható az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt keretében.

A közbeszerzési eljárás közzététele korábban két részfeladatra vonatkozott, a Képviselőtestület 344/2013. (XII. 19), valamint a 371/2013. (XII. 20.) határozata alapján a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 153. számában 24071/2013 számon megjelent:

1. részfeladat Hévíz, helyi járati központ kivitelezése

2. részfeladat Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent 24071/2013 hirdetmény módosításra került a 2014.01.22.-én megjelent 1014/2014 iktatószámú módosított hirdetménnyel.

A nyílt közbeszerzési eljárásban a helyi járati központ kivitelezésre az ajánlattételi határidő 2014. február 10. napja volt.

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. számú ajánlattevő:

Strabag Általános Építő Kft.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület), postacím: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 95.

Ajánlati ár:	 		nettó 215.881.443.- Ft + ÁFA

2. számú ajánlattevő:

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Ajánlati ár:			nettó 183.159.974.- Ft + ÁFA

Az ajánlatok csomagolása, példányszáma, összefűzése megfelelt a formai előírásoknak, a digitális ajánlat adathordózóját csatolták, ezért bírálatra bocsáthatók voltak.

Az ajánlatok bírálata 2014. február 21-én történt. Az ajánlatok részletes áttekintése során több formai-tartalmi hiányosságot állapított meg a Bíráló Bizottság. Mindkét ajánlat esetében hiánypótlás és további felvilágosítás kérése volt szükséges.

A hiánypótlások a megadott határidőig 2013. március 4. napján 13 óráig beérkeztek.

A benyújtott hiánypótlások értékelése során a 2. számú ajánlattevőtől további adatkérésre volt szükség, illetve a hiánypótlását teljes egészében üzleti titoknak minősítette, s ezzel akadályozta a bírálatba külső szakértők (tervező és műszaki ellenőr) bevonását. A kért adatokat ajánlattevő 2014. március 20. napján határidőben benyújtotta.

Az ajánlatok átvizsgálása alapján, a csatolt bírálati lap összegzéseként és a szakértő javaslata alapján a Bírálóbizottság egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbiak elfogadását javasolja döntéshozó részére:

- a 2. számú ajánlattevő: a  SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8., 183.159.974.- Ft + ÁFA összegű ajánlata érvénytelen.

Indokolás:

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

- Az Ajánlattevő által a geocellás töltésalapozásban alkalmazni kívánt georács anyaga nem megfelelő, mivel az egytengelyű, azaz csak egy irányban teherviselő. A közbeszerzési műszaki leírás azonban (az útépítési műszaki leírás 9. oldalán, illetve a 7.3 mintakeresztszelvény III. tervlapján és költségvetés kiírásban egyaránt) kéttengelyűt írt elő.

- Az ajánlatban nettó 2.449.236 Ft anyag és 225.040 Ft díj költséggel szerepel az utastájékoztató rendszer U-05 kültéri kijelző berendezés eleme, melyet a 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 43., 47-53. ajánlatkérői válasza szerint „nem kell kiépíteni a jelen közbeszerzés keretében, az utastájékoztató külön beszerzés tárgya lesz.”

U.o. szerepel, hogy „a tájékoztatást azért adta ajánlatkérő, hogy a dinamikus utastájékoztató rendszer tartalmával tisztában legyenek az ajánlattevők. A tárgyban az ajánlattevők feladata a rendszer tápellátáshoz és vezérléshez szükséges erősáramú tápellátás és egy esetleges gyengeáramú vezetékes kapcsolat védőcsövezésének kiépítése a pályaudvaron: az U-5 utcabútor konszignációban szereplő kültéri kijelző pozíciójába, illetve az információs iroda gyengeáramú központja, valamint az E1 elosztó között. Ezt csak az építéssel egyidejűleg lehet kivitelezni. Ez a védőcsövezés nem szerepel a költségkiírásban, ezért a költségét villamos műszaki észrevételben kérjük szerepeltetni”

Ezen kiegészítő tájékoztatása során az Ajánlatkérő pontosan és kétséget kizáróan meghatározta az elvárt műszaki tartalmat és az ezzel kapcsolatban az ajánlattétel elvárt módját.

Kbt. 122. § (5) illetve 45. § (6) bekezdése szerint az ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Kbt. 42–43. §) alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közölhető, hogy a dokumentáció (ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy a törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

A fentiekre tekintettel nem fogadható el az Ajánlattevő azon álláspontja, hogy a kiegészítő tájékoztatáshoz mellékelt a kérdések alapján javított árazatlan költségvetés továbbra is tartalmazta e tételt, ezért a közbeszerzés formai követelményeire tekintettel be kellett áraznia (hivatkozással a Kbt. 60. § (1) bekezdésére), illetve azon észrevétele sem, amely szerint a kiegészítő tájékoztatás jogsértő volt, amennyiben az a dokumentáció tartalmát módosítja, továbbá a költségvetés és a kiegészítő tájékoztatás tartalma ellentmondásban volt, illetve az, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező költségvetési kiírásnak és nem „a dokumentáció részét nem képező” ajánlattevő kiegészítő tájékoztatásának megfelelően kellett az ajánlatát megadnia, továbbá az átalányáras szerződés szerint kell teljesíteniük, ezért ajánlatuk csak a szükséges védőcsövezést tartalmazza, az utastájékoztató rendszer megvalósítását pedig nem (!) tartalmazza.

Az ajánlat ilyen tartalmú elfogadása nem felelne meg a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet kettős finanszírozást tiltó előírásainak, lásd a 75. § (1) f) pontban, illetve a tárgyi beszerzésre vonatkozó támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi elszámolás részletes szabályai 5.1 pontjában foglaltaknak sem. Az Ajánlatkérő a külön beszerzett berendezés költségét, vagy a tárgyi szerződés jelen elemét nem tudná elszámolni, illetve elesne a vonatkozó támogatástól.

- az 1. számú ajánlattevő Strabag Általános Építő Kft.1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) 215.881.443.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát érvényesnek nyilvánítani.

Indoklás: Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban előírt gazdasági-pénzügyi, valamint a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek és nem állnak az eljárásban előírt kizáró ok (Kbt. 56–57. §) hatálya alatt, ezért az ajánlata érvényesnek tekintendők.

Az ajánlattevő rendelkezésére álló fedezet az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált támogatási szerződés szerint összesen 167.349.531.- Ft (bruttó összeg). Tehát a beszerzés fedezete nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére.

Az ajánlati ár különbsége a forrást biztosító pályázati költségbecslés részben előre nem látható hiátusaira vezethető vissza.

|  | Eltérés | Nyertes ajánlat | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Fogadóépület | 57,8% | 49 659 024 Ft | 31 470 364 Ft |
| Előtető | 125,4% | 38 990 449 Ft | 17 301 210 Ft |
| T-1. j. út | -5,5% | 43 082 102 Ft | 45 593 400 Ft |
| T-2. j. út | 75,9% | 24 751 359 Ft | 14 074 980 Ft |
| T-3. j. út | 29,5% | 74 164 260 Ft | 57 264 820 Ft |
| Térfigyelő rendszer + wifi | -18,9% | 1 333 547 Ft | 1 644 757 Ft |
| Közvetett költségek (állapotvelvétel és megval. tervek, geodézia, közterülethasználat, szakfelügyelet, granciák költsége) | 100,0% | 4 508 500 Ft |  |
| Közvilágítás | 100,0% | 31 089 398 Ft | nem része |
| Kertészet és növénytelepítés | 100,0% | 6 590 793 Ft | nem része |
| Összesen: |  | 274 169 433 Ft | 167 349 531 Ft |

- A pályázatban nem tervezték a közvilágítás, kertészeti munkák és a közvetett költségeket, amelyek összesen több mint 47 millió Ft-ot tesznek ki.

- A T-2 és T-3 jelű út 75 cm vtg. geocellás bazalt töltésalapozás nem szerepelt a pályázatban (6 és 23 millió Ft a nyertes esetében)

- A fogadóépület és a peron fedés költségei jelentősen alábecsülte a tervező, különösen a cölöpalapozás, gyengeáramú rendszerek, alumínium burkolatok, nyílászárók, közműcsatlakozások vonatkozásában.

- A pályázat benyújtása óta 10-15 %-ban emelkedtek az építőipari árak a konjunktúra és az euró/forint árfolyam romlása miatt.

- A Bírálóbizottság a döntést hozó személy számára az alábbi döntési javaslatot teszi:

a)

Amennyiben a Képviselőtestület kiegészíti a rendelkezésre álló forrást a hiányzó bruttó 106.819.912 Ft-tal az eljárás nyertese a Kbt. 71.§ (2) a) és73. § alapján

Strabag Általános Építő Kft.1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) 215.881.443.- Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát javasolja kihirdetni.

Indoklás: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

b)

Amennyiben a Képviselőtestület nem egészíti ki a rendelkezésre álló forrást a hiányzó összeggel az eljárás eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) c) pont alapján

- Indoklás: Egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

- Hévíz Város Önkormányzat a többletforrást az előterjesztésben nevesített indokok miatt biztosítja. Újabb pályázat kiírása esetén sem lehetne kedvezőbb ajánlatot kapni, ezért a döntés meghozatala szükséges. Az önkormányzat „pályázati tartaléka” 83.330 e Ft előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzat a napokban kapta meg az értesítést, hogy az Egregy projekt többletkiadásaira benyújtott pályázat keretében 67.300 e Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat. Az Egregy projektre a forrásokat az eredeti költségvetés már tartalmazta, így e támogatást nem kell oda biztosítani, hanem ez az összeg a pályázati tartalékba helyezhető. Így rendelkezésre áll a forrás arra, hogy az alpályaudvar eredményes közbeszerzési eljárása keretében eredmény hirdethető, amennyiben a Képviselő-testület egyetért a tartalék emelésével.

A döntésnél figyelembe kell venni, hogy a támogatási szerződés megkötését (2013. 06. 14.) követő 1 év elteltekor igazolnia kell Kedvezményezettnek a támogatási összeg 50 %-ának lekötését. Amennyiben tárgyi eljárás eredménytelen, az új eljárás lefolytatásának eredményeképpen kötendő szerződés megkötésének időpontja valószínűsíthetően túlhaladja a fenti határidőt.

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be az előterjesztést, mert a Kbt szabályai szerint a döntési javaslatot a Bíráló Bizottság tárgyalta meg.

A hatályos Kbt szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, amely a felelősség megállapítása szempontjából bír jelentőséggel.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

1.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Korok és Borok Turisztikai sétaút Hévíz Egregy városrészben” című projekthez többletköltségek fedezetére biztosított 67.299.681,- Ft támogatással a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről rendelkező 2/2014. (II.12.) Ör.  1/8. melléklet „Pályázati tartaléka” kerül emelésre.

- A Képviselő-testület felkéri Hévíz város jegyzőjét, hogy a következő költségvetés módosításkor a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről rendelkező 2/2014. (II.12.) Ör-en a döntést vezesse át.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2014. április 29.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 2.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt keretében „Hévízi alpályaudvar kivitelezése” közbeszerzési eljárásban az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8., 183.159.974.- Ft + ÁFA összegű ajánlata érvénytelen.

Indokolás:

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről rendelkező 2/2014 (II.12.) Ör. 1/8 melléklet „Pályázati tartaléka” terhére 106.819.912,- Ft többlettámogatást biztosít a „Hévízi alpályaudvar kivitelezésére”.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzata az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt keretében a „Hévízi alpályaudvar kivitelezése” megnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 71.§ (2) a) és73. § alapján az eljárás nyertese

Strabag Általános Építő Kft.1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) 215.881.443.- Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát javasolja kihirdetni.

Indoklás: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	az ajánlattevők tájékoztatása: 2014. április 11.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2014. április 22

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea Csongrádiné Olasz Sára | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Őry Rózsa | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |