HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. február 24-ei rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

61/2022. (II. 24.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „2. rész Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:		Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A csapadékvíz gerinc süllyesztés pótmunka/többletmunka megvalósításához szükséges nettó 2 996 301 Ft + ÁFÁT, azaz bruttó 3 805 302 Ft-ot a Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) rendelet 1/9. melléklet 6. és 11. sorai terhére biztosítja.

- A Képviselő-testülete felkéri és megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:		dr. Fröhlich Klára ügyvéd

Határidő: 	2022. február 25.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt fizikai befejezésének 2022. szeptember 30-ai határidejét elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának benyújtására

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2022. február 24.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. február 25.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet