HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/                /2013.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 19-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 	Beszámoló a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának működéséről

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény  a társulási megállapodás alapvető szabályairól szóló 93. § 14. pontjában előírja, hogy a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámolót kell készíteni.

A társulást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21.§ (1) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátása céljából hozta létre 281 önkormányzat. A társulás a tevékenységét közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, közfeladat-ellátási kötelezettséggel, a költségvetéséből gazdálkodva végzi működtető szervezetén a ZALAISPA Zrt-n keresztül

A Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket értek el: felszámoltak környezetszennyező, engedély nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakót építettek Zalabérben megteremtették a különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat alakítottak ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a társulás vagyonát.

A társulásban Hévíz Város Önkormányzat képviseletét a polgármester látja el, aki tagja  a Társulási Operatív Tanácsának (TOT) és a Társulás Felügyelő Bizottságának(TFB).

A Társulási Tanács üléseit megelőzően az előterjesztések megvitatásra kerülnek mind a TOT, mind a TFB testületei előtt.

2013 évben a Társulási Tanács összehívására 5 alkalommal került sor, melyből egy ülést a határozatképtelenség miatt meg kellett ismételni.

A társulás elkészítette 2013 évi beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a Zalaispa Társulás beszámolójának megvitatását és a a határozati javaslat elfogadását.

Hévíz, 2013. december 9.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. évi beszámolóját elfogadja

A döntés egyszerű többséget igényel

3.

Melléklet

Beszámoló

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi tevékenységéről

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. I-III negyedévi időszakot vizsgálva az alábbi gazdálkodást mutatta.

Bevételek alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. I-III. negyedévi bevételeinek terv és tény adatainak megoszlása

Az intézményi működési bevételek 170.392 eFt módosított előirányzata 127.201 eFt összegben, mint egy 75 %-ban teljesült Ezen soron kerültek elszámolásra  az  üzemeltetésből, koncesszióból származó és egyéb saját bevételek összegük: 29.207 eFt, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összege: 200 eFt , a működési célú általános forgalmi adó összege: 91.470 eFt, , valamint a  működési célú hozam-és kamatbevétel összege: 6.504 eFt. Ezen a soron további 20 eFt összegű működési célú realizált árfolyamnyereség került elszámolásra.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről sor 166.320 eFt összegben került tervezésre, mely a 2013. I-III. negyedév során 75.132 eFt összegben realizálódott. Ezen a soron a „Helyi és Kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzésére” elnevezésű pályázatok keretében kapott támogatások került tervezésre, ill. elszámolásra.

A felhalmozási saját bevételek között az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek kerültek elszámolásra, a 508.150 eFt összegű módosított előirányzat 301.111 eFt összegű teljesítést mutat.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma 4.000 eFt-tal csökkent a 2013. I. félévi beszámoló során már ismertetett biztosíték visszautalásának következtében.

Az előzőekben részletezetteknek megfelelően a 2013. I-III. negyedévi bevételek az alábbiak szerint alakultak:

- Intézményi működési bevételek összesen:	      		  	  127.201 eFt

Ebből: 	üzemeltetésből, koncesszióból származó,

és egyéb saját bevételek 	                                            29.207 eFt

működési célú kamatbevétel, árf. nyereség 	                  6.524 eFt

ÁFA bevételek, visszatérülések		           		    91.470 eFt

- Felhalmozási saját bevételek:                       		  	                301.111 eFt

Költségvetési bevételek összesen:				                503.444 eFt

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:				 	   -4.000 eFt

Bevételek mindösszesen:						  499.444 eFt

Kiadások alakulása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. I-III. negyedévi kiadási főösszegének módosított előirányzata 1.175.943 eFt, melynek teljesítése 796.352 eFt, a 48.178 eFt összegű céltartalék képzés pénzforgalom nélküli kiadásként szerepel.

A működési kiadásokból a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a Társulás Elnökének tiszteletdíja és annak járulékai kerültek elszámolásra.

A dologi kiadások összege a 2013. I-III. negyedévben 291.926 eFt volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 73 %-os teljesítést mutat.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások sor módosított előirányzata 258.385 eFt, mely 72 %-os azaz 185.923 eFt összegű teljesítést mutat. A bevételi oldalon már ismertetésre került azon pályázat ahol lehetőség nyílt illegális szemétlerakók felszámolására. Négy projekt - Egervár, Padár, Pusztamagyaród és Csönge- került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, mely mind a négy helyszín esetében 90 %-os támogatást nyújtott. A beruházások keretében a kivitelezési munkálatok a 2013. I-III. negyedév időszakában lezárultak, a megkötött vállalkozási szerződések – kivitelező, PR, projekt menedzser, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr – részbeni teljesítése és kifizetése, a kiadások elszámolása ezen a soron megtörtént.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások soron került elszámolásra továbbá a Nyugat-Balaton és Zala völgye projekt keretében korábban rekultivált területek éves kötelező vízvizsgálatainak költségei is.

A dologi kiadások előirányzatnál kerültek elszámolásra továbbá a Társulás napi működéséhez szükséges dologi kiadások, részletezésüket a 3.a számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadásokhoz kapcsolódó vásárolt valamint kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 87.880 eFt.

A felhalmozási kiadások között 2.362 eFt értékben a 2013. évi költségvetés ill. annak módosításakor elfogadott beruházások költségei – pl: zalabéri telepen megvalósuló víztisztító berendezés előkészítési költségei – kerültek elszámolásra.

A Társulás  kamatbevételekből származó bevételei az előirányzathoz viszonyítottan elmaradást mutat, tekintettel arra, hogy a jegybanki alapkamat csökkenésével a bank által kínált kamat mértéke nagyobb lekötés esetében sem volt számottevő. A magasabb hozam elérése érdekében a Társulás tőke garantált betéti jegyek vásárlása mellett döntött mintegy 500.000 eFt összegben, mely a finanszírozási kiadások között került elszámolásra.

Az előzőekben részletezetteknek megfelelően a 2013. I-III. negyedévi kiadások az alábbiak szerint alakultak:

- Személyi juttatások: 			    			     	  1.200 eFt

- Munkaadót terhelő járulékok: 				    	      	     399  eFt

- Dologi kiadások:	             		          		                           291.926 eFt

Ebből: 	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               185.923 eFt

dologi kiadások ÁFA-ja		    	                     		 87.880 eFt

egyéb kiadások				                    		 18.123 eFt

- Felhalmozási kiadások:		         		               	     	 2.362 eFt

Ebből: 	intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül        			 1.860 eFt

beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja           	      502 eFt

Költségvetési kiadások összesen:	  		          	             295.887 eFt

Finanszírozási kiadások                                                                                      500.000 eFt

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:			                      	        465 eFt

Kiadások mindösszesen:					                           796.352  eFt

Röviden az év során elvégzett tevékenységekről.

Újabb KEOP pályázat benyújtása:

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás abból a célból alakult, hogy végrehajtsa a térség Önkormányzatainak egységes, hosszú távú hulladékgazdálkodási eszközrendszerének korszerűsítését, az ebből a célból elnyert ISPA projekt lebonyolítására, hosszú távú, fenntartható módon történő üzemeltetésére. Ezen kívül a tagönkormányzatoktól átvállalt egy sor környezetvédelemi illetve hulladékgazdálkodási feladatot.

A költséghatékonyabb végrehajtás érdekében folyamatosan figyeljük a Társulás pályázati lehetőségeit. Ennek keretében hajtottunk végre rekultivációs projekteket is.

A 2007-2013-as fejlesztési ciklus végével egyre jobban szűkülnek a pályázati lehetőséget, ezért javasoljuk a kínálkozó lehetőségekhez megragadását.

2013. május 17-én Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi egyeztetés céljából KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú felhívás tervezetet tett közzé a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésének, informatikai korszerűsítésének támogatása tárgyában. A pályázati felhívás 2013. június 21-én jelent meg.

A pályázat benyújtását megelőzően széleskörű információt gyűjtöttünk mind a partner önkormányzatok, mind pedig a ZALAISPA Zrt-vel együttműködő önkormányzati cégek bevonásával. A kapott adatok jelentős szűkítésen estek át, hisz a pályázati kiírás kifejezetten tiltja a korábbi ISPA illetve Kohéziós alapok támogatásával megvalósult fejlesztések pótlására illetve cseréjére szolgáló eszközök beszerzését, továbbá építési engedélyhez kötött fejlesztéseket. További jelentős korlát volt a pályázati lehetőség adta pénzügyi keretek.

Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételek és javaslatok figyelembe véve a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot nyújtott be, melyet KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 kódszámon regisztrált a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A pályázat címe: „A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”.

- A benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 pályázat rövid bemutatása

A projekt keretén belül az alábbi eszközök beszerzése tervezett a települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése, a hulladékkezelési közszolgáltatás megfelelő színvonalú fenntartása érdekében:

- Táblázat: Beruházási elemek áttekintése

| Eszköz | Mennyiség (db) | Egységár (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladékkezelés |  |  |  |
| Mobil válogatósor | 1 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Kizárólag házhoz menő szelektív gyűjtést szolgáló járművek |  |  |  |
| Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos (kommunális) | 1 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (kommunális) | 1 | 48 000 000 | 48 000 000 |
| Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (szelektív) | 2 | 48 000 000 | 96 000 000 |
| Kompakt tömörítőlapos min. 5 m³- es, max. 6 m³-es - 4x4 (szelektív) | 1 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Görgős konténerszállító gépjármű, 28 m3-es nyitott görgős konténer daruval szerelve (hulladékudvarok kiszolgálása) | 1 | 39 500 000 | 39 500 000 |
| Kétkaros konténerszállító gépjármű 5-10 m3-es konténerek szállítására (Depónia) | 2 | 32 000 000 | 64 000 000 |
| Konténermosó és fertőtlenítő autó forgódobos kivitel háromtengelyes | 1 | 69 000 000 | 69 000 000 |
| Edények és konténerek |  |  |  |
| 120 literes edény (biohulladék) | 10 000 | 8 000 | 80 000 000 |
| 120 literes edény (csomagolási) | 10 000 | 12 000 | 120 000 000 |
| 240 literes edény | 10 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| komposztláda 400 literes | 10 000 |  |  |
| 2,1 m3-es (szelektív) | 500 |  |  |
| 1,1 m3-es (szelektív) | 500 | 65 000 | 32 500 000 |
| Hulladékudvar konténerek - 4 db hulladékudvar |  |  |  |
| 32 m3-es konténer görgős (hulladékudvar) | 14 | 1 600 000 | 22 400 000 |
| 32 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) | 4 | 2 200 000 | 8 800 000 |
| 12 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) | 12 | 1 400 000 | 16 800 000 |
| 7 m3-es billenthető konténer tetővel (hulladékudvar) | 4 | 1 100 000 | 4 400 000 |
| 5 m3-es nyitott konténer (hulladékudvar) | 8 | 600 000 | 4 800 000 |
| Edények és konténerek veszélyes hulladékhoz 4 db hulladékudvar |  |  |  |
| veszélyes hulladéktároló konténer, kármentővel | 4 | 4 000 000 | 16 000 000 |
| 500 kg–os méréstartományú hitelesített hordozható mérleg | 4 | 1 200 000 | 4 800 000 |
| Étolaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel | 4 | 2 200 000 | 8 800 000 |
| 1 db fáradt olaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel | 4 | 2 200 000 | 8 800 000 |
| saválló műanyag 500 literes gyűjtőláda fedéllel | 8 | 400 000 | 3 200 000 |
| Saválló 240 literes kerekes konténer | 8 | 60 000 | 480 000 |
| 400 literes láda elektronikai hulladék gyűjtésére | 8 | 300 000 | 2 400 000 |
| Hulladékudvar eszközök - 4 db hulladékudvar |  |  |  |
| Irodakonténer | 4 | 2 200 000 | 8 800 000 |
| Komposztáló kialakítása - Zalakaros és körzete |  |  |  |
| Membrános komposztáló | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Teleszkópos rakodógép komposztforgató adapterrel | 1 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Aprító | 1 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Dobrosta | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Irodakonténer | 1 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Lerakó eszközpark fejlesztés - Zalabér |  |  |  |
| 4,2 m3-es zárt 6 bedobó nyílásos konténer | 5 | 600 000 | 3 000 000 |
| 5 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 5 | 500 000 | 2 500 000 |
| 3 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 3 | 400 000 | 1 200 000 |
| 7 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 3 | 600 000 | 1 800 000 |
| 5 m3-es oldalra nyíló fedeles konténer | 3 | 700 000 | 2 100 000 |
| 8 m3-es két oldalra nyíló magasított fedeles konténer | 3 | 900 000 | 2 700 000 |
| árokásós homlokrakodó a depónia munkálatainak elvégzésére | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Informatikai fejlesztés |  |  |  |
| Helyi monitoring ellenőrző rendszer software (depó) | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Beléptetési és adatrögzítési mozgóképes kamerarendszer kiépítése | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Járatoptimalizálás | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  |  | Összesen eszközök | 1 015 980 000 |

A projekt megvalósításához szükséges előkészítő és kiegészítő szolgáltatások:

| Kiegészítő szolgáltatások | Költség (Ft) |
| --- | --- |
| RMT + CBA - előkészítés | 3 000 000 |
| Közbeszerzési szakértő előkészítés | 4 500 000 |
| Közbeszerzési szakértő megvalósítás | 7 900 000 |
| Kötelező tájékoztatás - megvalósítás | 7 900 000 |
| Projekt management - megvalósítás | 7 900 000 |
| Mindösszesen | 1 047 180 000 |

- KEOP-1.1.1/C/13 számú konstrukcióra benyújtásra tervezett pályázat tartalmi összefoglalása

A projekt alapvető célja a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és a jövőbeli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközök beszerzése támogatással. Ennek keretén belül kiemelt részfeladatok:

- lerakásra kerülő maradék hulladékok mennyiségének csökkentése szelektív hulladékgyűjtés kibővítésével házhoz menő edényes szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével és a gyűjtőszigetes rendszer bővítésével

- hulladékkeletkezés megelőzése házi komposztálók kihelyezésével és lakossági szemléletformálási kampány lebonyolításával a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat meghonosítása érdekében

- ezzel összefüggésben a fizetendő lerakási járulék csökkentése, a költség-hatékonyság javítása

- a gyűjtő járatok útvonalának optimalizálása szakértő cég megbízásával, informatikai és matematikai módszerek alkalmazásával, a gyűjtési költségek mérséklése.

- a kiszolgáló létesítményeihez szükséges eszközállomány biztosítása, az alvállalkozói eszközök kiváltása saját tulajdonú eszközökre.

A projekt részeként ezért az alábbi eszközbeszerzések tervezettek:

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez: az új –kizárólag szelektív gyűjtést szolgáló - hulladékgyűjtő járművekkel kiépíthető a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mely 2015.01.01-től kötelezően ellátandó közfeladat lesz a 2012. évi CLXXXV Tv. előírásai alapján. A házhoz menő gyűjtés keretén belül csomagolási hulladékok és biológiailag lebomló hulladékok (komposztálható étkezési maradékok, ill. zöldhulladékok) begyűjtésére kerülne sor edényes formában, mely hulladékgyűjtő edények beszerzését teszi szükségessé.

Kompakt válogatómű kiépítése: a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatását saját rendszer keretén belül kívánjuk biztosítani. Ennek részeként hat válogató személy fogadására alkalmas válogatósor kerül kialakításra, melyet bálázógép egészítene ki.

Hulladékkeletkezés megelőzése: a projekt részeként házi komposztálók beszerzésére kerül sor, mellyel a háztartásokban keletkező maradék hulladékok begyűjtése kerülhető el a helyben történő kezelés érdekében. A helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat meghonosítása érdekében lakossági szemléletformálási kampány lebonyolítására kerül sor a három érintett településen, melynek részeként a szelektív hulladékgyűjtő rendszer megismertetésére, a hulladékkezelési közszolgáltatás sajátosságaira térünk ki.

Az alábbi táblázatban tartalmazza a tervezett beruházás alapadatait. A várható támogatási intenzitás 90%.

2. Táblázat: Pályázat általános adatai

| A projekt címe: | A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel |
| --- | --- |
| Projektgazda neve: | ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás |
| Projektgazda székhelye: | 8798 Zalabér, Rákóczi út 2. |
| A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága | Igen |
| Érintett települések száma (db) | 280 |
| Érintett lakosság (fő) | 228 753 |
| A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) | 2013.09.02 |
| A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) | 2014.06.30 |
| Várható támogatás (Ft) - nettó | 942 462 000 |
| Várható teljes beruházási költség (Ft)* - nettó | 1 047 180 000 |

Az önerő biztosításának lehetséges formái

Az érintett önkormányzatok költségvetésük terhére biztosítják az önerő mértékét, vagy a ZALAISPA Társulás az önerőt saját költségvetésébe tervezi be.

Jelen pályázat esetében nem tartjuk indokoltnak a tagönkormányzatok bármilyen mértékű pénzügyi hozzájárulásának biztosítását, a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a szükséges önerő mértékével rendelkezik.

3.	Üzemeltetési koncepció

A hulladékgazdálkodás területén az egyik legfontosabb változás, főként a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szervezetek számára, hogy az új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.

A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok:

A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.

2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak nonprofit formában látható el.

A hulladékgazdálkodási rendszeren belül jelenleg a ZALAISPA Zrt., valamint a vele együttműködési megállapodást kötött önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási szolgáltatató gazdálkodó szervezetek végzik a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat, melynek a 2014.01.01-től a Ht. (2012. évi CLXXXV Tv. és az Mt. (2013. évi CXXV Tv.) által hatályba lépő feltételeknek várhatóan eleget tudnak tenni. A beszerzésre kerülő eszközök a Társulás tulajdonába kerülnek. A beszerzések a projekt fenntartási időszakának (a projekt zárójelentésének elfogadását követően 5 év) lezárását követően tulajdonjog szempontjából átadásra kerülnek az érintett tagönkormányzatnak az önrész biztosításának arányában.

A hulladékok kezelését végző eszközök esetében a hulladéklerakó telepi üzemeltetési feladatok ellátását többségi önkormányzati tulajdonú szolgáltató cég végezheti. A jelen rendszer esetében az üzemeltetési feladatait a ZALAISPA Zrt. látja el kijelölés keretén belül, a hulladéklerakó igénybevétele a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően fog történni.

4.	Várható hatások

A projekt legfontosabb hatása, hogy a térségben a hulladékkezelési közszolgáltatás mind a jelenlegi mind a jövőbeli követelményeknek meg fog tudni felelni, a rendszer további működtetése garantálható. A projekt részeként új munkahelyek létesítésére kerül sor (gépkezelők és válogatók), a lakosság ellátásának színvonala emelkedik, a környezeti terhelés a szelektív hulladékgyűjtés hatására csökken.

Mint azt már a  gazdálkodás esetében jeleztük, 2013. évben négy település – Csönge, Egervár, Padár és Pusztamagyaród - esetében végzett el rekultivációt a Társulás, ezen kívül biztosította a vagyon biztonságos üzemeltetését, illetve kezelte a tagtelepülések megkereséseit.

Zalaegerszeg, 2013. november 25.

Dékány Endre

a Társulás Elnöke

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |