|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára Telefon: +36 83 500 -857 Ügyszám: KGO/376/2013 | Tárgy: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése építési munkái Elektronikus postacím: csongradine@hevizph.hu |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése építési munkái (építés kivitelezés) Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2013. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. december 12.-én |
| Jelen vannak: | Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Bischof Zoltán - külső tanácsadó (közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben |
| Előkészítés | A Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. A projekt címe: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorciummal. A pályázat feltételeit a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz c. dokumentumok (http://www.nfu.hu/doc/3834) tartalmazzák. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben maguk közül Hévíz Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé. A Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazták a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja. illetve a tagok a projekt során szükséges közbeszerzések, továbbá beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokra is Konzorciumvezetőt hatalmazzák fel. A Témafelelős elkészíttette a közbeszerzési tervben szereplő projekt kiviteli terveit: Generáltervező: Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 31. II. e. ügyvezető Tüske Zsolt, tel. +36 92 598 757, fax +36 92 598 757, elektronikus postacím: pannonway@t-online.hu; info@pannonway.hu volt. Út és közműépítés: felelős tervező Salamon Péter KÉ-T/20-0541, tervező Cservák Csaba, ellenőr Tüske Zsolt KÉ-T/20-0067, közműellátás Tüske Zsolt VZ-T 20-0067 Építész tervező: Czigány István okl. építész, építész vezető tervező É/1–20–0022, Tartószerkezeti tervező: Buzogány Ferenc okl. építőmérnök T-T—0589 (Zala Art Építész Iroda Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 12-14.) Épületgépész tervező: Németh Imre G-T-20-0246 (Tóruszplán Bt. 8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 50/c/3, Iroda: Zalaegerszeg Kosztolányi ut. 12-14.) Munkaszám: TP-0801-13 Villamos tervező: Kárász Pál 20-0002; EN-T; EN-Sz; V-T (Elektroplan 200 Kft. 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi ut. 12.) Gyengeáramú tervező: Farkas Ervin okl. villamosmérnök V-T-20-0231 (Star-Beam Stúdió Kft. Tervdokumentáció száma:17/2013., Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14.) Tájépítész tervező: Gyarmati Zsolt okl. tájépítészmérnök, K 20-0284 (Pannon Táj- és Kertépítész Műhely 8371, Nemesbük, Mártírok útja 13.) Közvilágitási hálózat létesítés felelős tervező: Rakos Ferenc, Kamarai nyilv. szám: 20-0086, Jogosultság:EN-T/20-0086 („daday es D” Bt., 8900 Zalaegerszeg Nyár u. 1.) Geotechnikai szakvélemény: Munkaszám 01/2013 VianovaPlan Éft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97., Felelős tervező Benke István Gt-T 20-0094 1) Hévíz, helyi járati központ kiviteli terve című 2313-H. tervszámú 2013.06-hó keltezéssel. Szakági dokumentációk: A1, C1; Útépítési és forgalomtechnikai terv. C2; Ideiglenes forgalomszabályozási terv. D1; Vízépítési terv. F1; Növénytelepítési terv. G2; Kis és középfeszültségű villamos vezetékek. G4; Vízellátás-csatornázás. G5; Szénhidrogén vezetékek. GG; Közmű genplan. H1; Geotechnikai szakvélemény – Útépítés. J1; Magasépítés. K1; Kitűzési terv. M2; Műszaki előírások. M3; Mennyiség kimutatás. A szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: ZA/ÚO/NS/A/285/11/2013, kiszolgáló utak, autóbusz megállók és parkolóhelyek, gyalogos járdák és átkelők létesítésére Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal ZA-01D/EU/72-8/2013.sz. Hévíz 1627/7 hrsz. Helyi járatú központ építési engedélye Tárgy: Hévíz helyi járati központ, a 1627/7 hrsz-ú területen autóbusz alpályaudvar - helyi járati központ - kialakítása, illetve a 6383. sz. helyközi menetrend szerinti autóbuszvonal: - Fogadóépület, T-2. j. út, T-3. j. út pályázati támogatással - T-1 jelű út és előtető Hévíz által vállalt a pályázaton felüli önerő fedezettel Mennyiség: T-1, T-2, T-3 jelű utak: Tereprendezés jellegű földmunkák felülete; 2 986; m2. Talajcsere, földfelöltés, bevágás, alakító földmunka; 3 852; m3. Töltés alapozás georáccsal, georács beépítése, geotextília terítés; 4 554; m2. Töltés alapozás geocellával, geocella beépítése + feltöltése szemcsés anyaggal; 1 603; m3. Mechanikai stabilizáció beépítése (M56); 540; m3. Telepen kevert cementes stabilizáció (Ckt-T2) illetve beton burkolatalapok készítése; 504; m3. Térkő burkolatú út létesítése 6 és 10 cm vtg.; 1 414; m2. Aszfaltozás kötő és kopórétegei; 377; m3. Szegélyek; 1 830; fm. Vizelvezetés és szivárgó hálózat, cső hossz; 832; fm. Burkolt árok; 58; m2. Burkolati jelek, forgalomtechnikai berendezések, árok tisztítás járulékos munkái, tisztító és víznyelő aknák, egy olajfogó,utcabútorok. Kertépítés 1213m2-en, 27 db sorfa, 705 db cserje, 996 m2 füvesítés, 217 m2 mulcs terítés, 170 m3 humusz felhasználásával. Fogadó épület: 59,0 m2 beépített alapterület (43,41 m2 hasznos) Vasbeton gerendaráccsal összefogott 78 fm 50 cm átmérőjű CFA cölöpalapozás alépítményen, hagyományos vasbeton és téglafalas tartószerkezettel, kerámia burkolatokkal, hő- és talajnedvesség elleni szigeteléssel, alumínium nyílászárókkal, korcolt bevonatos alumínium lemezszalag fedéssel,lamellás árnyékolással. Víz, szennyvízbekötés, vizesblokk épületgépészete, fűtés 26 kW-os gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs fali fűtőkészülékkel, lapradiátorokkal, épülethűtés oldalfali multi split klímákkal (egy kültéri 3 beltéri egység), szellőzés, elektromos ellátás épület és térvilágítás (745 fm kábel fektetés, 26 db kandeláber telepítés), villámvédelem, behatolás jelző, indukciós jelerősítés, vészhívó, hangosítás, telefon és internet csatlakozás, wifi szolgáltatás, 16 csatornás térfigyelő kamera rendszer 8 kamerával Védőtető: 185,00 m2 (fedett terület): 20 m3 vb fejlemez és 144 fm 50 cm átmérőjű CFA cölöpalapozás alépítményen, 9,9 tonna acél szerkezet, 199 m2 korcolt bevonatos alumínium lemezszalag fedés, információs tábla, felületképzések 2) Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése kiviteli terve című 2313-K. tervszámú 2013.06-hó keltezéssel. Tárgy: Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése (építés kivitelezés) az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt keretében Mennyiség: Hévíz Város területén 16 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló (Zrínyi M. - St. Templom, Zrínyi M. - Dombi sétány, Zrínyi M. u. 71., Zrínyi M. u. 111. ,Széchenyi u. 70., Móricz – Fecske, Effinger K., Kisfaludy, Vörösmarty – Sugár, Vörösmarty – Ady, Ady, Kossuth - Sport sétány, Kossuth – Honvéd elnevezésű közterületek által határolt helyszínein) pályázati támogatással a 2313-B tervszámú A1, D1 Út- és vízépítési terv és a C2 Ideiglenes forgalomszabályozási terv alapján G2 Kis és középfeszültségű villamos vezetékek tervek alapján Konzorciumi partner önkormányzatok: Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db, Nemesbük 1 db, Sármellék 2 db buszmegálló pályázati támogatással a 2313-K tervszámú A1, D1 Út- és vízépítési terv és a C2 Ideiglenes forgalomszabályozási tervek alapján. |
| Becsült érték | A tervezői költségbecslés szerint (nettó) Helyi járatú központ: 148 841 459,- Ft Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése: 57 788 051,- Ft A Kbt. 11. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). Ezért az eredménytelen eljárást figyelembe véve a becsült érték az alábbiak szerint módosul: Helyi járatú központ: 248.208.079,- Ft a legmagasabb összegű ajánlat alapján, 233.995.734,- Ft a legalacsonyabb összegű ajánlat alapján a lefolytatott közbeszerzési eljárás szerinti érték alapján arányosítva a megállóhelyekre érkezett ajánlatokkal Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése: 96.367.378,- Ft a legmagasabb összegű ajánlat alapján, 90.849.401,- Ft a legalacsonyabb összegű árajánlat alapján a lefolytatott eredménytelen eljárásra benyújtott ajánlatok alapján. |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Képviselő testület, az autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése esetében a konzorciumi tagok egyetértésével |
| Piackutatás | A feladat rövid határidőben a turisztikai szezon előtt megvalósítandó, közepes műszaki igényt támaszt, nem iparági nagyságrend. Azaz jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal rendelkező, de megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező, lehetőleg Kkv megbízása indokolt. Hévízen és környékén az építés-kivitelezés, különösen út-, és közmű-építés területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozások nyújthatják a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást. |
| Fedezet | A bruttó költségre biztosított fedezet, a hatályos támogatási szerződés szerint az alábbi: 1) Hévíz, helyi járati központ Költség; Önerő; Támogatás. Fogadóépület; 31 470 364 Ft; - Ft; 31 470 364 Ft. Előtető; 17 301 210 Ft; 17 301 210 Ft; - Ft. T-1. j. út; 45 593 400 Ft; 45 593 400 Ft; - Ft. T-2. j. út; 14 074 980 Ft; - Ft; 14 074 980 Ft. T-3. j. út; 57 264 820 Ft; - Ft; 57 264 820 Ft. Térfigyelő rendszer + wifi; 1 644 757,- Ft; - Ft; 1 644 757,- Ft. Kültéri utastájékoztató; 1 923 408 Ft; - Ft; 1 923 408 Ft. Beltéri utastájékoztató; 1 000 000 Ft; 1 000 000 Ft; - Ft. Összesen:; 170 272 939 Ft; 63 894 610 Ft; 106 378 329 Ft. (Bruttó költség 27 % ÁFÁval) 2) Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése Összesen 73 390 825 Ft Önerő - Ft, Támogatás összesen 73 390 825 Ft Hévíz támogatás 65 981 950 Ft Alsópáhok támogatás 1 061 225 Ft Cserszegtomaj támogatás 3 472 000 Ft Nemesbük támogatás 804 150 Ft Sármellék támogatás 2 071 500 Ft Előre látható, hogy a fedezet már a tervezői becsléshez sem elegendő. A TSz nem tartalmazza megfelelően a közvilágítás, épület közműellátás költségét, több eleme alultervezett. Illetve a korábbi beszerzéseink példája szerint valószínű, hogy a tervezői árnál magasabb lesz a legkedvezőbb ajánlat. |
| Fizetési feltételek | A Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt minimum 5 %, legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét kell biztosítani és azt az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kell kifizetni. Viszont szállítói kifizetés esetén 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Ez a hatályos TSz szerint az 1) Hévíz, helyi járati központ esetében 104 454 921 Ft 30 %-a, azaz 31.336.476 Ft, a 2) Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése esetében 73 390 825 Ft 30 %-a, azaz 22.017.247 Ft. Figyelemmel kell lenni a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásaira is: Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő köteles az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosítani. Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. (Mivel így a végszámla összege nagyon kicsi maradna, az előleget nem a végszámlában, hanem már a résszámlákban el kell kezdeni elszámolni, arányosan csökkentve azok összegét is.) Ennek megfelelően a javaslat az, hogy szerződés teljesítése során az előlegen kívül a teljesítéssel arányosan két részszámla és a végszámla legyen benyújtható: 1) Hévíz helyi járati központ - az első részszámla 2014. május 1-ét követően legfeljebb a teljes Vállalkozói Díj maximum 40 %-ának megfelelő, az előleg arányos részével csökkentett összegben; - a második részszámla 2014. július 1-ét követően, az első részszámában elszámolt összeggel együtt legfeljebb a teljes Vállalkozói Díj maximum 70 %-ának megfelelő, az előleg arányos részével csökkentett összegben; 2) Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése - az első részszámla 2014. május 1-ét követően legfeljebb a teljes Vállalkozói Díj maximum 40 %-ának megfelelő, az előleg arányos részével csökkentett összegben; - a második részszámla 2014. június 1-ét követően, az első részszámában elszámolt összeggel együtt legfeljebb a teljes Vállalkozói Díj maximum 70 %-ának megfelelő, az előleg arányos részével csökkentett összegben; A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult a fennmaradó előleg arányos részével csökkentett összegű végszámla benyújtására. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadást követően nyújtható be. A számlázás esetében a nettó összeg szállítói finanszírozását és a formai követelményeket is jelezzük a felhívásban. Fizetési határidő Kbt. szerint 15 nap. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kézhezvételének napját követően szállítói finanszírozással teljesíti az alábbiak szerint: – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Támogató a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg. – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, abban az esetben a számla ellenértékét a Támogató a Ptk. 292/B.§ (1) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett (az ajánlatkérőként szerződő fél) által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be ((az ajánlattevőként szerződő fél számlája és mellékleteinek hiánypótlása esetén)). |
| Beszerzési stratégia | A két részfeladat a 1) Hévíz, helyi járati központ és 2) Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése a Kbt. 18 § előírásait alkalmazva két építési beruházás, azaz nem egybeszámítandók. Ugyan egy támogatási szerződés keretében és a kistérségi tömegközlekedési infrastruktúra részeként megvalósuló, de az itt vizsgálandó gazdasági és műszaki funkció egységét tekintve nem egybetartozó beruházások. A két projektelem önállóan és egymástól függetlenül is működőképes, funkcióját betölti. Jelentős részben tartalmilag sem hasonlóak. Eltérő engedélyezési eljárások, külön engedélyek alapján, egymástól távoli ingatlanokon létesülnek, azaz a pályázati projekten kívül más összefüggés nem merül fel. Az autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése tárgyban lefolytatott meghívásos közbeszerzési eljárást 2013. október 25-én eredménytelennek nyilvánította a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy nem érkezett a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő ajánlat. A helyi járatú központ költségbecslései hasonlóan (alul)árazottak. Ezért a legkedvezőbb ár és a legoptimálisabb műszaki tartalom elérése lesz a fő prioritás. Ennek elérése érdekében a teljes projekt megvalósítás (építés kivitelezés) tárgyban egyetlen, nyílt, tárgyalásos eljárás meghirdetését látjuk indokoltnak. Ezért tárgyi eljárás a Kbt. III rész, Nemzeti Eljárásrend 121/b. § szakasza szerinti hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárást javasolunk. A további részekre bontás nem lenne ésszerű, tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák (összefüggő út és közművek, közöttük az új épülettel, illetve egymással azonos műszaki tartalmú megállóhelyek) elaprózásából adódóan az alkalmazott technológiák és kapacitások hatékonyan nem lennének kihasználhatók illetve, a munkaterületekre tervezett munkafolyamatok térben összehangolandó, egymásra épülő feladatok megvalósítása mindkét beruházás esetében egy kivitelező által szervezhető meg hatékonyan. A tételes kiviteli és forgalomszabályozási tervek a műszaki tartalmat részletesen specifikálja. Kiegészítésekre, észrevételekre a kiegészítő tájékoztatás a törvény ad lehetőséget. Tárgyalást a kellően részletes és a támogatási szerződés szerint korlátozottan megváltoztatható műszaki tartalmakra és a jogszabályok által részletesen szabályozott szerződéses feltételekre tekintettel nem sok értelme lenne tartani. Ebben a környezetben egy árlejtés nem segítené, hanem inkább gátolná a minőséget garantáló jó kivitelező kiválasztását, az elérhető árelőny pedig nem állna arányban a teljesítésben mutatkozó különbséggel… Az ajánlattevők kiválasztásának általános szempontja a tárgyi tapasztalat, felkészültség, vevői elégedettség. Minimalizálva a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, elkerülendők a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítók, csődveszély …stb. Az ajánlattevők legyenek képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi hátterük, szerződéses és fizetési fegyelmük, jó hírnevük legyen jó. Összegezve a minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. Ezért, tekintettel a nyílt eljárásra, a műszaki szakmai alkalmasság körében célszerű a projektben elvárt teljesítménynek megfelelő referencia és humán erőforrás feltételeket szabni. A kellően részletesen meghatározott alkalmassági feltételnek megfelelő cégek várhatóan közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) különbség közöttük. Továbbá szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályozott mértékétől, illetve a piacon szokásostól eltérő feltételek (jótállás, kötbér, biztosítékok…) alkalmazását nem indokolja különleges körülmény, így az nem jelentene „kézzel fogható” előnyt, ezért a szerződéses feltételek és szerződést biztosító mellékkötelezettségek egységes megfogalmazása és csak az ajánlati ár értékelése célszerű. A szakmai alkalmasság feltételeit - különös tekintettel a helyi járatú központ esetében az altalaj tőzeges iszap tartalma és a magas talajvíz miatti csekély teherbírás mélyépítési kockázatára - az alábbiakban határozzuk meg: M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább egy az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, 1) részfeladat: Hévíz helyi járati központ: a) amely szerződés ellenértéke legalább nettó 150.000.000,- Ft volt, és a teljesítés során legalább 2000 m2 alapterületű út építményei, valamint épület, magasépítési szerkezet építésére, illetve közmű-, közvilágítás építmények létesítésére is sor került. b) a teljesítés során legalább 2000 m2 mennyiségű vagy nettó 20.000.000,- Ft értékű előregyártott beton vagy kő vagy geoműanyag töltés alapozás készült c) a teljesítés során mélyalapozás készült 2) részfeladat: Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése a) amely szerződés ellenértéke legalább nettó 50.000.000 Ft volt, és út építményei, valamint közmű építmények létesítésére vonatkozik. Az M1.1 a), b), c) alkalmassági feltételek külön szerződésekkel is igazolhatók. A kért referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. (A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés). M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1) részfeladat: Hévíz helyi járati központ: - 1 fő műszaki vezetővel, aki vagy az ajánlat benyújtásakor rendelkezik vagy a szerződéskötésig rendelkezni fog MV-Ép/A kategóriájú, vagy azzal egyenértékű - 1 fő műszaki vezetővel, aki vagy az ajánlat benyújtásakor rendelkezik vagy a szerződéskötésig rendelkezni fog MV-KÉ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű - 1 fő műszaki vezetővel, aki vagy az ajánlat benyújtásakor rendelkezik vagy a szerződéskötésig rendelkezni fog MV-VZ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki vezető(kk)el, amelyek közül legalább egy rendelkezik több projekt vonatkozásában előregyártott beton vagy kő vagy geoműanyag alkalmazásával készített földmű (töltés, talajcsere, talajerősítés…stb.), vagy ezekkel egyenértékű technológia tapasztalatával 2) részfeladat: Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése - 1 fő műszaki vezetővel, aki vagy az ajánlat benyújtásakor rendelkezik vagy a szerződéskötésig rendelkezni fog MV-KÉ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű - 1 fő műszaki vezetővel, aki vagy az ajánlat benyújtásakor rendelkezik vagy a szerződéskötésig rendelkezni fog MV-VZ/A kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező műszaki vezető(kk)el. Egy személy akár több pozícióra is jelölhető, de ajánlattevőnek részfeladatonként legalább 1 fő a fentiekben írt szakemberrel rendelkeznie kell. A szakemberek bemutatása során a képzettséget, végzettséget és gyakorlatot alátámasztó - a konkrét projektek, és azok kezdési is befejezési időtartamát (év, hó, nap) és a betöltött funkciót, illetve az alkalmassági követelményként megfogalmazott követelményeket ellenőrizhetően tartalmazó - önéletrajz csatolandó, illetve csatolandó a rendelkezésre állást igazoló, az adott szakember által aláírt nyilatkozat, mely szerint a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll majd. A felelős műszaki vezetők tekintetében amennyiben az adott szakember már az adott nyilvántartásba bejegyzésre került, úgy a nyilvántartási számot kell megadni, amely alapján a jogosultságot az ajánlatkérő ellenőrzi, ellenkező esetében cégszerű nyilatkozatot kell csatolni, hogy nyertesség esetén az a bemutatott szakember(ek) kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1 Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőzően a számviteli törvény szerint lezárt utolsó három üzleti évben elért összesített közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési munkák tárgyú) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmasság minimum követelménye(i): P1 Az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőzően a számviteli törvény szerint lezárt utolsó három üzleti évben elért összesített közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési munkák tárgyú) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele valamelyik évben nem haladja meg a 1) részfeladat: Hévíz helyi járati központ: esetében a nettó 200 millió forintot. 2) részfeladat: Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése esetében a nettó 90 millió forintot. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a gazdasági és pénzügyi helyzettel kapcsolatban, meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Egyéb: Az 1) részfeladat: Hévíz, helyi járati központ esetében a különleges geotechnológiai/mélyépítési feladatra tekintettel az Ajánlatkérő egy független, akkreditált, minősítési joggal rendelkező laboratórium cégjegyzésre jogosult képviselője által kiállított szándéknyilatkozat becsatolását írja elő arról, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, valamint a laboratórium 2005. évi LXXVIII. törvény szerinti (vagy azzal egyenértékű) a releváns akkreditálásáról szóló okiratot egyszerű másolat benyújtását is előírja Ajánlattevőknek. A független akkreditált laboratórium az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.), valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglalt, a kivitelezés megkezdéséhez, valamint a munkakezdési engedélyhez szükséges Mintavételi és minősítési tervben lévő anyagvizsgálatok elvégzéséhez szükséges. Elvárt akkreditált terület és vizsgálatok: - Laboratóriumi vizsgálatok: aszfaltkeverék, építési kőanyag, betonkeverék és frissbeton,kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek, talaj esetében - Helyszíni vizsgálatok: földmű, burkolatalap, aszfalt és egyéb burkolat, út pályaszerkezeti rétegek, közúti betonburkolat és műtárgy esetében - Mintavételi, minta előkészítési eljárások: aszfalt, aszfalt pályaszerkezeti réteg, beton, építési kőanyag, talaj esetében - Akreditált területhez kapcsolódó véleményezés, értelmezés: földmű és burkolatalap esetén |
| Ajánlati felhívás | A teljesítési véghatárideje: 1) részfeladat: Hévíz helyi járati központ: esetében 2014. szeptember 15. 2) részfeladat: Hévíz autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése esetében 2014. július 1. Az alsópáhoki megállót a felépítmény elkészíthetősége érdekében 2014. május 5-ig kell átadni. A határidők esetében a technológia időjárásfüggő kivitelezési kockázatai miatt nem ésszerű ennél korábbi befejezés. Egyéb bírálati szempontok, nem lesznek. Így elegendő csak a legalacsonyabb ellenszolgáltatás (ajánlat ár) alapján elbírálni, ami így lényegesen egyszerűbb eljárást is jelent. Minimum 20 nap. Az ajánlattételi határidőben helyszíni konzultációra lesz szükség, mert nem lesz tárgyalás. Szerződéses feltételek: Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek az alábbiak: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, amely, mindkét részfeladat esetében 200.000,- Ft/nap késedelmi kötbér illetve 200.000,- Ft/nap hibás teljesítési kötbér (amennyiben a késedelem a hibás teljesítésből adódik); illetőleg az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér formájában érvényesíthető (mindkét projektelem azonos fontosságú, mert a fő „kár” az, hogy a késedelem a turisztikai szezon zavarásával, illetve a teljesítésből eredő hasznok - közlekedésterhelés csökkenése, tömegközlekedés minőségi javítása…stb. - elmaradásával jár. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosíték a jótállás első 1 évének időtartamára, melyet a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (azaz a teljesítés időpontjában), a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell rendelkezésre bocsátani. Előleg visszafizetési biztosíték: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a kibocsátásra kerülő ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A nyertes ajánlattevőnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. További információ: http://www.nfu.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai 57/A. §222 (1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. (2) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. (3)223 Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. (4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. (5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. (6) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előzetesen megküldött AF nincs szükség módosításokra. Egyhangúlag elfogadásra kerül. |
| Ajánlati dokumentáció | A dokumentáció első része a közbeszerzési eljárás ajánlatkérők számára szóló segédlete a Kbt. szabályai szerint. A második része, pedig a benyújtandó ajánlathoz szükséges formanyomtatvány lesz, benne a már korábban használt minta szerinti, aktualizált szerződéstervezettel. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján 2013. december 12. | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján a témafelelős jóváhagyásával a Közbeszerzési Munkacsoport 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben A Konzorciumvezető a közbeszerzési, beszerzési ajánlattételi kiírás tervezetét és a választott eljárás rendet köteles egyeztetésre megküldeni a tagoknak, akik arra 3 munkanapon belül tehetnek észrevételt. |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2013. december 19. | Képviselő testület |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2013. december 20. | külső tanácsadó: Bischof Zoltán Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens (közzétételi díj befizetése) |
| 4. | Hirdetmény megjelenése 2013. december 30.-ig (esetleges hiánypótlás és ünnepi munkanapok függvényében) | KÉ szerkesztőség ellenőrzi a hirdetményt 2 munkanapon belül, (hiánypótlás esetén újabb 2 munkanap áll rendelkezésre), közzététel a feladást követő 5 napon belül. külső tanácsadó: Bischof Zoltán Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 5. | Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció 2014. január 14-én 13.00 óra kezdettel | külső tanácsadó: Bischof Zoltán témafelelős Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős, Vasas Ottó – témafelelős és a kiválasztott műszaki ellenőr műszaki kérdésekben Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 6. | Ajánlatok bontására meghívottak 2014. január 28-án 13.00 óra | meghívók kiküldése: Csongrádiné Olasz Sára referens meghívottak: külső tanácsadó: Bischof Zoltán műszaki ellenőr Bírálóbizottság tagjai 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Vasas Ottó ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben |
| 7. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2014. január 28-án 13.30 óra | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság jóváhagyásával: Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 8. | Hiánypótlási határidő, kizárás, érvénytelenné nyilvánítás utána a tárgyalás első forduló lefolytatása 2014. február 4-én 13.00 óra | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság |
| 9. | Végső ajánlatok benyújtása, ajánlati kötöttség, tárgyalás lezárása 2014. február 11-ig | külső tanácsadó: Bischof Zoltán, ellenőrzi Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens és Vasas Ottó témafelelős |
| 10. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2014. február 11-ig | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai |
| 11. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2014. február 16-ig | Képviselőtestület A 2. részfeladat esetében a Konzorciumvezető a közbeszerzési, vagy beszerzési döntés meghozatal előtt köteles tájékoztatni a tagokat, akik arra 1 munkanapon belül tehetnek észrevételt. Az észrevétel a Projektvezetőt nem köti, kivéve, ha az jogszabálysértést jelez. |
| 12. | Közreműködő Szervezet (NYDRFÜ. Kft..) értesítése a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének időpontjáról a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) szerint. | Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben |
| 13. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek 2014. február 17-ig. | külső tanácsadó: Bischof Zoltán előkészítése alapján megküldi Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 14. | A közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentum megküldése a Közreműködő Szervezet (NYDRFÜ) részére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) szerint. | Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető – témafelelős pályázati kérdésekben |
| 15. | Szerződéskötés előkészítése 2014. február 27. | Dr. Márkus Mirtill aljegyző A 2. részfeladat esetében a közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás alapján a vonatkozó szerződést a projektvezető köti meg, módosítja, mondja fel, szűnteti meg, igazolja a teljesítését. |
| 16. | Szerződés aláírása 2014. február 28. | Csongrádiné Olasz Sára referens szervezésében: Papp Gábor polgármester |
| 17. | Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény feladása KÉ-ben 10 munkanapon belül | külső tanácsadó: Bischof Zoltán |
| 18. | Szerződés teljesítése | A teljesítésigazolás kiadása előtt a projekt elem fekvése szerinti tag egyetértését be kell szerezni |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasas Ottó ügyintéző témafelelős műszaki kérdésekben | Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető témafelelős pályázati kérdésekben |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
|  | ………………………… |  |  |
|  | Babics Tamás |  |  |
|  | Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető |  |  |
|  |  | Ellenjegyzi: |  |
| ……………….. |  |  |  |
| Bischof Zoltán külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Szervezési és jogi osztályvezető a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése építési munkái (építés kivitelezés)  az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati projekt keretében

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2013. december 12.

…………………………………………….

aláírás