ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 30-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz, Kisfaludy u. nyugati oldali járda rekonstrukciójának kivitelezéséhez

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy utcai útfelújítással kapcsolatban felszínre került, hogy a nyugati oldali 1-35 házszámhoz tartozó ingatlanok autóbehajtását csak úgy tudjuk hosszú távon biztosítani, ha a közel 20 éve épült járdát teljes hosszon újraépítjük.

Az rekonstrukciót az indokolja, hogy járda több szakaszon 5-7cmt süllyedt, és a járdán megjelenő csapadékvíz a legtöbb estben a lakótelkekre folyik be. Az indokok között lehet felsorolni, hogy a használható kapubejáratok szintjét már felemelték, ezáltal hullámossá, és egyben víz-zsákossá tették a felületét.

A tervező és műszaki ellenőr közösen részletes megoldási javaslatot tettek a kivitelezésre, aminek a költségeire informális árajánlattal rendelkezünk.

Arra tekintettel, hogy ilyen esetekben az Önkormányzat, mint a közterület tulajdonosa, ne legyen okolható a károkozás miatt, a műszaki ellenőr - a felső vezetésünket is megkérdezve-

az utca nyugati oldali járdájának, teljes hossza rekonstrukciójára vonatkozó árajánlatot kért, eltüntetve ezzel a járda megsüllyedését, a hibás és javíthatatlan szegélyek cseréjét, valamint a kocsi behajtók szintre emelését és a betonos kialakításúak térkőre történő cseréjét.

A várható rekonstrukció költsége nettó 8.999.345,-Ft, mely bruttó 11.429.168,-Ft amihez hozzá kell számítani kb 1.0 millió forint tervezési és műszaki ellenőri költséget. Az ajánlat informális, elfogadására ez idáig nem került sor.

Dönteni szükséges abban, hogy csak néhány kapubejáratot rendeljünk meg, vagy felvállalva annak a kockázatát, hogy azon tulajdonosok, akiknél betonozott, vagy aszfaltozott a bejárat, panasszal élnek, vagy új beszerzési eljárás lefolytatásával tegyük rendbe az egész utcát, és emeljük meg a nyugati oldali járdák szintjét, hogy elkerülhető legyen a vízbetörés és autó felakadás, de ennek a várható költsége eléri a bruttó 12.5 millió forintot. A szükséges fedezet a Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványának elvonásából 10.169.000,-Ft, illetve 2.331.000,-Ft a testületi hatáskörben felhasználható tartalékkeret terhére biztosítható.

Az utca nyugati oldali járdájának rekonstrukciója szervesen elkülöníthető a korábban lefolytatott közbeszerzéstől, így egy önálló beszerzés keretében javasolható annak végrehajtása.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízen a Kisfaludy utca nyugati oldali járda rekonstrukcióját végre kívánja hajtani.

- A Képviselő-testület a járda rekonstrukciójához szükséges 12.500.000,- Forint fedezetet a 17/2016. (V.27.) zárszámadásról szóló rendelet alapján Hévízi Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványának elvonásából 10.169.000,-Ft-ot, illetve a 2/2016. (I.29.) rendelet 1/8 melléklet 15 sorából 2.331.000,-Ft-ot a testületi hatáskörben felhasználható tartalékkeret terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. augusztus 15.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | beruházási üi. |  |  |
| Szintén László | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |