HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

| Iktatószám: HIV/1315-13/2018 Napirend sorszáma: |  |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című, GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének jóváhagyása

Az előterjesztő:		Papp Gábor polgármester

Készítette:			Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:		Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a GINOP - 7.1.9 – 17 kódszámú felhívás a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című kiírás keretében, konzorciumban a Magyar Turisztikai Ügynökséggel pályázatot nyújtott be 2017. szeptember 15-i dátummal. A pályázatot 2018. július 24.-én a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 1. 000.000.000.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Közreműködő Szervezet részére megküldtük, melyek jóváhagyását követően elektronikus felületen keresztül megküldte a Támogatási Szerződés tervezetet, illetve tájékoztatott, hogy november 20.-tól 10 napja áll rendelkezésre az önkormányzatnak a Hévíz Gyógyhely fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésének aláírására, melyet mellékelek.

A tervezett projekt célkitűzése olyan központi közösségi tér létrehozása, mely a lakosság és a turisták számára megfelelő és széleskörű lehetőséget kínál a gazdag és változatos közösségi, társadalmi élethez, a tartalmas időtöltéshez. Az új turisztikai városközpontot, a gyógyfürdőt, és a gyógyhely funkciót kiszolgáló infrastrukturális elemek (pl. parkoló, gyalogos-kerékpáros útvonalak) megújítása, összekapcsolása fontos eleme a projektnek. Fontos attrakcióként jelenének meg a településhez köthető utcabútorok és szobrok (például egy Festetics szobor a fürdő makettjével és két üres székkel az asztal körül, amivel a látogatók egyedi fényképeket készíthetnek), növelve a gyógyhely által nyújtott attrakciók sorát.

Az infrastrukturális beruházásokkal párhuzamosan Hévíz gyógyhely arculatának erősítéseként, a turistaszezon kibővítéseként, a meglévő és új turisták komfortérzetének javítása, valamint a számukra nyújtott szolgáltatások bővítése érdekében célzott programok és attrakciók megvalósítására is sor fog kerülni. Ilyenek lesznek például a helyi termékek beépítése a helyi gasztronómiai kínálatba, a látogatók komfortérzetét növelő szolgáltatások és attrakciók létrehozása, illetve a garantált programok szervezése.

A turisztikai vonzerőt jelentő legfontosabb kialakítandó 8 új szolgáltatás a tervek szerint:

•	ivókút gyógyvízzel,

•	pénzverő Hévíz érmével,

•	szelfipont köztéri műalkotással,

•	elektromos kerékpárok működtetéséhez töltő kialakítása,

•	interaktív érintőképernyős tájékoztató infopont kialakítása,

•	4 évszakos fedett pihenő tér egész éves nyitva tartással,

•	ingyenes wifi a 4 évszakos fedett pihenő térben,

•	családbarát mesesarok (a pihenőtérben folyamatos mesevetítéssel, gyermekek által kedvelt babzsák ülőalkalmatossággal)

A meglévő alábbi szolgáltatások fejlesztésére is sor kerül:

•	kerékpárkölcsönzés,

•	TDM információszolgálat,

•	rendezvénytér helyszíne.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Hévíz Gyógyhely fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámmal nyilvántartott Támogatási Szerződésének aláírására, valamint a projekt megvalósításhoz szükséges egyéb nyilatkozatok aláírására.

Felelős:	Papp	Gábor polgármester

Határidő:	2018. november 30.

1. melléklet: Támogatási szerződés

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 303390

Adószám: 15303392-2-41

másrészről	HÉVÍZ	VÁROS	ÖNKORMÁNYZAT,	mint	kedvezményezett	(a	továbbiakban:

Kedvezményezett),

Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1

Azonosító szám: 734378

Adószám: 15734374-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10049006-00342195-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

- Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése ” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosító számon regisztrált, 2017.09.15. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.07.24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

- Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1.	A Szerződés tárgya a(z) Hévíz Gyógyhely fejlesztése című és GINOP-7.1.9-17-2017-00003

azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Helyszín | Irányítószám | Helység | Utca | Házszám | Helyrajzi szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fő | 8380 | Hévíz | Kölcsey Ferenc | 986 | 986 |
| megvalósítási |  |  | utca |  |  |
| helyszín |  |  |  |  |  |
|  | 8380 | Hévíz | Kölcsey utca | 986 | 986 |
|  | 8380 | Hévíz | Kölcsey Ferenc | 987 | 987 |
|  |  |  | utca |  |  |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

- A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.	A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.01.01.

3.2.	Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.	A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1	A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

- 1.A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 1 000 000 000 Ft, azaz forint.

4.2.	A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége 1 000 000 000 Ft, azaz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3.	A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4.	A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5.	Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 20 millió forintot.

3

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU

bizottsági rendelet) alapján regionális beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. § -ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

- Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

- Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

- Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

- A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

4

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A  műszaki-szakmai	tartalom	nem	teljesítése	esetén	a	272/2014.	(XI.5.)	Korm.	rendelet	1.

mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

- A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

- Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

- Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

5

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …

napján.

……….…………

Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ………………… … napján.

Mellékletek:

- melléklet - A Projekt költségvetése

- melléklet - A Projekt forrásai

- melléklet - A Projekt mérföldkövei

- melléklet - A Projekt indikátorai

- melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

- melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

- melléklet - Konzorciumi megállapodás

- melléklet - Kommunikációs terv

7

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Kedvezményezett: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Építéshez kapcsolódó | Épület - építész | 219 710 000 | 1 | 46 710 000 | 219 710 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | költségek | tevékenységek |  |  |  | 000 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A projekt | Előzetes tanulmányok, | Kiviteli terv | 27 775 000 | 1 | 5 904 921 | 27 775 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | előkészítésével | engedélyezési | elkészítése |  |  |  | 000 |  |
|  | kapcsolatos | dokumentumok |  |  |  |  |  |  |
|  | tevékenység | költségei |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A helyszín | Építéshez kapcsolódó | Konténer és | 5 588 000 | 1 | 1 188 000 | 5 588 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | hagyományaihoz | költségek | kiszolgáló épületek |  |  |  |  |  |
|  | kapcsolódóan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jövőben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rendszeresen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | megrendezésre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kerülő |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kulturális/művészeti/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gasztronómiai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rendezvények, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fesztiválok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lebonyolítására |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alkalmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | infrastrukturális |  |  |  |  |  |  |  |
|  | feltételek fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | A helyszín közvetlen | Építéshez kapcsolódó | Térburkolás | 6 134 100 | 1 | 1 304 100 | 6 134 100 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | környezetének | költségek |  |  |  |  |  |  |
|  | fejlesztése - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyógyhelyfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esetén |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A helyszín közvetlen | Építéshez kapcsolódó | Tereplépcsők, | 38 100 000 | 1 | 8 100 000 | 38 100 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | környezetének | költségek | támfalak |  |  |  | 000 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A projekt keretén | Építéshez kapcsolódó | Megújuló energia | 11 430 000 | 1 | 2 430 000 | 11 430 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | belül újonnan | költségek | felhasználása |  |  |  | 000 |  |
|  | létesülő, valamint |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jelentős átépítéssel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | járó létesítmények |  |  |  |  |  |  |  |
|  | energia-hatékony |  |  |  |  |  |  |  |
|  | működését javító |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beruházások, illetve |  |  |  |  |  |  |  |
|  | megújuló |  |  |  |  |  |  |  |
|  | energiaforrások |  |  |  |  |  |  |  |
|  | felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A turistafogadás | Eszközbeszerzés | Mobíliák, | 15 240 000 | 1 | 3 240 000 | 15 240 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | feltételeinek | költségei | irodabútorok |  |  |  | 000 |  |
|  | létrehozása, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | javítása (a turisták |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komfortérzetét javító |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Építéshez kapcsolódó | Köztéri műalkotások | 35 560 000 | 1 | 7 560 000 | 35 560 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | költségek |  |  |  |  | 000 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Terület-előkészítési | Területelőkészítési | 19 999 960 | 1 | 4 251 960 | 19 999 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | költség | költség |  |  |  | 960 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Műszaki ellenőri | Műszaki ellenőrzés | 9 999 980 | 1 | 2 125 980 | 9 999 980 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | szolgáltatás költsége |  |  |  |  |  |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 312 500 | 24 | 0 | 7 500 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | kapcsolódó | személyi jellegű | Hévíz |  |  |  |  |  |
|  | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
|  | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Marketing | Marketing, | Marketing - | 1 400 000 | 1 | 297 638 | 1 400 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | tevékenység- | kommunikációs | nyomtatott kiadvány |  |  |  |  |  |
|  | nyomtatott kiadvány | szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |
|  |  | költségei |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 68 750 | 24 | 0 | 1 650 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | kapcsolódó | személyi jellegű | Hévíz bérjárulék |  |  |  |  |  |
|  | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
|  | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Fogyatékos | Építéshez kapcsolódó | Fogyatékosság | 3 810 000 | 1 | 810 000 | 3 810 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | emberek fogadása | költségek | típusához igazodó |  |  |  |  |  |
|  | érdekében a |  | akadálymentesítés |  |  |  |  |  |
|  | fogyatékosság |  |  |  |  |  |  |  |
|  | típusához igazodó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sajátos igényeknek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | megfelelő |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | A projekt | Előzetes tanulmányok, | Engedélyezési | 22 225 000 | 1 | 4 725 000 | 22 225 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | előkészítésével | engedélyezési | tervdokumentáció |  |  |  | 000 |  |
|  | kapcsolatos | dokumentumok |  |  |  |  |  |  |
|  | tevékenység | költségei |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A projekt | Közbeszerzési | Közbeszerzési | 9 999 980 | 1 | 2 125 980 | 9 999 980 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | előkészítésével | költségek | költség |  |  |  |  |  |
|  | kapcsolatos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projekt asszisztens | 268 750 | 24 | 0 | 6 450 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | kapcsolódó | személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |
|  | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
|  | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projektasszisztens | 59 125 | 24 | 0 | 1 419 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | kapcsolódó | személyi jellegű | bérjárulék |  |  |  |  |  |
|  | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
|  | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Az élményszerű | Építéshez kapcsolódó | Interaktív IT felület | 1 460 500 | 1 | 310 500 | 1 460 500 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | látogatás feltételeit | költségek |  |  |  |  |  |  |
|  | biztosító |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interpretációs és |  |  |  |  |  |  |  |
|  | látogatómenedzsme |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ntet célzó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fejlesztések, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | élményelemeket |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jelentő technikai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fejlesztések, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | interaktív |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bemutatási formák |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Eszközbeszerzés | Közmű-, út, | 386 427 900 | 1 | 82 153 963 | 386 427 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | költségei | kertészet, világítás |  |  |  | 900 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A kiemelt turisztikai | Építéshez kapcsolódó | Szökőkutak al- és | 38 100 000 | 1 | 8 100 000 | 38 100 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | fejlesztési | költségek | felépítménye |  |  |  | 000 |  |
|  | térségekben a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vonzó városkép |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kialakítása, egyedi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adottságokra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alapozott fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | A projekt | Előzetes tanulmányok, | Megvalósíthatósági | 6 477 000 | 1 | 0 | 6 477 000 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | előkészítésével | engedélyezési | tanulmány |  |  |  |  |  |
|  | kapcsolatos | dokumentumok | készítése |  |  |  |  |  |
|  | tevékenység | költségei |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Család- és | Eszközbeszerzés | Mese TV | 339 500 | 1 | 72 177 | 339 500 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | gyermekbarát | költségei |  |  |  |  |  |  |
|  | projektelemek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | megvalósítása |  |  |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Nyilvánosság | Kötelezően előírt | Kötelező | 1 420 125 | 1 | 301 916 | 1 420 125 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | biztosítása | nyilvánosság | nyilvánosság |  |  |  |  |  |
|  |  | biztosításának költsége | biztosítása |  |  |  |  |  |
| HÉVÍZ VÁROS | Gyógyhelyek | Építéshez kapcsolódó | Vízgépészet | 38 100 000 | 1 | 8 100 000 | 38 100 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | komplex turisztikai | költségek |  |  |  |  | 000 |  |
|  | fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| Konzorciumi tag | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Egységár | Darabszám | Le nem vonható | Összesen | Támogatá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Ft) | (Db) | ÁFA (Ft) | (Ft) | si % |
| HÉVÍZ VÁROS | Marketing | Marketing, | Marketing | 70 716 455 | 1 | 15 034 207 | 70 716 | 100 |
| ÖNKORMÁNYZAT | tevékenység | kommunikációs |  |  |  |  | 455 |  |
|  |  | szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |
|  |  | költségei |  |  |  |  |  |  |
| Magyar Turisztikai | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 58 750 | 24 | 0 | 1 410 000 | 100 |
| Ügynökség | kapcsolódó | személyi jellegű | MTÜ bérjárulékok |  |  |  |  |  |
| Zártkörűen Működő | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
| Részvénytársaság | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| Magyar Turisztikai | Gyógyhelyek | Szakmai | Turisztikai szakértő | 187 500 | 24 | 0 | 4 500 000 | 100 |
| Ügynökség | komplex turisztikai | megvalósításhoz | bruttó munkabér |  |  |  |  |  |
| Zártkörűen Működő | fejlesztése | kapcsolódó személyi |  |  |  |  |  |  |
| Részvénytársaság |  | jellegű ráfordítás |  |  |  |  |  |  |
| Magyar Turisztikai | Fejlesztéshez | Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 250 000 | 24 | 0 | 6 000 000 | 100 |
| Ügynökség | kapcsolódó | személyi jellegű | MTÜ bér |  |  |  |  |  |
| Zártkörűen Működő | projektmenedzsmen | ráfordítása |  |  |  |  |  |  |
| Részvénytársaság | t tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |
| Magyar Turisztikai | Gyógyhelyek | Szakmai | Turisztikai szakértő | 1 057 500 | 1 | 0 | 1 057 500 | 100 |
| Ügynökség | komplex turisztikai | megvalósításhoz | bérjárulék |  |  |  |  |  |
| Zártkörűen Működő | fejlesztése | kapcsolódó személyi |  |  |  |  |  |  |
| Részvénytársaság |  | jellegű ráfordítás |  |  |  |  |  |  |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 000 |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Kedvezményezett: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

| Források | (Ft) |
| --- | --- |
| I. saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 1 000 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége | 1 000 000 000 |
| Projekt teljes költsége |  |
|  | 1 000 000 000 |
| Összesen: |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Kedvezményezett: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

| Mérf | Mérföldkő megnevezése | Mérföldkő | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| öldk |  | elérésének |  | eléréséig |
| ő |  | tervezett |  | felhasználni tervezett |
| sors |  | dátuma |  | támogatás összege |
| zám |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |
| 1 | Projekt előkészítési fázisa | 2019.11.30. | Kiviteli terv elkészítőjének kiválasztása beszerzési eljárás keretében. A kiviteli |  |
|  |  |  | terveket kiválasztott tervező elkészíti. A Közbeszerzések lefolytatása: a projekt |  |
|  |  |  | megvalósításához szükséges, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás |  |
|  |  |  | lefolytatása tanácsadó segítéségével. |  |
| 2 | Kivitelezés megvalósítása | 2020.08.31. | A kivitelezés 100%-ban történő megvalósítása. Elkészülnek az attrakciónak számító |  |
|  |  |  | vízi elemek, valamint a köztéri alkotások. Megvalósul a jelenlegi buszpályaudvar |  |
|  |  |  | épületének átalakítása, megtöltve azt új funkciókkal. |  |
| 3 | Projekt megvalósulása | 2020.09.30. | A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósul. |  |
|  | 100% |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Kedvezményezett: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

- Kötelező vállalás

Minden 60 000 forint támogatás után egy új látogató vállalása kötelező.

- Indikátorok

A kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:

|  | Indikátor |  | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | megnevezése |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti | és | 2016.12.31. | 150 000 |  |  |  |  |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások várható |  |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti | és |  |  | 2021.12.31. | 17 000 | 17 000 | 167 000 |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  | tett |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti |  | és |  |  | 2022.12.31. | 0 | 17 000 | 167 000 |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti |  | és |  |  | 2023.12.31. | 0 | 17 000 | 167 000 |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti |  | és |  |  | 2024.12.31. | 0 | 17 000 | 167 000 |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

| A | természeti |  | és |  |  | 2025.12.31. | 0 | 17 000 | 167 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | természeti |  | és |  |  | 2026.12.31. | 0 | 17 000 | 167 000 |
| kulturális |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| örökségnek, |  |  | illetve |  |  |  |  |  |  |
| látványosságnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minősülő támogatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| helyszíneken |  |  | tett |  |  |  |  |  |  |
| látogatások |  | várható |  |  |  |  |  |  |  |
| számának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| növekedése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

| napján. |  |
| --- | --- |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00003

Kedvezményezett: HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

| Mérföldkő | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása |
| --- | --- | --- |
| sorszáma |  |  |
| 2 | 4 évszakos klimatizált pihenőtért létrehozása, | Átalakított buszpályaudvar épület, mely egész évben nyitva áll az ide érkezők számára a |
|  | kialakítása mint új szolgáltatás megvalósítása. | Tourinform iroda nyitvatartása alatt. Kialakul a 4 évszakos klimatizált pihenőtér, benne a |
|  | Elhelyezésre kerül benne egy családbarát | családi mesesarok, illetve elhelyezésre kerül a 6 nyelvű interaktív touch info is. Mindezek |
|  | gyermek mesesarok, ahol babzsák | a család apraja-nagyja számára vendégelégedettséget nyújtanak. |
|  | ülőalkalmatosságokon tudják nézni a gyermekek |  |
|  | pihenésként az aktuális mesét televízión. A |  |
|  | pihenőtéren elhelyezésre kerül egy interaktív |  |
|  | touch infó is, mely a magyar, angol, német |  |
|  | nyelvek mellett a leggyakoribb idelátogatókat is |  |
|  | kiszolgálja (orosz, cseh és kínai). A pihenőtér |  |
|  | ezáltal kiszolgálja a legkisebbektől a |  |
|  | legidősebbek igényeit is. |  |
| 2 | Fogyatékos emberek fogadási feltételeinek | Hévíz számára kiemelten fontos a bárminemű fogyatékossággal rendelkező látogatók |
|  | garantálása | fogadásának akadálymentes feltételeinek biztosítása. Ennek |
|  |  | fényében a beruházás során a következő elemek valósulnak meg: - akadálymentes |
|  |  | közlekedés az egyes térrészek (Deák Ferenc tér, |
|  |  | buszpályaudvar területe és Kölcsey utca) között: az egyébként meglévő szintkülönbségek |
|  |  | az új főtér kialakítása során lépcsőket nélkülözve lesznek |
|  |  | összekötve; - a buszpályaudvar felújított épületének minden része akadálymentes |
| 2 | Kölcsey utca felújítása, átstrukturálása sétánnyá | A Kölcsey utca átépítésével (csatorna zárttá tétele, burkolatcsere, közlekedőfelületek |

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

|  |  | felújítása) kialakul egy vonzó városkép, melynek eredményeként nagyobb tömegeket vonz |
| --- | --- | --- |
|  |  | az utca. A gépkocsiforgalom korlátozásával (kizárólag boltok feltöltése) megvalósul |
|  |  | korábbi projektekkel egybefüggő és egységes térrendszer. Az utcában található |
|  |  | ajándékboltok, cukrászdák egységes arculatot öltve kitelepülhetnek a sétányra, míg a |
|  |  | rendezvények alkalmával kitelepülő vállalkozások is nagyobb teret kapnak. |
| 2 | Rendezvénytér kialakítása - buszpályaudvar | A buszpályaudvar áthelyezésével lehetőség nyílik arra, hogy az évente összességében |
|  | áthelyezése | 40-50 napos rendezvények zavartalanul, forgalomtól elzártan valósuljanak meg, mellyel |
|  |  | az ide érkezők elégedettsége emelkedik. További előnye, hogy mindezzel sikerül |
|  |  | csökkenteni a Hévízi Gyógytó környezetterhelését, amelyet mindeddig a közvetlen |
|  |  | környezetében lévő autóbuszok okoztak (mind zaj, mind pedig kipufogógázok) |
| 2 | Kerékpárcentrum és TDM iroda, illetve nyilvános | Az intézkedés látogatószámnövekedést és vendégelégedettséget generál a meglévő |
|  | illemhelyiség kialakítása a jelenlegi | szolgáltatások színvonalának javításával, valamint az új szolgáltatások bevezetésével. Az |
|  | buszpályaudvar északi felén.A Hévízi Turisztikai | elektromos kerékpártöltő telepítésével szintén új közönséget lehet megfogni. |
|  | Desztinációs Menedzsment a téren, könnyen |  |
|  | megtalálható, vendégbarát és akadálymentes |  |
|  | helyen kínálja ezentúl meglévő és kibővített |  |
|  | szolgáltatásait (Garantált programcsomagok). Az |  |
|  | épület ezen részében elektromos kerékpárok |  |
|  | részére biztosítunk töltési lehetőséget töltő |  |
|  | kiépítésével. |  |
| 3 | Hévíz, mint termék pozícionálása a külföldi | A hazai, illetve a már meglévő nyugati piac erősítése mellett távolabbi, cseh, orosz és |
|  | piacokon marketing tevékenység keretében. Az | kínai célközönség elérésével vendéglétszám generálása. |
|  | ide érkező látogatók marketing eszközökkel |  |
|  | történő megszólítása a cél, |  |
|  | vendégszámnövekedés céljából. |  |

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | ügyintéző |  |  |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Őry Rozália | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |