SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYÉNEK

No: BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008

az eu általános költségvetéséből finanszírozva

- Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Adószám: 15734374-2-20

Bankszámlaszám: 11749039-15432429-10160002

Képviseli 	Papp Gábor, Polgármester

(‘a Szerződési Hatóság’),

egyrészről,

és

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom,  Mátyás király utca 45.

Cégjegyzékszám: 11 09 005003

adószám: 11196754-2-11

Képviseli: Neuzer András, ügyvezető igazgató

(“a Vállalkozó”)

másrészről,

megállapodnak a következőképp:

- PROJEKT: Bicycle Oasis, BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008

- SZERZŐDÉS CÍME: Kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás létrehozása Hévíz Város Önkormányzat számára, mely magában foglalja a kerékpárokat és más kapcsolódó felszereléseket, beleértve egy a kerékpárok szállítására alkalmas járművet is a BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében, HÉVÍZ, Magyarország

- 1.Rész	Tárgya

  - A Szerződés tárgya a következő eszközök felszerelése, gyártása, szállítása, beszerelése, üzembe helyezése és szervízelése lesz:

4 db. Dokkoló állomás biztosítása. A dokkoló állomások terminálokból, dokkolókból és kerékpárokból állnak.

- 56 db. dokkoló

- 4 db. terminál

- 30 db. kerékpár

4 db. kamera-rendszer

1 db. Irányítási rendszer

1 db. Szállító, kerékpárgyűjtő jármű szervizfelszereléssel

1db. Üzemeltetési/irányító központ /2 db hardverrel és szoftverrel/

1 db. Munkaállomás /A szükséges hardver és szoftver elemekkel együtt/

1 db. Arculati terv

- Az eszközök befogadásának helye Hungary Hévíz, Kossuth L. u. 1., a szállítási idő időkapuja 2014. Január 1 - 2014. Április 30 és az alkalmazandó Incoterms a DDP. A feladatok végrehajtására rendelkezésre álló idő várhatóan szerződéskötéstől számítva 2014. Május 30-ig tart. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2014. Március 1, a műszaki átadás tervezett időpontja 2014. Április 30.

- Munkaállomás, Irányító központok, szállító jármű leszállítása: 2014. Február 28.; Dokkoló állomások gyártása, kiépítése,telepítése, üzembe helyezése, kerékpáros gyártása, leszállítása, irányítási rendszer üzembe helyezése: 2014. Április 30.; Teszt időszak: 2014. Április 15. - 2014. Május 30-ig.

    - A Vállalkozónak szigorúan be kell tartania a Rendkívüli Szerződési Feltételeket és a műszaki mellékletekben foglaltakat.

1.3	A Szerződés tárgyát képező eszközökhöz csatolni kell a Vállalkozó által megnevezett pótalkatrészeket is a pályázathoz és a kiegészítők / egyéb szükséges tételek, melyek az eszközök használatához 1 évig szükségesek lehetnek, ahogyan az Útmutató a Pályázóknak dokumentumban van leírva

- 2. Rész	Származása

Az eszközök származási helyei a Rendkívüli Szerződési Feltételek 10. cikkelyében kerültek meghatározásra.

A Vállalkozónak származási bizonyítványt kell felmutatni az eszközökről, kivéve a derogációval érintett eszközök esetében, legkésőbb akkor, amikor kérvényezi az eszközök előzetes elfogadását. Ennek elmulasztása a Szerződés megszüntetésével járhat.

A Szerződő Hatóság mentességet (derogációt) adott a származási szabályok alól a következő eszközre: a kerékpárok szállítására alkalmas járműre, felhasznált hardverre és szoftverre.

- 3.Rész	Ajánlati ára

3.1	Az eszközök árát a pénzügyi ajánlatnak kell tartalmaznia (minta a IV. sz. Mellékletben). A teljes, maximális Szerződéses összeg 154.570 EUR+Áfa, azaz bruttó 196.304 EUR.

  - A kifizetéseket az Általános és/vagy Rendkívüli Szerződési Feltételekben foglaltak szerint kell végrehajtani (26-tól 28-ig cikkelyek).

  - A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak a 3.1. pontban meghatározott és a dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Szerződési Hatóság visel. A vállalkozási díj tartalmazza:

- A költségvetési kiírásban szereplő valamennyi tétel díjazását.

- Helyszíni adottságokból adódó, a kivitelezéshez kapcsolódó költségeket.

- Ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költségtérítések, hatósági díjak, korlátozások költségeit.

- A kivitelezéshez szükséges részlettervek költségeit.

- Átadási dokumentáció, kezelési utasítások összeállításának költségét.

- Közterület igénybevételével kapcsolatos költségeket.

- Villamos energia és vízhasználat, hulladékszállítás – és elhelyezés költségeit.

- A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételi költségeit.

- Környezet- és természetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerült költségeket.

- A teljesítés érdekében felmerült külön díjakat, pótlékokat.

- A minőség-ellenőrzés költségeit.

  - A Vállalkozó a Szerződési Hatóság által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1 pontban meghatározott vállalkozási díját.

  - Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek, a műszaki dokumentáció, műszaki mennyiségi kiírásait felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Ilyen kifogást, igényt akkor sem terjeszthet elő, ha észrevételezési jogát nem vagy nem kellő gondossággal gyakorolta.

  - Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

  - Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki tervdokumentációban, költségvetésben szereplő szerkezetektől, műszaki tartalomtól és építőanyagoktól való eltérésre csak a Szerződési Hatóság vagy műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén jogosult, egyenértékű helyettesítő megoldás alkalmazása esetén is.

- 4.Rész	A Szerződéses dokumentumok fontossági sorrendje

A következő dokumentumok szerves és elválaszthatatlan részét képezik jelen Szerződésnek, és következő fontossági sorrendben kell őket beadni, olvasni és értelmezni:

- a Szerződéses egyezmény;

- a Rendkívüli Szerződési Feltételek

- az Általános Szerződési Feltételek (I. sz. Melléklet);

- a Műszaki Specifikációk (II. sz. Melléklet [beleértve a tisztázásokat is, a pályázat beadásának határideje előtt és a tájékoztató megbeszélés/helyszíni bejárás jegyzőkönyveit];

- a Műszaki Ajánlat (III. sz. Melléklet [beleértve az ajánlattevő által benyújtott, pályázati elbírálás alatti tisztázásokat;

- a költségvetés lebontva (IV. sz. Melléklet);

- (részletezett nyomtatványok és egyéb ide vonatkozó dokumentumok (V. sz. Melléklet);

- A Szerződést képező különböző dokumentumok kölcsönösen elfogadottnak tekintendők; kétértelműség vagy eltérés esetén, a fent említett sorrendben lépnek érvénybe. Pótlásnál a módosított dokumentumok fontossági sorrendjének, az eredeti fontossági sorrendet kell követnie.

- Jelen Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. E Szerződés az utolsó fél, azaz a Vállalkozó, aláírásával lép hatályba.

- Jelen Szerződés angolul íródott, hat eredeti példányban, melyből négy eredeti példány a Szerződési Hatóságnál, kettő eredeti példány a Vállalkozónál kerül megőrzésre.

| A Vállalkozó részéről |  |  | A Szerződési Hatóság részéről |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Név: | Neuzer András |  | Név: | Papp Gábor |
| Titulus: | ügyvezető igazgató |  | Titulus: | polgármester |
| Aláírás: |  |  | Aláírás: |  |
| Dátum: |  | 2013. December | Dátum: | 2013. December |

- * * *

# RENDKÍVÜLI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

# Amennyiben szükséges ezen feltételek kibővítik és kiegészítik a Szerződést irányító Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben a Rendkívüli Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, az Általános Szerződési Feltételek szabályai az irányadók. A Rendkívüli Szerződési Feltételek cikkelyeinek számozása nem egymást, hanem az Általános Szerződési Feltételek cikkelyeinek számozását követi. Kivételes esetekben és az illetékes Bizottsági osztályok jóváhagyásával, további záradékok hozzáadása lehetséges, hogy speciális helyzeteket is lefedjenek.

## 2. Cikkely		A Szerződés nyelve

### 2.1	A munkanyelv angol.

## 4. Cikkely		Kommunikáció

- Bármilyen írásos kommunikációnak, mely jelen Szerződéshez tartozik, egyrészt a Szerződési Hatóság, másrészt a Vállalkozó között, tartalmaznia kell a Szerződés címét és azonosító számát és azt postai, fax, email vagy személyes úton kell eljuttatni a másik félhez.

Szerződési Hatóság képviselete

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Szerződési Hatóság részéről:

Papp Gábor polgármester

Szerződési Hatóság részéről teljesítésigazolás kibocsátására jogosult:

Kepli József János alpolgármester

Szerződési Hatóság műszaki kapcsolattartója:

Név: Vasas Ottó beruházási ügyintéző

Tel.szám: +36-83/500-840

E-mail:	vasas.otto@hevizph.hu

Vállalkozó képviselete:

Szerződéses kérdésekben

Név: ………………………………….

Cím:………………………………….

Tel.szám: ……………………………..

E-mail:	……………………………….

Vállalkozó részéről teljesítésigazolás kibocsátására jogosult:

Név: ………………………………….

Cím:………………………………….

Tel.szám: ……………………………..

E-mail:	……………………………….

## 6. Cikkely	Alvállalkozásba adás

Alvállalkozó bevonása megengedett. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

## 7. Cikkely	Dokumentumok beszerzése

Vállalkozó által biztosított dokumentumok:

Technikai/üzemelési leírás, brosúra, használati útmutató magyar nyelven.

## 8. Cikkely	Helyi szabályzások segédlete

A Magyar jogszabályok szerint az eszköz nem helyezhető működésbe a következő dokumentum biztosítása nélkül:

Használatba vételi és üzembe helyezési engedély.

## 10. Cikkely	Származás

### 10.1	Minden beszerzett eszköznek az Európai Uniós tagállamokból kell származnia vagy, olyan országból, melyet a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 lefed. Ezen esetekben, a „származás” azt a helyet jelöli, ahol az árut bányásszák, termesztik, termelik vagy gyártják és/vagy ahonnan a szolgáltatás származik. Az áru származását az EU Vámtarifa kódja alapján kell meghatározni vagy az itt alkalmazható nemzetközi egyezmény alapján.

### A Szerződő Hatóság mentességet (derogációt) adott a származási szabályok alól a következő eszközre: a kerékpárok szállítására alkalmas járműre, felhasznált hardverre és szoftverre.

## 11. Cikkely	Garanciák

  - A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa leszállított eszközök, berendezések, a felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. A létesítmények kivitelezését mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a Magyar Szabványok és előírások betartásával végzi.

  - A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 1 év időtartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.

  - Szerződési Hatóság tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb az 1 éves garanciális idő lejártáig kell a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Szerződési Hatóság jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni.

  - Hibás teljesítési kötbér:

Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait nem szerződésszerűen teljesíti és a Szerződési Hatóság által jelzett hibát a meghatározott határidőre nem javítja ki.

Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladatra eső része.

Mértéke: A hibás teljesítés kijavítására tűzött határidő leteltét követően naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a.

11.5 Késedelmi kötbér:

Feltétele: a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik.

Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladat(ok)ra eső  része.

Mértéke: Naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 30 napos késedelem a szerződés egyoldalú felmondását eredményezheti Megrendelő részéről.

11.6 Meghiúsulási kötbér:

Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében.

Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj.

Mértéke: A kötbéralap 20%-a.

Vállalkozó hozzájárul, hogy a Szerződési Hatóság az esedékes kötbér összegét a számlából levonja. A kötbér alapja a vállalkozói díj ÁFA-val növelt (bruttó) összege.

## 12. Cikkely	Biztosítás

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési biztosítással a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, összesen legalább 45 millió forint/év és 15 millió Ft/káresemény építőipari kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint az alvállalkozók által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződés megkötésének időpontjára be kell tudni mutatni. A biztosítás terjedelme felöleli az építési – szerelési munkákkal kapcsolatban felmerülő kockázatok vállalkozói és biztosítói gyakorlat, tapasztalat szerinti körét.

## 13. Cikkely	A feladatok végrehajtásának programja

- 13.1	Szerződéskötéstől számítva – január 15. - Arculat kialakítása.

- Szerződéskötéstől számítva – február 28. - Munkaállomás, Irányító központok, szállító jármű leszállítása

- Részteljesítési határidő: 2014. február 28.

- Szerződéskötéstől számítva – április 30. - Dokkoló állomások gyártása, kiépítése, telepítése, üzembe helyezése, kerékpáros gyártása, leszállítása, irányítási rendszer üzembe helyezése

- 2014. április 15. - 2014. május 30-ig - teszt időszak

- Teljesítési határidő: 2014. május 30.

  - Szerződési Hatóság előteljesítést elfogad.

  - Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

  - A késedelmi kötbér mértéke: 300.000,- Ft/nap, a részteljesítési határidőre vonatkozóan 100.000,-Ft/nap, melyet Szerződési Hatóság a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A kötbér összegét a Szerződési Hatóság jogosult a Vállalkozó (vég)számlájából beszámítással levonni.

## 14. Cikkely	Vállalkozó tervrajzai

A Vállalkozó biztosítja:

- Kezelési útmutató, valamint kezelési felület (Nyomtatott és szoftveres/digitális verzió) – magyar, angol, német, orosz nyelveken

- Szervizfelület kezelési útmutató: magyar nyelven

-  Arculati terv

## 15. Cikkely	A pályázatba foglalt árak elegendősége

### Nem releváns!

## 17. Cikkely	Szabadalom és Licenc

### Nem releváns!

## 18. Cikkely	Kezdési időpont

### 18.1	Szerződéskötést követően azonnal

## 19. Cikkely	Az implementációs feladatok időtartama

### 19.1	Szerződés időtartama a szerződéskötéstől számítva várhatóan 2014. Május 30, mely a sikeres műszaki átadás-átvétel és használatba vétel végső időpontja.

## 22. Rész	Módosítások

### 22.2	A Szerződési Hatóság fenntartja az adminisztratív rendelkezés útján való mennyiségbeli változtatás jogát +/- 10 %-kal, mely vonatkozik, a szerződéskötéskor és a Szerződés érvényessége alatt. A mennyiségi változtatás miatt, az eszközök összértéke nem emelkedhet vagy csökkenhet a pályázat költségvetésének több mint 25 %-ával. A pályázatban szereplő egységárak az újra átnézett mennyiségekkel kerülnek beszorzásra a változtatás alatt beszerzett tételeknél.

## 24. Cikkely	Az eszközök minősége

### 24.2	Technikai és műszaki átadás-átvétel tervezett, ennek tervezett időpontja legkésőbb 2014. Április 30.

## 25. Cikkely	Vizsgálat és tesztelés

### 25.2	Tervezett teszt időszak: 2014. Április 15. - 2014. Május 30-ig

## 26. Cikkely	Általános fizetési feltételek

### 26.1	A kifizetések Euróban történnek.

Szerződési Hatóság előleget nem fizet.

A teljesítés során egy részszámla és egy végszámla benyújtása lehetséges, amely a Szerződési Hatóság által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően válik esedékessé az alábbiak szerint:

1. rész esetében 2014. február 28. A teljes összeg 30%-a

A vállalkozói díj 30%-ának kiegyenlítése az ütemezésnek megfelelően elvégzett tevékenységek teljesítését követően válik esedékessé részszámla ellenében.

Végszámla esetében 2014. május 30. A teljes összeg 70%-a

A végszámla kiegyenlítése az ütemezésnek megfelelően elvégzett tevékenységek teljesítését követően válik esedékessé részszámla ellenében.

A számlát a Hévíz Város Önkormányzat (Szerződő Hatóság)  nevére címezve kell benyújtani és a számlára a kibocsátónak rá kell írnia a szerződés iktatószámát.

A vállalkozási díjat a Szerződési Hatóság a Vállalkozó által kiállított számla alapján átutalással fizeti meg a Vállalkozó számlájára. A hibátlanul kitöltött számlát a Szerződési Hatóság a számla kézhezvételének napjától számított 15 napon belül köteles a Vállalkozó számlájára megfizetni. A végszámla kifizetésének a határideje ennél rövidebb is lehet, figyelemmel a projekt befejezési határidejére és a végszámla összegének elszámolhatóságára.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított származási bizonyítványt a Szerződési Hatóság előzetes befogadása előtt kell beküldeni.

A Szerződő Hatóság mentességet (derogációt) adott a származási szabályok alól a következő eszközre: a kerékpárok szállítására alkalmas járműre, felhasznált hardverre és szoftverre.

### 26.5	A kifizetések rendben való kiutalásához, a Vállalkozónak továbbítania kell a hatóság felé a fent említett, 26.1 bekezdésben foglaltakat.

## 28. Cikkely	Késedelmes kifizetések

### 28.2	Az Általános Szerződési Feltételek 28.2 cikkelyétől való eltéréskor, mikor már a 26.3. cikkelyben kiszabott határidő lejárt, a Vállalkozó kérésére, a 28.2 cikkely szerint késedelmi kamat illeti meg. A kérvényt a késedelmes kifizetés utáni 2 hónapban kell benyújtani.

## 29. Cikkely	Szállítás

29.3	A Vállalkozó viseli az összes kockázatot az árukkal kapcsolatosan mindaddig, amíg azok be nem érkeznek előzetes befogadásra. Az eszközöknek becsomagolva kell érkezniük, a szállításkori károsodást vagy rongálódást megelőzendő.

29.2	A csomagolóanyagról a címzett gondoskodik, az az ő tulajdona. Megsemmisítése a környezetet tiszteletben tartásával történik.

29.3	Nincs speciális követelmény az egyes szállításokhoz, csak egy IPA hivatalos pecsét / láthatósági pecsét a berendezésen szükséges (lásd Projekt Kommunikációs Útmutató http://www.hu-hr-ipa.com/en/downloads).

29.4 A létesítmény átadás-átvétele:

A Vállalkozó köteles a Szerződési Hatóságot a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban készre jelentő levéllel írásban értesíteni. A Szerződési Hatóság a készrejelentő levél kézbevételétől számított 7 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni.

A vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

## 31. cikkely		Előzetes befogadás

Az Előzetes Befogadási Bizonyítványt a C11 Mellékletben található mintának megfelelően kell benyújtani.

A Vállalkozónak kötelessége benyújtania a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított származási bizonyítványt az előzetes befogadásig. Az előzetes befogadási bizonyítvány nem lehetséges a származási bizonyítvány nélkül.

## 32. cikkely		Garanciális kötelezettségek

32.6	A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy az eszközök újak, nem használtak, a legújabb modellek és egyesítik a legfrissebb fejlesztéseket mind dizájnban és anyagban. A Vállalkozónak továbbá garantálnia kell, hogy semelyik eszköznek nincs semmilyen hiányossága a dizánjából, anyagából vagy kidolgozásából adódóan. A garanciának maximum 1 évig érvényesnek kell lenni az előzetes befogadás után.

### 32.7	A garanciának 1 évig érvényesnek kell lenni az előzetes befogadástól számítva.

## 40. cikkely		Megállapodás vitás kérdésekben

- Bármely jogvita kezelésére, amely jelen jogügyletből származik és annak megoldása egyéb módon nem megoldható, a kizárólagos joghatósággal rendelkező Szerződéses Hatóság által kitűzött Zala Megyei Bíróság a mérvadó, a Szerződéses Hatóság nemzeti jogszabályainak megfelelően.

- * * *

<DDP (Delivered Duty Paid – Leszállítva vámkezeléssel) - Incoterms 2010 Nemzetközi Kereskedelmi Iparkamara - http://www.iccwbo.org/incoterms/