Hirdetmény

| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2011 / 93 |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő: | Hévíz Város Önkormányzata |
| Nyertes ajánlattevő: | Dunántúli Magasépítő Kft. |
| Teljesítés helye: | Hévíz, Sugár u. 7. sz. hrsz: 1441/4 sz. |
| Beszerzés tárgya: | Építési beruházás Tervezés és kivitelezés |
| Eljárás fajtája: |  |
| Hirdetmény típusa: | tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ |
| CPV kód: | 45210000-2 |
| Közzététel dátuma: | 2011/08/12/ |
| Iktatószám: | 19427/2011 |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: |  |
| Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű |
| Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: | Általános közszolgáltatások |
| Rövid tartalom: | Kiegészítő beruházás (pótmunkák) kivitelezése a Hévíz, Sugár u. 7. sz. hrsz: 1441/4 sz. alatti ingatlanon bölcsőde épület építése és meglévő óvodaépület átalakítása és bővítése során |
| Tartalom letöltése PDF-ben |

Tartalom:

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu tájékoztató az eljárás eredményéről A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________ I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth L. u. 1. Város/Község: Hévíz Postai irányítószám: 8380 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Papp Gábor polgármester Telefon: 83/500-800 E-mail: heviz_ph@t-online.hu Fax: 83/500-814 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heviz.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xÁltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek.d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Kiegészítő beruházás (pótmunkák) kivitelezése a Hévíz, Sugár u. 7. sz. hrsz: 1441/4 sz. alatti ingatlanon bölcsőde épület építése és meglévő óvodaépület átalakítása és bővítése során II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) a) xÉpítési beruházás Kivitelezés xTervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye Hévíz, Sugár u. 7. sz. hrsz: 1441/4 sz. NUTS-kód HU223 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) Keretmegállapodás megkötése Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás Nyílt Meghívásos Tárgyalásos II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Tárgy: Kiegészítő beruházás (pótmunkák) kivitelezése a Hévíz, Sugár u. 7. sz. hrsz: 1441/4 sz. alatti ingatlanon bölcsőde épület építése és meglévő óvodaépület átalakítása és bővítése során Mennyiség: Mennyiség: Bölcsőde pótmunka: A mellékelt kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségvetés kiírások szerint: 1. tábla építészeti munkák (1. sz. táblázat): Beton pancsoló elbontása, Közmű fogadó építése, Alaprajzi módosítások, Közlekedőkben falburkolat módosítása, Közlekedőkben nem éghető aljzat kialakítása, Lábazat hőszigetelése, Kültéri falburkolat módosítása Folyosókon kapaszkodó elmarad 2. tábla villamos munkák (1. sz. táblázat): Villamos elosztók és lámpatestek műszaki paramétereinek módosítása, Riasztó rendszer elmarad 3. tábla gépészeti munkák (1. sz. táblázat): Gázvezeték és szerelvények módosítása, Tűzivíz vezeték kiépítése, Fűtőtestek módosítása, Mozgássérült illemhelyek módosítása, Fűtési és használati melegvíz szivattyúk, Kazán módosítása, Belső terű helyiségek szellőzésének kialakítása, Tálaló és mosogató helyiségek szerelvényei 4. tábla külső közműépítési munkák (2. sz. táblázat): Külső közműépítési munkák (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) 5. tábla akadálymentes eszközök beszerzése (3. sz. táblázat): Folyosókon kapaszkodó elmarad, Mozgássérült illemhelyek módosítása, Parkolót jelölő tábla elmarad, Üvegajtón láthatósági jelek elmaradása Óvoda épület pótmunka: 1. tábla építészeti munkák (1. sz. táblázat): Közműfogadó létesítése, Gipszkarton álmennyezet, Sószoba mosható festése, Közlekedőkben falburkolat módosítása, Közlekedőkben nem éghető aljzat kialakítása, Lábazat hőszigetelése, Kültéri falburkolat módosítása, Külső térburkolás módosítása 2. tábla gépészeti munkák (2. sz. táblázat): Gázvezeték és szerelvények módosítása, Tűzivíz vezeték kiépítése, Fűtőtestek módosítása, Mozgássérült illemhelyek módosítása, Megmaradó radiátorok szelepeinek cseréje, Belső terű helyiségek szellőzésének kialakítása 3. tábla villamos munkák (3. sz. táblázat): Óvoda nem szabványos villamos szerelésének cseréje, Villamos elosztók és lámpatestek műszaki paramétereinek módosítása, Riasztó rendszer elmarad, Informatikai hálózat kábelezésének módosítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45210000-2 További tárgyak: II.2) A szerződés(ek) értéke II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni) Érték (arab számmal) 19765665 Pénznem HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val x ÁFA (%) 25 , 00 II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást] Nyílt Meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetménnyel induló, tárgyalásos Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos xHirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)] III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor nem III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) : A beruházás kivitelezése során a vállalkozó feladata volt a kivitelezési tervdokumentációk elkészítése is. A kivitelezési tervdokumentációk elkészítése kapcsán az alábbi műszaki tartalmi változtatások kerültek betervezésre: Bölcsőde építés: - Építészeti munkák: Kerti tároló faház nem készül a funkció bekerült az épületbe a megmaradt terület a játszóudvar javára 12 m2-rel bővült. Kültéri mázas kerámia burkolatok helyett ragasztott téglaburkolat készül kiviteli tervek szerinti kiosztásban 47,9 m2 mennyiségben. Az engedélyes dokumentációban szereplő fa lambéria elmarad helyette mosható festés készül, valamint a közlekedők padlószerkezetének úsztatott aljzata nem éghető szálas hőszigeteléssel készül tűzrendészeti okokból. Egy eddig eltakart, beton pancsoló elbontása szükséges a közművek építése miatt, a lábazat belső felületére 5 cm zártcellás EPS hőszigetelés készül. - Villamos munkák: A kiviteli tervezés során leegyeztetésre került az informatika hálózat, megfogalmazásra kerültek a megrendelői igények, ezáltal módosításra került a hálózati kábelezés anyaga és szükséges mennyisége. Az épület villamos elosztói a vonatkozó szabványoknak megfelelően kerültek megtervezésre a kiviteli tervekben és kikerült a Vállalkozó feladatai közül a szolgáltatói fogyasztás mérő szekrény ezt szolgáltató szállítja. A kiviteli terveken tervező az MSZ 6240 szabvány előírásainak megfelelően módosította a lámpatestek műszaki paramétereit ennek figyelembe vételével kerültek módosításra a világítótestek. - Gépészeti munkák: A kiviteli tervek elkészítésével tervező elvégezte az épület hőtechnikai méretezést így módosult a pályázati kiírásban rögzített hőtermelő (kazán) berendezés teljesítménye valamint a hőleadók (radiátorok) mérete és mennyisége. Tűzivíz vezeték kiépítését írta elő szakhatósági előírásában Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet (OTSZ) szerint oly módon, hogy a kiépítés a kiviteli tervekben kerül majd rögzítésre a szakhatósággal egyeztetett módon. A pályázati kiírás az épület gázellátását előirányzatként szerepeltette, mivel még nem álltak rendelkezésre szolgáltató által leegyeztetett és jóváhagyott földgáz Engedélyezési tervek. A hatályos GMBSZ szerinti, szakhatóság által jóváhagyott MK-21tervdokumentáció figyelembe vételével kerültek rögzítésre a gázhálózat költségei. A belső légterű helyiségek szellőzése a 253/1997(XII.20.) Korm. Rendelet előírásai szerint került megtervezésre és méretezésre ennek költsége csak a kiviteli terv elkészítése után kalkulálható. Óvoda épület átalakítása bővítése: - Építészeti munkák: Az előregyártott vasbeton panel épületszerkezeten csak falon kívüli szerelés alkalmazható ezért a gépészeti rendszerek eltakarásához a kiviteli terveken gipszkarton álmennyezet készül 22,6 m2. Kültéri mázas kerámia burkolatok helyett ragasztott téglaburkolat készül kiviteli tervek szerinti kiosztásban 34,6 m2 mennyiségben. Az üzemeltetői egyeztetés alapján a diszperziós festés helyett mosható festés készül 112,6 m2 mennyiségben (ÁNTSZ előírás). A hőtechnikai előírásokat figyelembe véve a kiviteli terveken a szélső talpgerendák belső felületére 5 cm vastag zártcellás EPS hőszigetelő lap került elhelyezése, magassága: 50 cm Külső térburkolatok, járdák felülete a többi változással összefüggésben a kiviteli terveken pontosításra kerültek üzemetetővel egyeztetett módon. - Villamos munkák: A pályázati dokumentáció az óvoda épületében a villamos hálózatok kiépítését csak a bővítményi részekre vonatkoztatta. A kiviteli szakági villamos tervező felülvizsgálta a meglévő és megmaradónak kiírt villamos hálózatot és megállapította, hogy az 1970-ben készült elektromos hálózat nem felel meg a jelenleg érvényes szabványoknak és biztonságtechnikai előírásoknak. A kiviteli tervek a teljes villamos hálózat új kiépítését tartalmazza. A kiviteli tervezés során leegyeztetésre került az informatika hálózat, megfogalmazásra kerültek a megrendelői igények, ezáltal módosításra került hálózati kábelezés anyaga és szükséges mennyisége. Az épület villamos elosztói a vonatkozó szabványoknak megfelelően kerültek megtervezésre a kiviteli tervekben. A kiviteli terveken tervező az MSZ 6240 szabvány előírásainak megfelelően módosította a lámpatestek műszaki paramétereit ennek figyelembe vételével kerültek módosításra a világítótestek valamint pályázati kiírásban megmaradóként feltételezett lámpatestek új lámpatestekkel lecserélésre kerülnek a kiviteli tervek szerint. - Gépészeti munkák: A kiviteli tervek elkészítésével tervező elvégezte az épület hőtechnikai méretezést így módosult a pályázati kiírásban rögzített hőtermelő (kazán) berendezés teljesítménye valamint a hőleadók (radiátorok) mérete és mennyisége. A kiviteli terveken a rendszer megfelelő működésének érdekében a megmaradó radiátorok szelepeinek a cseréje is szükséges ezért kell cserélni a termosztatikus szelepeket a megmaradó radiátorokon is. Tűzivíz vezeték kiépítését írta elő szakhatósági előírásában Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóság a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet (OTSZ) szerint oly módon, hogy a kiépítés a kiviteli tervekben kerül majd rögzítésre a szakhatósággal egyeztetett módon. Az épület alaprajzi változásai miatt elmaradt WC berendezések elmaradó munkaként szerepelnek a költségvetésben. A pályázati kiírás az épület gázellátását előirányzatként szerepeltette, mivel még nem álltak rendelkezésre szolgáltató által leegyeztetett és jóváhagyott földgáz engedélyezési tervek. A hatályos GMBSZ szerinti, szakhatóság által jóváhagyott MK-21tervdokumentáció figyelembe vételével kerültek rögzítésre a gázhálózat költségei. A belső légterű helyiségek szellőzése a 253/1997(XII.20.) Korm. Rendelet előírásai szerint került megtervezésre és méretezésre ennek költsége csak a kiviteli terv elkészítése után volt kalkulálható. Akadálymentesítés A kiviteli tervek egyeztetésre kerültek a rehabilitációs szakmérnökkel. Ekkor derült ki, hogy a pályázati anyagunkban szereplő egyes akadálymentesítéshez kapcsolódó infokommunikációs eszközök, és berendezési tárgyak (vezetősáv, ajtókon behúzó kapaszkodó, nagy indukciós hurok és ellenőrző készülék, információs tábla bejáratnál, központi tábla bejáratnál szolgáltatást jelző iránytábla, információs táblák, láthatósági jelek üvegajtón, akadálymentes wc-ben mosdó, nem dönthető tükör készül, csak magasított, plusz wc, kapaszkodó, vészhívó, hangjelző) kimaradtak az ajánlattételi dokumentációból. A fenti pót- és elmaradó munkák az ajánlattevők rendelkezésére álló ajánlattételi dokumentáció, és az ajánlatkérő által adott tájékoztatás alapján előre nem láthatóak voltak. Ezért a folyamatban levő kivitelezés során a fenti munkák kivitelezésére a Közbeszerzési Törvény Harmadik rész VI. fejezet szerinti egyszerű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezzük a Kbt. 252. § (1) e) - pontja alapján, tekintettel arra, hogy a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás szükséges a tárgyi szerződés szerinti építési beruházás teljesítéséhez, amelyet műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x Időszakos előzetes összesített tájékoztató Előminősítési hirdetmény III.2) bírálati szempontok III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem III.3) Adminisztratív információk III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): Előzetes összesített tájékoztató VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21311 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/04 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel x A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27894 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/24 (év/hó/nap) IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Kiegészítő beruházás (pótmunkák) kivitelezése IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/07/01 (év/hó/nap) IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1 IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft. Postai cím: Rákóczi út 3. Város/Község: Keszthely Postai irányítószám: 8360 Ország: HU Telefon: 92/504-130 E-mail: boros.laszlo@z-pannon.hu Fax: 92/504-131 Internetcím (URL): IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal) Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) Érték (arab számmal) 21836834 Pénznem HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val x ÁFA (%) 25 , 00 Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege Érték (arab számmal) 19765665 Pénznem HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val x ÁFA (%) 25 , 00 a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 19765665 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 19765665 Pénznem HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val x ÁFA (%) 25 , 00 Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem ------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0006 „Új bölcsőde építése” V.2) További információk (adott esetben) V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja (adott esetben) Dátum: 2011/06/21 (év/hó/nap) V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb x -------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) ----------------- V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege: Érték (arab számmal) Pénznem ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%) , -------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) ----------------- V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben) Dunántúli Magasépítő Kft. (név) 8360 Keszthely, Rákóczi u.3. (cím) Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) -------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) ------------------------------- Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal) V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: 2011/06/10 (év/hó/nap) V.2.7) Egyéb információk: V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/28 (év/hó/nap)