ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	Sport utca burkolat felújítása műszaki tartalmának bemutatása, döntés a projekt megvalósításáról

Az előterjesztő:	Naszádos Péter Hévíz Város polgármestere

Készítette:		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

Hévíz Város Polgármestere

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sport utca burkolata jelenleg rendkívül rossz műszaki állapotban van, a burkolat minősége az úton közlekedők biztonságát veszélyezteti. Továbbá az utca fontos szerepet játszik a közlekedésben, különösen a 2025. évben átadásra kerülő Kézilabda Munkacsarnok (a névadást követően: Tomann Rozália Hévíz Városi Sportcsarnok) belső parkolójának megközelíthetősége szempontjából. A sportcsarnok átadását követően jelentős forgalomnövekedés várható, így ezen útszakasz állapota, amennyiben nem kerül felújításra, még tovább romlik.

Mindezek miatt a Sport utca burkolatának felújítására vonatkozó alábbi műszaki tartalom elfogadását javaslom.

A tervezett építési munka két részből áll: a Sport utca aszfalt burkolatának felújításából (1), illetve ezen zsákutca végétől térkő burkolatú gyalogjárda építéséből (2) és annak Napsugár sétányra történő csatlakoztatásából. A gyalogjárda építésével biztonságos gyalogos kapcsolódást biztosítunk a sportlétesítményekhez (sportpálya és sportcsarnok).

- Aszfalt burkolat felújítása:

Az érintett aszfalt burkolatú útszakasz hossza: 160 méter. A tervezett burkolatfelújítás 4,10-4,25 m szélességben, egyoldali esés kialakításával történik, az egyik oldalon meglévő, megmaradó kiemelt szegéllyel. A kiemelt szegély mellett 30 cm széles beton folyóka, majd a 0+115 km szelvénytől a kiemelt szegély K-szegélyre vált.

A burkolatfelújítás változó vastagságú, teljes és nem teljes szélességben épített kiegyenlítő rétegekkel és állandó vastagságú kopóréteggel kerül kialakításra olyan módon, hogy a bal oldalon az egyes rétegek lépcsőzetesen feküdjenek egymásra, s az egyes túlnyúlások a rétegvastagsággal egyezzenek meg.

A kézilabdacsarnok kapubehajtójának szélessége 5,75 m, 0,5 m-es kétoldali padkával.

Tervezett pályaszerkezet az aszfaltozott területeken:

- 3,0 cm AC 11 kopó (N) kopóréteg (állandó vastagságú réteg)

- min. 3,0 cm AC 11 kötő (N) kötő-kiegyenlítőrétegek (nem teljes szélességben és teljes szélességben épített, változó vastagságú kiegyenlítő rétegek)

Tervezett pályaszerkezet a kavicsos területeknél:

- 3,0 cm AC11 kopó (N) kopóréteg (állandó vastagságú réteg)

- 9,0 cm AC16 kötő (N) kötőréteg (állandó vastagságú réteg)

- 15,0 cm M63 alapréteg

- 20,0 cm M63 védő-, javítóréteg

- Térkő burkolatú gyalogjárda építése:

Az építendő gyalogos járda hossza: 22 m, szélessége: 3,0 m. A járda 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel kerül kialakításra. A járda szegélyezése kerti szegéllyel történik. A járda és az út csatlakozásában behajtáskorlátozó acél csőpollerek kerülnek elhelyezésre.

Gyalogjárda tervezett pályaszerkezete:

- 6,0 cm beton térkő

- 3,0 cm bazalt zúzalék

- 10,0 cm CKt-4 alapréteg

- 30,0 cm M63 védő-, javítóréteg

Helyszínrajz:

A fenti okok figyelembevételével javasoljuk a Sport utca burkolatának felújítását önerőből, amely a tervezett projekt kulcsfontosságú része.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához előzetes felmérés szerinti szükséges 36.267.325 Ft forrást is biztosító keretösszeget Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. A projekt kivitelezésének ellenértéke a fordított adózás szabályai szerint kerül elszámolásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A döntés egyedi határozat.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sport utca burkolatának felújítására vonatkozó műszaki tartalmat és elrendeli a beruházás megvalósítását.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósítását önerőből finanszírozza, erre 40.000 ezer forint + áfa forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló …/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés előkészítésére és a kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: 	Naszádos Péter Hévíz Város Polgármestere

Határidő: 	azonnal és 2025. június 30.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| Szintén László | költségvetési szempontból |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |