ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. szeptember 9- i ülésére

Tárgy:    	NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt részeként utastájékoztató rendszerek beszerzése

Az előterjesztő:    	Papp Gábor polgármester

Készítette:    	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta:    	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

- 2014. február 28-án Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Programok keretében meghirdetett „Közösségi közlekedésfejlesztés” elnevezésű felhívásra „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” címmel.

- A pályázat részét képezi az alpályaudvarnál 1 db kültéri és a Flavius üzletházban 1 db beltéri, az autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utas-tájékoztatási rendszer kialakítása.

- A pályázat benyújtásakor a West Road Bt. által nyújtott ajánlat szerinti utas-tájékoztatási rendszer kialakítására vonatkozó összegek kerültek szerepeltetésre, melyek az alábbiak:

| - Utas-tájékoztató rendszer | - Bruttó összeg | - Támogatás | - Önerő |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 db kültéri utas-tájékoztató rendszer | - 1 923 000,- Ft | - 1 923 000,- Ft | - 0,- Ft |
| - 1 db beltéri utas-tájékoztató rendszer | - 1 000 000,- Ft | - 0,- Ft | - 1 000 000,- Ft |
| - ÖSSZESEN: | - 2 923 000,- Ft | - 1 923 000,- Ft | - 1 000 000,- Ft |

- Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utas-tájékoztatási rendszer kialakítására tervezett beszerzési eljárás lefolytatása, melyet azonban megelőzött az előzetes piackutatás. A piackutatás során beérkezett indikatív ajánlat alapján azonban megállapítható, hogy a West Road Bt. által nyújtott ajánlatban szereplő összegek nem képesek fedezni a tényleges megvalósítás költségét:

| - Utas-tájékoztató rendszer | - Bruttó összeg | - Támogatás | - Önerő |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 db kültéri utas-tájékoztató rendszer | - 2 032 000,- Ft | - 1 923 000,- Ft | - 109 000,- Ft |
| - 1 db beltéri utas-tájékoztató rendszer | - 1 000 000,- Ft | - 0,- Ft | - 1 000 000,- Ft |
| - Vezérlő rendszer | - 3 175 000,- Ft | - 0,- Ft | - 3 175 000,- Ft |
| - ÖSSZESEN: | - 6 207 000,- Ft | - 1 923 000,- Ft | - 4 284 000,- Ft |

- A fentiek alapján a projektben vállalt utas-tájékoztatási rendszer megvalósításához további fedezet biztosítása szükséges. Mivel azonban csak indikatív árajánlat áll rendelkezésünkre, a beszerzési eljárás lefolytatása során beérkezendő ajánlatokból fog látszani az utas-tájékoztatási rendszer kialakításának  tényleges költsége.

Tisztelt Képviselő-testület!

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság kérdésére a következővel egészítem ki:

Az önkormányzat 2013. február 28-án benyújtott NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú pályázatának részét képezi a valós idejű adatokon (dinamikus adatokon) alapuló utas tájékoztatási rendszer. Amennyiben a pályázat szerinti utas tájékoztató rendszer kivitelezése nem történik meg a KSZ nem fogja teljesítettnek venni a projektet, hiszen nem teljesül a pályázati felhívásban közzétett kritérium, illetve a pályázatban vállalt (pontot érő) tétel.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben az autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utas-tájékoztatási rendszer kialakítására Hévíz Város Önkormányzat 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1/8. sz. melléklete – felhalmozási tartalék terhére bruttó 5 000 000,- Ft többletforrást biztosít.

- A Képviselő-testület felkéri Hévíz város jegyzőjét, hogy a következő költségvetés módosításkor a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről rendelkező 2/2014. (II.12.) Ör-en a döntést vezesse át.

Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 	2014. október 31.

III.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

| Előterjesztés tárgya: NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt részeként utastájékoztató rendszerek beszerzése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2014. szeptember 4. | 174/2014. (IX.4.) PTB határozat |  | 3 igen szavazat és 1 tartózkodás | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal, hogy tisztázni kell kötelezettséget vállalt-e az önkormányzat a dinamikus utastájékoztatási rendszer kiépítésére. |

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Őry Rózsa | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |