ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 7-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” projekt végleges műszaki tartalma

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Önkormányzatunk „Helyi gazdaságfejlesztés” címén „Hévízi Piac Infrastrukturális fejlesztése” tárgyban támogatást nyert. Az ingatlanon található, közműnyilvántartásban nem szereplő közművezetékek miatt a Tisztelt Képviselő-testület 113/2018. (V. 8.) számú határozatában úgy döntött, hogy a terveket átdolgoztatja. A tervek elkészültek. A tervezett beruházás bekerülési költsége a pályázat benyújtásának időpontjához képest jelentősen megnőtt. A megvalósítás érdekében a műszaki tartalmat az alábbiak szerint kellett módosítani:

A tervek szerint elkészül a Hévíz, 1621. hrsz.-ú ingatlanra tervezett pavilon építése, út és térburkolat munkái a szükséges közműkiváltásokkal.  Megvalósul a Hévíz 1624/3. hrsz.-ú ingatlanra tervezett parkoló kialakítása, zúzottkő burkolattal.

Az 1623.hrsz.-ú ingatlanon meglévő vásárcsarnok épület bővítése – árusítótér és nyilvános wc.-k kialakítása – elmarad.

Az épület homlokzati hőszigetelést kap valamint héjazat csere történik. A térvilágítás az 1621-es és 1623.-as hrsz.-ú ingatlan tekintetében teljes mértékben megújításra kerül.

A beruházás során megvalósul:

- Árusító pavilon

  - 425m2 fedett árusító hely

  - 8 db árusítópavilon

- Burkolt felület 6,0 cm vastag burkolókőből 525 m2

- Burkolt felület 8,0 cm vastag burkolókőből 1371 m2

- Zöldfelület kialakítás 1300 m2

- Homlokzati hőszigetelés 114 m2

- Homlokzati vékonyvakolat készítés 114 m2

- Térvilágító oszlop és lámpatest 14 db

Átnézeti helyszínrajz csatolva.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak megismerte, a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” projekt végleges műszaki tartamát jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: azonnal

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

4. melléklet

Piac helyszínrajz