ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. március 1-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Kisfaludy u., Árpád u. és Sugár u. felújítás kivitelezésre közbeszerzési eljárás módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Csongrádiné Olasz Sára referens

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy utca (718 hrsz.) déli felének, az Árpád utca (1231/1 hrsz.) déli szakasz és a Sugár utca (1425hrsz.) déli oldal járda felújítása közbeszerzési eljárásban az elfogadott dokumentumok szerint a helyszíni bejárásra 2016. február 25. napján 13 órakor került sor.

A bejárás és a rendelkezésre álló műszaki dokumentumok alapján az ajánlatevők kiegészítő tájékoztatást kértek.

A műszaki dokumentáció többlet műszaki tartalom miatt módosításra szorul.

A megfelelő ajánlat kidolgozása érdekében az ajánlatok benyújtásának határidejét módosítani szükséges.

Az módosított ajánlattételi határidő 2016. március 9.

A módosítás alapján szerződéskötés tervezett ideje: 2016. április 6.

Teljesítési határidő: 2016.július 31.

Melléklet: Felelősségi rend (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit)

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2016. március 1.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja a Hévíz, Kisfaludy u. Árpád u. és Sugár utca felújítás kivitelezésre közbeszerzési eljárásban a melléklet szerinti Felelősségi rend dokumentumot.

A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Csongrádiné Olasz Sára | referens |  |  |
| Szintén László | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |