Iktatószám:

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 2025. február 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy:   	A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2025. évi szolgáltatási és munkaterve  és Rózsakert épület muzeális funkcióra történő  intézményi fejlesztése

- Az előterjesztő: 	Hermann Katalin igazgató

Készítette:		Hermann Katalin igazgató

- Megtárgyalta: 	 Turizmus, Kultúra és Civilek Bizottsága

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Hermann Katalin

igazgató

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva a 20/2018.(VII.9.) számú EMMI rendeletre, a Képviselő-testület elé tárom intézményünk 2025. évi munkatervét melynek részét képezi a szolgáltatási terv is.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi

színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet) 3.

§- alapján:

„3. § (1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez

éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.

(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok,

tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását

azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és

értékelésében való részvételének módjait.

(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.”

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény a fentiek szerint elkészített, 2025. évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi az alábbiak szerint.

1.számú melléklet: Éves Munkaterv

2.számú melléklet: Szolgáltatási terv

3. számú melléklet: Programterv

4.számú melléklet: Az intézmény szakmai szervezeti egységei szakfeladati besorolások és az általuk végzett, tervezett tevékenységek ismertetése

Az Intézményvezető által készített éves szolgáltatási tervet - a fenntartó elfogadási záradékkal látja el-, ezt követően az Intézményvezetőnek a rendeletben foglaltak szerint közzé kell tennie.

Rózsakert volt könyvtár helyiségének fejlesztési javaslata:

2025-es tervezett innovációk

A Rózsakert épületében új állandó kiállítás építése, továbbá előadóterem, időszaki és állandó kiállítótér, valamint iroda kialakítása.

A Belvárosi Múzeumban elhelyezett helytörténeti gyűjtemény felhasználásával új, a kortárs elvárásoknak megfelelő „élményközpontú” állandó kiállítás felépítését tervezzük az év első felében, a Rózsakert épületében. Az állandó kiállítás építése és tervezése a múzeum munkatársai által valósul meg, külső vállalkozót a gipszkartonok építésén kívül az intézmény jelentősebb munkákra nem kíván bevonni. Az állandó kiállítás tervezetten helytörténeti és balneológiai témájú, mely a város két jelentősebb időszakát mutatja majd be nagyobb terjedelemben. A római kort és az úgynevezett „hévízi boldog békeidőket”, azaz a két háború közötti időszakot. A kiállításban enteriőrökben és épített tárlat formájában kívánjuk az információkat a látogatók elé tárni, számos digitális eszköz és interaktív megoldás felvonultatásával. A kiállítás elkészítését követően szeretnénk kiadványokat készíteni a tárlathoz, vezető füzetet, és szóróanyagokat.

Újraépítjük a Dr Moll Károly orvostörténeti emlékszobát.

Az Egregyi Múzeum múzeum shopját a Rózsakert étterembe költöztetjük.

Műszaki beavatkozások, - Különösebb műszaki beavatkozásra nincs szükség. Szükséges azonban az épület tisztasági festése, mivel utoljára 2010-ben az építéskor volt teljes festés. Két ajtót kell áthelyezni, illetve majd a kiállítás világításához lesz szükség némi műszaki módosításra. Illetve a pult zárhatóvá tételére lesz szükség.

Installációk költségbecslése, vázlatterve, - Installációk költségbecslésére ajánlatot kértem. Ezek még nem érkeztek be. Azonban az egregyi múzeumban meglevő vitrines installációkból fogjuk megoldani a tárgybemutatás jelentős részét, mert ezek készen vannak, csak új külső burkolatra lesz szükség számukra. Ezen kívül a kiállítótéret pengefalakkal szeretném tagolni, amelyek gipszkartonból épülnek majd.

Beruházási forrás igény (becslés vagy számított) Amint bejönnek az árajánlatok tudok ilyen kalkulációt. Jelenleg a 10-10 milliós költségbecslést, reálisnak látom.

Létszámok, igényel-e + létszámot, Nem egyenlőre pluszlétszámra nincs szükségünk.

Működési költségek változása az FMK költségvetését érintően, Nyilván a rezsiköltsége a Rózsakertnek más lesz, de mivel a számlákat a Város fizeti, nekem erre vonatkozóan nincsenek adataim.

Megvalósítási határidők, A tervezett határidő június eleje-közepe. Ez döntés kérdése, lehet a tér megnyitásával egyidőben és lehet külön dátum, attól függ mi a cél.

Engedélyek, A múzeumi működési engedély a Belvárosi Múzeumra szól, egregy csak kihelyezett kiállítás volt, ezt kell átiratni. Bejelentésköteles.

Időszaki működés vagy átköltözés miatt muzeális kiállítások szünetelése stb). A Belvárosi Múzeumban a Petőfi kiállítás és a Soli Deo Gloria című, hévízi útmenti kereszteket bemutató tárlat zavartalanul megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

2.

# 1. HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2025. évi munkatervét – a benne foglalt szolgáltatási tervvel, és programtervvel – az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

- A Képviselő-testület a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 6. sorának terhére 10 000 ezer forint többlet forrást biztosít a bővített programterv fedezetére.

Felelős: Hermann Katalin igazgató

Határidő: 2025. március 1.

# 2. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményfejlesztését

a) a Rózsakert volt könyvtár helyiségben az előterjesztés szerint „élményközpontú” állandó kiállítás felépítését,

b) a a) pont szerinti fejlesztés megvalósítása miatt az Egregyi Múzeum megszűntetését a Festetics György Művelődési Központ intézmény onnan történő kiköltözését.

Felelős: Hermann Katalin igazgató

Határidő: 2025. március 1.

2. A Képviselő-testület a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 6. soráról 10 000 ezer forint forrást bocsát a beruházást és fejlesztést megvalósító Festetics György Művelődési Központ részére.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: 2025. március 1.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az igazgatót a határozat szerinti cél keretösszegen belüli megvalósítására.

Felelős: Hermann Katalin igazgató

Határidő: 2025. június 30.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Hermann Katalin | igazgató |  |  |
| Szintén László | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |