Iktatószám: VFO/ 722- 3/2016.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Ady utcai szennyvízcsatorna terveztetése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város területén még vannak olyan utcaszakaszok, ahol nincs kiépített szennyvíz gerincvezeték, vagy a tulajdonos csak idegen telkeken keresztül tud rácsatlakozni a hálózatra. Ennek elsődleges oka, hogy a terepviszonyok miatt gravitációsan nem lehetett rákötni a rendszerre.

Ennek egyik példája az Ady Endre utca Vörösmarty utcától nyugatra eső szakasza, ahol 4 ingatlantulajdonos nem tudta kiépíteni a rácsatlakozását.

Az Ady u. 16/A tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy oldjuk meg a gerincvezeték kiépítését, és tegyük lehetővé a rácsatlakozásukat.

Megvizsgálva a lehetőségeket, azzal a ténnyel találkoztunk, hogy az Ady utca déli oldalán van egy nyomott gerincvezeték, amely Alsópáhok felől nyomja a szennyvizet a Honvéd Szanatóriumon keresztül a kertváros felé. Erre az ágra szintén nyomott vezetékkel tudott rácsatlakozni a SPAR áruház is.

Az északi oldali lakóépületek csatlakozásának két módját látom megvalósíthatónak.

Az egyik a nyomott vezetékkel való rácsatlakozás a meglévő rendszerre, ami kissé költséges, de időben hamarabb végrehajtható megoldás. A tényleges bekerülési költsége csak a tervek birtokában állapítható meg.

A másik lehetőség a leendő új buszpályaudvarunk megépítésével egyidőben, gravitációsan rácsatlakozni az új gerincvezetékre, amely minden bizonnyal nyomott lesz, de az a Vörösmarty utcai gerincre lesz csatlakoztatva.

Tervezővel történt szemle és előzetes árajánlat alapján az Ady utcai új szennyvízgerinc kiépítésének várható tervezési költsége bruttó 850 ezer forint lesz.

A műszaki megoldást a közműszolgáltatóval való egyeztetés, és geodézia bemérések ismeretében lehet meghatározni. Ennek része lesz a kivitelezésre vonatkozó tervezői költségbecslés is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Ady utca előterjesztésben jelzett szakaszán (utca nyugati végén), a szennyvízcsatorna rendszer (szennyvízelvezetés) engedélyezési terveinek elkészítését, tervek engedélyeztetését a 2/2016. (I.29.) költségvetési rendelet 1/8 melléklet általános tartalék sora terhére bruttó 850 ezer Ft összegben.

- A megvalósítás forrásainak feltárásához ki kell dolgozni és tervezni kell közműfejlesztési hozzájárulások megállapítását.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozóan indítsa el beszerzési eljárást, és keressen forrást e sürgős feladat mielőbbi megoldása érdekében.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. december 31.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2016. október 31.

4.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi osztályvezető |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |