Iktatószám: PMK/5-18/2014

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat projektszintű költségvetésének módosításáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott nyertes pályázat Támogatási Szerződése 2013. június 14-én hatályba lépett.

Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A § (1) bekezdésére hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság 2013. december 13-án jóváhagyta, így a projekt elszámolható költsége 29 453 022,- Ft-tal emelkedett, melynek értelmében:

| elszámolható költségek: | 225 806 501,- |
| --- | --- |
| támogatás: | 225 806 501,- |

A „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen a buszöblök kivitelezésének költségvetése az alábbiak szerint alakul:

|  | Nettó | Bruttó |
| --- | --- | --- |
| 1) Hévíz Város területén 16 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében | 74 732 819 Ft | 94 910 680 Ft |
| 2) Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében | 11 181 587 Ft | 14 200 616 Ft |
| Ezen belül: |  |  |
| Alsópáhok 1 db | 2 740 632 Ft | 3 480 603 Ft |
| Cserszegtomaj 2 db | 4 040 286 Ft | 5 131 163 Ft |
| Nemesbük 1 db | 686 906 Ft | 872 371 Ft |
| Sármellék 2 db | 3 713 764 Ft | 4 716 480 Ft |
|  | 85 914 406 Ft | 109 111 296 Ft |

A nyertes ajánlattevő és a rendelkezésre álló fedezet közötti különbség 6 267 449,- Ft, mely Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 11.) rendelet 1/8 számú melléklete 3. pontja szerinti pályázati alap terhére átcsoportosításra kerül.

A projekt költségvetésének átdolgozására tekintettel szükséges a Támogatási Szerződés, illetve annak mellékletét képező Konzorciumi megállapodás 3.3. és 3.4. pontjának módosítása, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi:

3.3. pont az alábbiak szerint módosul:

3.3.  A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

|  | Tag neve | Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | A projekt megvalósítása, gesztori feladatainak megvalósítása: a Tagok nevében eljárva Támogatási szerződést, annak módosításainak előkészítése, projekt előrehaladási jelentéseket, kifizetési kérelmek elkészítése, beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása | 217 138 106,- Ft helyett 210 346 364,- Ft | 217 138 106,- Ft helyett 210 346 364,- Ft |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 1 272 388,- Ft helyett 3 691 766,- Ft | 1 272 388,- Ft helyett 3 691 766,- Ft |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 3 890 597,- Ft helyett 5 549 760,- Ft | 3 890 597,- Ft helyett 5 549 760,- Ft |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 1 015 313,- Ft helyett 1 083 534,- Ft | 1 015 313,- Ft helyett 1 083 534,- Ft |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 2 490 097,- Ft helyett 5 135 077,- Ft | 2 490 097,- Ft helyett 5 135 077,- Ft |

3.4. pont az alábbiak szerint módosul:

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

|  | Tag neve | Elszámolható költség | Támogatási összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | 217 138 106,- Ft helyett 210 346 364,- Ft | 217 138 106,- Ft helyett 210 346 364,- Ft |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | 1 272 388,- Ft helyett 3 691 766,- Ft | 1 272 388,- Ft helyett 3 691 766,- Ft |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | 3 890 597,- Ft helyett 5 549 760,- Ft | 3 890 597,- Ft helyett 5 549 760,- Ft |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | 1 015 313,- Ft helyett 1 083 534,- Ft | 1 015 313,- Ft helyett 1 083 534,- Ft |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | 2 490 097,- Ft helyett 5 135 077,- Ft | 2 490 097,- Ft helyett 5 135 077,- Ft |

A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

|  | Összesen | Önerő | Támogatás összesen | Hévíz támogatás | Alsópáhok támogatás | Cserszegtomaj támogatás | Nemesbük támogatás | Sármellék támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyes tervek készítése | 5 670 550 | 1 655 028 | 4 015 522 | 4 015 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiviteli tervek készítése | 11 747 500 | 4 738 431 | 7 009 069 | 6 145 469 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Közbeszerzés | 880 925 | 122 716 | 758 209 | 758 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN | 18 298 975 | 6 516 175 | 11 782 800 | 10 919 200 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új; Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db; Sármellék 2 db) | 109 111 296 | 6 267 449 | 102 843 847 | 88 643 230 | 3 480 603 | 5 131 163 | 872 371 | 4 716 480 |
| Fogadóépület | 31 470 364 | 0 | 31 470 364 | 31 470 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előtető | 17 301 210 | 17 301 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-1. j. út | 45 593 400 | 45 593 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-2. j. út | 14 074 980 | 0 | 14 074 980 | 14 074 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-3. j. út | 57 264 820 | 0 | 57 264 820 | 57 264 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térfigyelő rendszer + wifi | 1 644 757 | 0 | 1 644 757 | 1 644 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kültéri utastájékoztató | 1 923 408 | 0 | 1 923 408 | 1 923 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beltéri utastájékoztató | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN | 279 384 235 | 70 162 059 | 209 222 176 | 195 021 559 | 3 480 603 | 5 131 163 | 872 371 | 4 716 480 |
| Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C") | 731 037 | 0 | 731 037 | 716 117 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Könyvvizsgálat | 508 000 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr | 4 762 500 | 1 200 012 | 3 562 488 | 3 181 488 | 63 500 | 127 000 | 63 500 | 127 000 |
| SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN | 6 001 537 | 1 200 012 | 4 801 525 | 4 405 605 | 67 230 | 130 730 | 67 230 | 130 730 |
| ÖSSZESEN | 303 684 747 | 77 878 246 | 225 806 501 | 210 346 364 | 3 691 766 | 5 549 760 | 1 083 534 | 5 135 077 |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2014. február 14.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt megvalósítására 3. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

- A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását, továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

III.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |