Iktatószám: PMK/6-17/2013

Napirend sorszáma:	10.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. február 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal pályázati felhívást jelent meg.

A konstrukció célja infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének a fejlesztése érdekében. A helyi és városi közösségi közlekedés biztonságosabbá, gyorsabbá és színvonalasabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, utastájékoztatási rendszerek fejlesztése, kialakítása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

- Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése

- autóbusz-állomások, decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése, bővítése, fejlesztése, felújítása;

- az autóbusz közlekedés pályájának a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek kialakításával, felújításával, fizikai állapotának a javításával, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, fizikai állapotának a javítása, melyekhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítása, kiépítése, továbbá a szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítése is kapcsolódhat.

- Forgalomirányítási, forgalomszervezés és utastájékoztatás fejlesztése

- Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utastájékoztató rendszer kialakítása, fejlesztése.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás mértéke: 50 – 200 millió Ft.

Pályázat benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról a Képviselő-testület a 2013. február 20-i ülésén határozatot hozott, melynek értelmében az aláírásra is került.

A projekt 3 tartalmi elemre bontható:

- Hévíz, helyi járati központ megépítése

Az építés célja a város közösségi közlekedésének korszerűsítése, illetve a T-1 j. út mentén párhuzamos autóbusz-öblök kialakítása.

A tervezett megvalósítás területe Hévíz város keleti részén, a Nagyparkolótól északra található, a Flavius üzletház mellett, a 1627/7 hrsz-ú telken.

A telek feltáró útja az 1627/6 és 09/7 helyrajzi számon elhelyezett „KÖu-2” forgalmi szerepkörű városi út. Az építési telek beépíthető része sík, D-i része mélyebben fekvő, nem beépíthető, védett láp, mocsaras terület. Az építési telek tőzegágyon helyezkedik el, az alépítményi munkák ennek figyelembevételével alakítandók ki (lápvédelem, épület állagvédelem). A védett lápterület a természetvédelmi hatóság jelölte ki, ezt a telekrészt a tervezett fejlesztés nem érinti.

A tervezett fejlesztés kapcsán 2 férőhelyes belső +2 férőhelyes külső, közútra szervezett buszöböl valamint buszforduló és felépítményként fogadóépület, valamint esővédő tetőszerkezet létesül a szabadtéri várakozófelület fölé. A szolgáltatás parkoló igénye a tervezési terület mellett lévő városi közparkolóban biztosított.

A gyalogos területek és az épület komplex akadálymentesítése tervezett. A telken belül 1db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A fedett zónában 20 kerékpár számára kerékpártámasz lesz telepítve. A fogadóépületben jegypénztár, információs iroda, sofőrpihenő és személyzeti WC, valamint közönségforgalmi WC-blokk tervezett.

A telek részben burkolt, a gyalogos felületek igényes kialakítású térburkolatot kapnak. A telek zöldterületei intenzív, színvonalas kertépítészeti felületek lesznek, részben fásítva. A tervezett épület közművekkel ellátható. Vezetékes ivóvíz, szennyvíz, gázellátás kiépíthető. A csapadékvíz a burkolt területekről a közmű munkarész szerint a közeli nyílt árokba kerül elhelyezésre.

Tervezett felépítmény bővebb ismertetése:

A tervezett fejlesztés kapcsán felépítményként fogadóépület, valamint a szabadtéri várakozófelület fölé esővédő tetőszerkezet létesül. A gyalogos területek komplex akadálymentesítése tervezett, az épületben akadálymentes WC kerül kialakításra. A telken belül 1db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A fogadóépületben jegypénztár, információs iroda, sofőrpihenő és személyzeti WC, valamint közönségforgalmi WC-blokk tervezett. A fogadóépület mélyalapokra épített földszintes, félnyeregtetős épület, részben falazott külső és belső falakkal, szerelt födémszerkezettel, homlokzatburkolattal, tetőfedéssel. A jegypénztár 1 munkahelyre tervezett, az információs irodában szintén 1 fő dolgozik. A személyzet és a buszvezetők számára pihenő helyiség kerül kialakításra, pihenés, teakonyha használat biztosított. Itt kerül elhelyezésre a takarítószer kamra, H-M vízvételi lehetőséggel. A személyzet számára 1 WC helyiség létesül, H-M vízvételi lehetőséggel, elszívásos, depressziós szellőzéssel. A vendég WC-blokkban 1 női, 1 férfi WC és piszoár helyiség készül, kézmosó előtérrel, H-M vízvételi lehetőséggel. Valamint 1 akadálymentes WC helyiség létesül, szintén H-M vízvételi lehetőséggel. Az épület fűtését és melegvíz ellátását a pihenő helyiségben elhelyezett zárt égésterű kazán biztosítja. A védőtető a buszra várakozók védelmét szolgálja, buszmérettől függően minimum 1 busz esetében a le- és felszállás esetén is esővédelmet biztosít. A védőtető mélyalapokra épített acélvázas felépítmény, szerelt épületszerkezetekkel, térelhatároló szerkezetekkel. A védőtető alatt több ponton szélvédő felületek, pihenő padok kerülnek elhelyezésre. A fedett zónában 20 kerékpár számára kerékpártámasz lesz telepítve.

A felépítmény paraméterei:

Beépített alapterület:

| Védőtető: | 185 m2 |
| --- | --- |
| Fogadó épület: | 59 m2 |

A védtető kismértékben rálóg a közút űrszelvénnyel nem védett telkére, valamint a fogadóépületre, így a beépítettség alapját képező beépített alapterület: 	232 m2

Hasznos alapterület:

| Védőtető: | 185 m2 (fedett terület) |
| --- | --- |
| Fogadó épület: | 43,41 m2 |

- Hévíz, autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése

A település kiszolgálásában fontos szerepet játszik a 6383 sz. helyközi menetrend szerinti autóbuszvonal, amely lényegében a helyi közlekedést jelenti, bár a díjszabás tekintetében a helyközi szabályok alá esik. A vonalon iskolai előadási napokon négy, tanszünetben két járat közlekedik.

A projekt során a város helyi közlekedésének fejlesztése érdekében a már meglévő 10 pár buszöböl felújítása, továbbá 1 új buszmegálló létrehozása a terv.

Az építés célja:

Hévíz város elhatározása alapján a jelenlegi autóbusz állomás, mely a Tófürdő mellett található, kikerül a város központjából. A távolsági buszállomás a 7332 j. út (Ady) mellé kerül a város délnyugati sarkában, az épülő elkerülő út közelébe. A helyijárat buszállomás a meglévő, nagy személygépkocsi parkoló mellé kerül a város Keszthely felőli, keleti szélére.

A helyi járatú autóbuszok a tervek szerint a két buszállomást kötnék össze, és közben felfűznék a település nagyobb utcáit.

Az építés célja az ezeken az utcákon található autóbusz megállóhelyek korszerűsítése, a megállóhelyek környezetében az útburkolat és a járdaburkolat egyenetlenségek megszűntetése, a burkolat felújítása, a vízelvezetés szabványos kiépítése, az út keresztmetszeti jellemzőinek javítása, ezzel jobb utazáskényelmi feltételek és szolgáltatási szint teremtése a közlekedők számára.

A felújítandó megállóhelyek a következők:

- Zrínyi Miklós utca – Szentlélek templom megállóhely

A tervezett megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. A fellépősziget térkő burkolatú. Jobboldalon a fellépősziget lépcsővel, illetve egy 5 m hosszú rámpával csatlakozik a járdaszakaszhoz.

- Zrínyi Miklós utca – Dombi sétány megállóhely

A tervezett megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. A fellépősziget térkő burkolatú. Teljes szélessége 2,50 m, a rámpáé 1,20 m. A fellépősziget lépcsővel, illetve egy 6,50 m hosszú rámpával csatlakozik a járdaszakaszhoz.

- Zrínyi Miklós utca 71. megállóhely

A tervezett térkő burkolatú buszöböl 3 m széles, szüllyesztett szegéllyel határolt, kiemelt szegéllyel övezett.

- Zrínyi Miklós utca 111. megállóhely

A tervezett megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. A fellépősziget térkő burkolatú, 1,50 m szélesek. Jobboldalon a fellépősziget lépcsővel, illetve egy 6,20 m hosszú rámpával csatlakozik a tervezett járdaszakaszhoz.

- Széchenyi István utca 70. megállóhely

A tervezett megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. A fellépősziget térkő burkolatú, 3 m szélesek. A jobb oldali fellépősziget egy 1,50 m hosszú rámpával csatlakozik a kibővített járdaszakaszhoz.

- Móricz Zsigmond utca – Fecske utca megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhely 3 m széles, süllyesztett szegéllyel határolt. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget csatlakozik hozzá minimum 1,50 m szélességben, illetve a meglévő térköves felület szélességében.

- Effinger Károly utca megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhely 3 m széles, süllyesztett szegéllyel határolt. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget, illetve járda csatlakozik hozzá 1,50 – 1,70 m szélességben. A járdaszakasz 2 m hosszú rámpákkal csatlakozik a végein az útburkolat 2 cm-re lesüllyesztett kiemelt szegélyéhez, illetve a kapubejáróhoz.

- Kisfaludy Sándor utca megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhely 3 m széles, süllyesztett szegéllyel határolt. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget csatlakozik hozzá 2,20 m szélességben, mely paliszádfallal csatlakozik az alacsonyabban lévő térköves járdaburkolathoz. A fellépősziget járda felőli oldalán gyalogos védőkorlátot kell elhelyezni. A fellépősziget déli végén 4 m hosszú rámpával csatlakozik a meglévő járdához.

- Vörösmarty Mihály utca – Sugár utca megállóhely

A tervezett buszöblök mellett a gyalogjárdát el kell bontani, és a helyére új járdát kell építeni minimum 1,50 m szélességben.

A buszöblök kialakítása a jövőben mindkét oldalon épülő kerékpársávval összhangban készült.  A kiemelt szegélyeket a kapubejárókban 2 cm-re le kell süllyeszteni. A forgalmi sávokat és a buszöblöket süllyesztett szegéllyel kell elválasztani. A buszöblök mellé kiemelt szegélyt kell építeni.

- Vörösmarty Mihály utca – Ady Endre utca megállóhely

A tervezett buszöböl mellett bal oldalon a gyalogjárdát el kell bontani, és a helyére új járdát kell építeni minimum 1,50 m szélességben, jobb oldalon új fellépőszigetet kell építeni.

- Ady Endre utca megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget csatlakozik hozzájuk mindkét oldalon 1,50 m szélességben. Bal oldalon a fellépősziget nyugati végén 2,30 m hosszú rámpával csatlakozik a meglévő járdához. A jobb oldalon a fellépősziget egyben a gyalogjárda.

- Kossuth Lajos utca – Sport sétány megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhely 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget csatlakozik hozzájuk mindkét oldalon 1,50 m szélességben. A jobb oldalon a fellépősziget egyben a gyalogjárda, bal oldalon az építendő fellépősziget 1,50 m szélességű járda kiépítésével csatlakozik a meglévő gyalogos átkelőhelyhez.

Mindkét oldalon a fellépősziget és a gyalogjárda kerti szegéllyel határolt.

Az út burkolatán kopóréteg csere történik.

- Kossuth Lajos utca – Honvéd utca megállóhely

A tervezett térkő burkolatú megállóhelyek 3 m szélesek, süllyesztett szegéllyel határoltak. Kiemelt szegéllyel térkő burkolatú fellépősziget csatlakozik hozzájuk 1,50 m szélességben. A fellépősziget déli végén 2 m hosszú rámpával csatlakozik a meglévő járdához.

Az út burkolatán kopóréteg csere történik.

- Konzorciumi partner településeken autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése

Alsópáhok: A 75. sz. út melletti 1 db buszmegálló buszöböl és járdaszigetének korszerűsítése.

A tervezett fejlesztés költsége összesen: 1 261 225,- Ft

Cserszegtomaj: A Sümegi út mentén elhelyezkedő buszmegálló pár buszöböl és járdaszigetének korszerűsítése.

A tervezett fejlesztés költsége összesen: 3 602 000,- Ft

Nemesbük: A településközpontban található 1 db buszmegálló sziget burkolatkorszerűsítése.

A tervezett fejlesztés költsége összesen: 1 004 150,- Ft

Sármellék: Új fellépőszigetek kialakítása párban a reptéri bevezető út mentén.

A tervezett fejlesztés költsége összesen: 2 271 500,- Ft

Tervezett költségvetés

| Elszámolható költségek | Összes nettó költség (Ft) | Le nem vonható ÁFA (Ft) | Elszámolható összes költség (Ft) | Projekten felüli, Hévíz Város Önkormányzatát érintő önerő (bruttó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Projekt előkészítési költségei | 9 432 015 | 2 546 644 | 11 978 659 | 4 419 600 |
| 1.1 Projekt előkészítés 1.1.1 és 1.1.2 pontba nem eső költségei | 8 835 000 | 2 385 450 | 11 220 450 | 4 419 600 kiviteli tervek |
| 1.1.1 Megvalósíthatósági tanulmány költsége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Közbeszerzés költsége | 597 015 | 161 194 | 758 209 |  |
| II. Beszerzések | 148 048 300 | 39 973 041 | 188 021 341 | 63 894 600 |
| 2. Építés, beszerzések | 144 227 680 | 38 941 474 | 183 169 154 | 63 894 600 |
| 2.1. Építés, felújítás (beleértve az autóbuszöblök, autóbusz fordulók építésének és felújításátnak, csomópontok kiépítésének, felújításának, az akadálymentesítésnek, járdaépítésnek, felújításnak, kerékpárforgalmi létesítmény kialakításának, és a kerékpár parkolók, támaszok, közlekedésbiztonságot szolgáló elemek és KDOP-4.2.3 felhívás esetében a P+R rendszerek költségét is) | 142 932 596 | 38 591 801 | 181 524 397 | 45 593 400 T-1 j. út 17 301 210 Helyi járati központnál előtető 1 000 000 beltéri elektromos utastájékoztatási rendszer a Flaviusba |
| 2.2 Komplex terület-előkészítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Vegyes forgalmú önkormányzati út felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Térfigyelő rendszer beszerzése és telepítése | 1 295 084 | 349 673 | 1 644 757 | 0 |
| 2.5 Tartalék (2.1-2.4 sorok összegéhez mérten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Immateriális javak beszerzése |  |  | 0 | 0 |
| 3. Szolgáltatások igénybevétele | 3 820 620 | 1 031 567 | 4 852 187 | 0 |
| 3.1. Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások | 3 820 620 | 1 031 567 | 4 852 187 | 0 |
| 3.1.1. Nyilvánosság biztosításának költségei | 575 620 | 155 417 | 731 037 | 0 |
| 3.1.2. Könyvvizsgálói díjak | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |
| 3.1.3. Műszaki ellenőri tevékenység díja (az építési költség legfeljebb 2%-a) | 2 845 000 | 768 150 | 3 613 150 |  |
| 3.1.4. Fentiekbe be nem sorolható, felhívás alapján elszámolható szolgáltatások költsége |  |  | 0 |  |
| 3.1.5 Belső korláttal nem maximalizált szolgáltatások: |  |  |  |  |
| III. Projekt összes elszámolható költsége (I+II) | 157 480 315 | 42 519 685 | 200 000 000 | 68 314 200 |

A fenti projekt egyeztetve lett a Zala Volánnal. A közlekedési társaság támogatja a fejlesztést.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Új Széchenyi Terv támogatásával megjelent NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című kiírás kapcsán „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú pályázat benyújtását a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-hez.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat összköltségvetését bruttó 200 000 000,- Ft projekt összköltségvetéssel és támogatási igénnyel elfogadja.

- A Képviselő-testület elrendeli a pályázat összköltségvetésén felüli, a pályázaton kívüli 68 314 000,- Ft önerő költségvetésben történő elkülönítését.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: 2013. 02. 28.

III.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
|  | ügyintéző |  |  |
|  | osztályvezető |  |  |
|  | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |