K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. augusztus 27-ei rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

227/2014. (VIII. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú „Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projektben a projektben római katolikus temetőkápolna állagmegóvási kiviteli munkálatainak tárgyban kötött szerződés 1. módosítását: a szerződés végteljesítési határideje 2014. december 15., részteljesítési határidő a templom  belső munkálatainak befejezésére 2014. október 15 .

- A Képviselő-testület  elrendeli a toronysüveg kiegészítő terveinek elkészültét követően a munkarész beárazását és a szükséges beszerzési eljárás előkészítését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás megkötésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2014. augusztus 31.

Hévíz, 2014. augusztus 27.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 		 (Papp Gábor) sk.

jegyző					    	    polgármester

Hévíz, 2014. augusztus 27.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet

# Text boxes

HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.