Iktatószám: VFO/853-3/2014.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 2014. november 19-ei, rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészben” projekt és Dombföldi utca kapcsolódó beruházásának döntései

- Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Vasas Ottó – beruházási ügyintéző

- Megtárgyalta: 			-

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- 1.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő Testület!

A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben a Dombföldi és Egregyi utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése lezárult.

A Hévíz, Dombföldi u. 1., 37/4 hrsz. ingatlan és a 39 hrsz. Dombföldi utca közös határán található csapadékcsatorna állapota nem megfelelő, veszélyezteti az új út állagát.

A kialakult állapot azonnali beavatkozást indokol, mely szerint az érintett szakaszon újjá kell építeni a csapadékcsatornát. Az üzemeltetői állagmegóvási feladat átadásra kerül a GAMESZ részére. A munkálatok végzéséről a szomszédos (37/4 hrsz.) társasházi ingatlan tulajdonosai értesítve lettek, visszajelzés, kifogás nem érkezett.

A beruházás várható költsége 3.000.000, Ft.

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/7. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásaira jóváhagyott előirányzatokat. A III. pont 26. sorában a „Dombföldi utca kiegészítő beruházásaira 21 millió forint előirányzat áll rendelkezésre.

A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projekt keretében zajlanak az Árpádkori temetőkápolna állagmegóvási munkálatai.

A toronysüveg letisztítását követően derült fény arra, hogy a templomtorony rakott kő süvege három sarkon megreped, az azt gyámolító belső fa szerkezet statikai megtámasztásának meggyengülése miatt.

A Tervezők külön díjazás ellenében adtak műszaki megoldás javaslatot.

A templomsüveg mozgása, süllyedése mellett kiderült, hogy a toronybelső vakolata igencsak hiányos, mely ugyancsak azonnali beavatkozást igényel.

A 2014. augusztus 26-a létrejött Hévíz Város Önkormányzata és a tervező Makay Kft. megállapodás szerinti műszaki megoldások tervezett költsége közel 400.000,-Ft.

A Tervező az újonnan elkészült homlokzati vakolat alap színét nem tartotta elfogadhatónak, ezért ragaszkodott a Foster intézet szakembereivel együtt egy új vakolt homlokzatfelületek színfestéséhez, továbbá a templombelső nem restaurál felületeinek és mennyezetének festését is kérte. Az új tételeket a kiviteli költségvetés nem tartalmazta, azok közel 800.000,- Ft-os többletköltsége a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.

2014. júliusában úgy határozott a Testület, hogy a 023 hrsz-ú temetőkertet körbe kell keríteni és a rossz állapotban lévő „ravatalozó” épületet el kell bontatni.

A műemléki környezet miatt az épület bontására a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi hivatalának előzetes örökségvédelmi engedélye szükséges. Az erre vonatkozó tervek elkészültek, a bontási engedélyezési eljárás folyamatban van.

Ez évben nagy mennyiségű csapadék esett a területre, így a régóta nem megfelelő temetőkerti árkok rendszere veszélyezteti a sírokat. Felkértük Makay Tamás építész tervező urat, aki a Templom állagmegóvási terveit készítette, hogy adjon ajánlatot a további tervezési feladatra. Idő hiányban nem áll módjában a faladatot elvégezni.

Az érintett terület csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására a tervek készülnek, várható bekerülési költsége 300.000,-Ft

A telekhatáron ~140 m hosszban létesítendő kerítés várható bekerülési költsége 800.000,-Ft.

A „ravatalozó” épület bontás várható bekerülési költsége 1.500.000,-Ft.

A kialakult új feladatok elvégzése a közbeszerzési szabályok értelmében a folyamatban lévő Hévíz Város Önkormányzata „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” elnevezésű projekt keretein belül az egregyi római katolikus temetőkápolna állagmegóvási munkáinak kivitelezési közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan egybeszámítási kötelezettség alá esik, ezért azokra a fedezet rendelkezésre állását követően közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyet a Veszprémber Zrt. végez.

A fenti indokok alapján szükséges, hogy a költségvetésben tervezett 21 millió forint előirányzat 3 millióval emelésre kerüljön. A költségvetési rendelet 1/7 melléklet III.29. során van 20.900 ezer forint előirányzat beruházásokra felosztható címen nevesítve. Javasoljuk, hogy ennek az előirányzatnak a terhére kerüljön átcsoportosításra 3 millió forint a III. pont 26-os sorára.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

2.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Dombföldi u. 37/4 hrsz. és 39 hrsz. ingatlanok közös határvonalán található csapadékcsatorna a Dombföldi út állagmegóvása érdekében a felújítási, karbantartási feladatkör ellátására Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetét jelöli ki.

- A Képviselő-testület elrendeli, hogy a határozat szerinti feladat ellátására évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátására terhére a fedezetet biztosítja.

Felelős:   Papp Gábor polgármester

Határidő: 2014. december 31.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- 2

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Egregyi Templom és temetőkertjének kiegészítő beruházása keretében megvalósuljon az Árpádkori templom toronysüvegének szerkezet megerősítési, a „ravatalozó” épület bontási, a temetőkert kerítésépítési és a temetőkert vízelvezetési munkálatai. A beruházás megvalósításához három millió forint többletforrást a Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás keretében biztosítja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. április 30.

- A Képviselő-testület a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzat rendelet 1/7. melléklet III./29. beruházásokra felosztható előirányzatból 3 millió forint előirányzat átcsoportosítását rendeli el ugyanezen melléklet III/26. sor Dombföldi utca kiegészítő beruházásokra.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2014. december 20.

3.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| Laczkó Mária | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| Sallai Gábor | egyeztetési kötelezettség |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |