HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

159/2022. (IX. 13.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt megvalósulása ügyében készített tájékoztatót megismerte, a vállalkozót továbbra is teljesítésre szólítja fel és a projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan benyújtott 25%-os készültségi szinthez tartozó, I. részszámla befogadását és teljesítését jóváhagyja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2022. szeptember 13.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2022. szeptember 13.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet