ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Helyszínváltoztatás kézilabda-munkacsarnok beruházás tárgyában

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

Dr Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli.  Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.- ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Önkormányzatunk előzetesen két helyszínt jelölt meg. Az egyik Hévíz 022/53. hrsz.-ú Hosszú-földek területén található sport fejlesztési célú ingatlan, míg a másik Hévíz, Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan, melyen a jelenlegi Városi Sportcsarnok található.

A beruházás bonyolításával megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK) a nyár folyamán helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy a beruházás magvalósítására Hévíz Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan megfelelő.

A program megvalósítása érdekében a Képviselő – testület jóváhagyásával BMSK és Hévíz Város Önkormányzata között első lépésként egy előzetes együttműködési megállapodás került megkötésre.

Ennek a megállapodásnak célja a beruházással érintett ingatlan kiválasztása és állami tulajdonba adása, valamint a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése és ennek érdekében együttműködésük szabályozása.

A megállapodás megkötésénél jeleztük, hogy 2016. december 06. napján Hévíz Város Önkormányzat és a Nagykanizsai Tankerületi Központ között létrejött egy használati szerződés, mely szerződés 1. pontja szerint az Önkormányzat használatba adja a Tankerületi Központnak a nevezett 1089/1. hrsz. - ú ingatlant, mely ingatlan a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához szükséges (sportoktatás, iskolai rendezvények).

A Nemzeti Sport Központok jelezte, hogy az ingyenes állami tulajdonba adáshoz szükséges az Önkormányzat nemleges nyilatkozata, arról, hogy az adott vagyonelem, kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Továbbá jelezte, hogy a tervezett csarnoképület elhelyezése érdekében a meglévő ingatlan jelentősebb mértékű bővítése szükséges.(Lásd melléklet!) A bővítés az ingatlan nyugati oldalán, az Aquamarin Szálloda területe felé lenne lehetséges. Mivel a két ingatlan határa építési övezeti határ, a telekalakítás a szabályozási terv módosításával lenne megvalósítható.

Az ingatlan állami tulajdonba adása meg kell, hogy előzze beruházás megkezdését. Ez azt jelenti, hogy a meglévő csarnoképületet még a beruházás megkezdése előtt el kellene bontani.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény leírja azonban, hogy a vagyonátadás nem veszélyeztetheti az Önkormányzati feladatok ellátását, és nem adható át köznevelési feladat biztosításához kapcsolódó vagyonelem. Ezt az NSK felé az Önkormányzat már az előzetes együttműködési megállapodás aláírásakor jelezte.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

108. § (1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.

(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

A fent leírtakra való hivatkozással új helyszín keresése látszik indokoltnak.

A kézilabda Munkacsarnok elhelyezésére megfelelőnek mutatkozik a műfüves labdarugó pálya mögött elhelyezkedő 1455/8. hrsz.—ú. önkormányzati tulajdonú ingatlan. Nevezett ingatlanon a tervezett méretű épület elhelyezhető.

(lásd mellékletben)

Az ingatlan Hévíz Város Szabályozási tervében jelenleg Ksp-Sz övezetben található. Ahhoz, hogy a projekt megvalósítható legyen az ingatlan övezeti besorolását meg kell változtatni, amely a szabályozási terv módosításával történhet meg. A nevezett módosítás a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a alapján tárgyalásos eljárás előírása szerint készíthető el a legrövidebb idő alatt. A tárgyalásos eljárás hozzávetőlegesen másfél, két hónap időtartamot vesz igénybe. Ebben az esetben a partnerségi egyeztetés a hosszabb idő. Az államigazgatási szerveket az Állami Főépítész hívja meg nyolc napos határidővel tárgyalásra. Ezután készül el a záró szakmai vélemény melyet a Testületnek kell majd elfogadnia.

A módosítás menetrendje a következő:

- Képviselő-testületi döntés a szabályozási terv és HÉSZ módosításának megindításáról

- tervkészítés

- Képviselő-testületi elfogadás

- partnerségi egyeztetés-lakossági fórum

- anyag elküldése az Állami Főépítésznek

- államigazgatási szervek tárgyalásra való meghívása 8 napos határidővel

- egyeztető jegyzőkönyv alapján záró vélemény kérés

- Képviselő-testületi elfogadás

Amennyiben a Tisztelt Képviselő – testület úgy dönt, hogy a Kézilabda Munkacsarnokot a Hévíz 1455/8. hrsz. - ú ingatlanon kívánja megvalósítani, úgy a meglévő városi sportcsarnok elbontása okafogyottá válik. Ebben az esetben célszerű lenne egy állapot felmérési tervdokumentációt elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét is. Amennyiben az épület gazdaságosan felújítható, úgy az állapot felmérési tervek folytatásaként egy felújítási tervdokumentáció készítése lehetne a következő lépés, amely az anyagi források rendelkezésre állás szerint ütemezné a jövőbeni felújítási munkákat. A tervek elkészítésére, valamint az esetleges felújítási munkák első ütemére a fedezetet, a bontásra előirányzott költségvetési összeg biztosíthatná.

Tisztelt Képviselő-testület!

- Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozatában kijelölt helyszín módosítását kezdeményezi a Nemzeti Sportközpontnál.

- A Képviselő-testület a kézilabda munkacsarnok új helyszínének (a Hévíz 1089/1. hrsz-ú ingatlan helyett) a Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant kijelölni kezdeményezi.

- A Képviselő-testület a Nemzeti Sportközpont helyszínt módosító nyilatkozata esetére a 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan Magyar Állam javára történő térítésmentes átadását közfeladat-ellátás céljára jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan átadásával kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2018. június 30.

- A Képviselő-testület a 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Sportközpontokkal az ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS-t 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, a 1089/1. hrsz-ú ingatlanra kötött előzetes megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezésével, megkösse vagy azt képviselő-testület elé terjessze.

- A Képviselő-testület elrendeli a 1455/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Szabályozási Terv módosításának megindítását kézilabda munkacsarnok fejlesztési cél megvalósítása érdekében.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: azonnal

- A Képviselő-testület a 1089/1. hrsz-ú „sportcsarnok, udvar” megjelölésű ingatlanon található sportcsarnok állapot felmérési tervdokumentációját elkészíttetni, amely vizsgálná a gazdaságos felújítás lehetőségét, és annak ismeretében hozza meg a döntését az 2. pont szerinti kezdeményezés befogadása esetén a felújítási tervdokumentáció készítéséről.

- Az állapot felmérési tervdokumentáció költségeinek teljesítésére Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(I. 26.) költségvetési rendelete 2/2. melléklet 31. egyéb ki nem emelt tevékenység sor biztosít fedezetet.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2018. augusztus 31.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Keserű Klaudia | jogász |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

IV. melléklet

Tervezők általl javasolt telekszélesítés az Aqumarin szállloda felé

Beilesztett látványterv Hévíz 1455/8 hrsz.-ú ingatlanra