Iktatószám: KGO/376-4/2013

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás kibocsátása a „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projekt kivitelezésére

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Csongrádiné Olasz Sára referens

Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata, mint a projekt Konzorciumvezetője közbeszerzési eljárás keretében a kiviteli tervek elkészítése tárgyában szerződést kötött a Pannonway Kft-vel. A vállalkozó határidőre elkészítette a terveket, mely alapján a Hévíz, 1627/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett alpályaudvar és a hozzá tartozó bekötő utak kivitelezésére, és a Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése közbeszerzési eljárás lefolytatható az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt keretében.

A közbeszerzési eljárást két részfeladatra együttesen célszerű lefolytatni:

1. részfeladat Hévíz, helyi járati központ kivitelezése

2. részfeladat Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése

A két részfeladat a Kbt. 18 § előírásait alkalmazva két építési beruházás, azaz nem egybeszámítandók. Ugyan egy támogatási szerződés keretében és a kistérségi tömegközlekedési infrastruktúra részeként megvalósuló, de az itt vizsgálandó gazdasági és műszaki funkció egységét tekintve nem egybetartozó beruházások. A két projektelem önállóan és egymástól függetlenül is működőképes, funkcióját betölti. Jelentős részben tartalmilag sem hasonlóak. Eltérő engedélyezési eljárások, külön engedélyek alapján, egymástól távoli ingatlanokon létesülnek, azaz a pályázati projekten kívül más összefüggés nem merül fel.

Az autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése tárgyban lefolytatott meghívásos közbeszerzési eljárást 2013. november 25-i ülésen a 314/2013. (XI. 25.) határozatával eredménytelennek nyilvánította a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy nem érkezett a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő ajánlat.

A helyi járatú központ költségbecslései hasonlóan (alul)árazottak.  Ezért a legkedvezőbb ár és a legoptimálisabb műszaki tartalom elérése lesz a fő prioritás. Ennek elérése érdekében a teljes projekt megvalósítás (építés kivitelezés) tárgyban egyetlen, nyílt, tárgyalásos eljárás meghirdetését látjuk indokoltnak. Ezért tárgyi eljárás a Kbt. III rész, Nemzeti Eljárásrend 121/b. § szakasza szerinti hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárást javasolunk.

A további részekre bontás nem lenne ésszerű, tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák (összefüggő út és közművek, közöttük az új épülettel) elaprózásából adódóan az alkalmazott technológiák és kapacitások hatékonyan nem lennének kihasználhatók illetve, a munkaterületen térben összehangolandó, egymásra épülő feladatok megvalósítása egy kivitelező által szervezhető meg.

A tételes kiviteli és forgalomszabályozási tervek a műszaki tartalmat a végletekig specifikálják. Kiegészítésekre, észrevételekre a törvény ad lehetőséget kiegészítő tájékoztatás keretében. Tárgyalást a kellően részletes és a támogatási szerződés szerint korlátozottan megváltoztatható műszaki tartalmakra és a jogszabályok által részletesen szabályozott szerződéses feltételekre tekintettel nem sok értelme lenne tartani. Ebben a környezetben egy árlejtés nem segítené, hanem inkább gátolná a minőséget garantáló jó kivitelező kiválasztását, az elérhető árelőny pedig nem állna arányban a teljesítésben mutatkozó különbséggel.

Az ajánlattevők kiválasztásának általános szempontja a tárgyi tapasztalat, felkészültség, vevői elégedettség. Minimalizálva a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, elkerülendők a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítók, csődveszély, stb. Az ajánlattevők legyenek képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi hátterük, szerződéses és fizetési fegyelmük, jó hírnevük legyen jó. Összegezve, a minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. Ezért, tekintettel a nyílt eljárásra, a műszaki szakmai alkalmasság körében célszerű a projektben elvárt teljesítménynek megfelelő referencia és humán erőforrás feltételeket szabni.

A kellően részletesen meghatározott alkalmassági feltételnek megfelelő cégek várhatóan közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) különbség közöttük. Továbbá szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályozott mértékétől, illetve a piacon szokásostól eltérő feltételek (jótállás, kötbér, biztosítékok) alkalmazását nem indokolja különleges körülmény, így az nem jelentene „kézzel fogható” előnyt, ezért a szerződéses feltételek és szerződést biztosító mellékkötelezettségek egységes megfogalmazása és csak az ajánlati ár értékelése célszerű.

A tervezői költségbecslés szerint (nettó)

Helyi járatú központ: 148 841 459,- Ft

Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése: 57 788 051,- Ft

A Kbt. 11. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).

A fedezet már a tervezői becsléshez sem elegendő. A Támogatási Szerződés nem tartalmazza megfelelően a közvilágítás, épület közműellátás költségét, több eleme alultervezett. Illetve a korábbi beszerzéseink példája szerint valószínű, hogy a tervezői árnál magasabb lesz a legkedvezőbb ajánlat.

Ezért az eredménytelen eljárást figyelembe véve a becsült érték az alábbiak szerint módosul:

Helyi járatú központ: 233.995.734,- Ft (arányosítva a megállóhelyekre érkezett ajánlatokkal)

Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése: 90.849.401,- Ft

Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti költségvetésének terhére biztosítja  a fedezetet.

Mellékletek:

- melléklet Felelősségi rend

- melléklet Ajánlati felhívás

- melléklet Ajánlati dokumentáció

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” c. projektben a „Hévízi alpályaudvar kivitelezése” és a Hévíz és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (építés kivitelezés) megnevezésű közbeszerzési eljárás előterjesztés szerinti dokumentumait a Frimobi Kft., mint a hivatkozott projekt közbeszerzési eljárások eljárói és közbeszerzési tanácsadói feladatait ellátó megbízott szerződése szerinti előterjesztésére a képviselő-testület jóváhagyja.

- A képviselő-testület, mint döntéshozó által jóváhagyott dokumentumok a következők:

- melléklet: Felelősségi rend

- melléklet: Ajánlati felhívás

- melléklet: Ajánlati dokumentáció

- A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

Felelősségi rend

Ajánlati felhívás

Ajánlati dokumentáció

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea Csongrádiné Olasz Sára | ügyintéző |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |