ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. október 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: KEOP-5.7.0/15-2015-0077 azonosító számú, Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése Támogatási Szerződés megkötése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2015. július 27-én a KEOP-5.7.0/2015 kódszámú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra az Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyában, melyet a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 90 403 233,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt bemutatása:

A lapostetős épületrészek tartalmaznak hőszigetelő réteget, de energetikailag a vonatkozó előírásoknak már nem felelnek meg, ezért ezek a felületek új hőszigetelő és új vízszigetelő réteget kapnak. A beépített tetőtéri részeket is többlet hőszigeteléssel látjuk el azokon a helyeken, ahol a hőszigetelés hozzáférhető: ezek a beépített tetőtéri felületek vízszintes lezárása, melyek ma is nemjárható padlástérként funkcionálnak. A munka másik nagy volumenű része a nyílászárók korszerűsítése.

A korszerűsítésnél a 7/2006-os (V. 24.) TNM rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról) vonatkozó előírásait vettük figyelembe.

A tervezett tevékenységek a következők:

- homlokzati mezők, alulról hűlő födémek hőszigetelése 15 cm-es grafit adalékos EPS hőszigetelő rendszerrel;

- lábazati részek hőszigetelése 50 cm magasságban 12 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;

- az 1940-es években épült részen a pincefödém hőhídmentesítése céljából 8 cm-es XPS hőszigetelő rendszer beépítése a ciklopkő lábazatra;

- az ablakok szemöldökénél tűzterjedési gát kialakítása 20 cm magas 15 cm-es ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;

- lapostetőhöz csatlakozó attika- és egyéb falak hőszigetelése 10 cm-es XPS hőszigetelő rendszerrel;

- beépítetlen padlás falainak hőszigetelése 10 cm-es grafit adalékos EPS hőszigetelő rendszerrel;

- beépítetlen padlástér födémének hőszigetelése ásványgyapot hőszigeteléssel;

- beépített padlástér fölötti vízszintes lezárás többlet-hőszigetelése befújt cellulóz hőszigeteléssel;

- kapcsolt gerébtokos és egyesített szárnyú fa- ill. acélszerkezetű nyílászárók, üvegfalak kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetekre (szadadba nyíló ajtók átalakítása tűzvédelmi szempontok figyelembe vételével);

- kopolit üveggel készült tetőfelülvilágító szerkezet kicserélése hőszigetelő üvegezésű alumínium szerkezetre;

- üvegtégla felület kicserélése hőszigetelő üvegezésű műanyagszerkezetre;

- technológiai szükségességből elbontandó ereszburkolat helyén nem éghető burkolat beépítése;

- járulékosan felmerülő csatlakozó szerkezetek átalakítása, átszerelése, visszaépítése: káva és vakolatbontás, visszaépítés, festés, szárazépítés, lapostető vízszigetelése, bádogos szerkezetek, közmű- és gépészeti vezetékek, szellőzők, villámhárító levezetője, stb.

A tervezők a terveket és a költségvetést elkészítették, mely alapján a kivitelezés teljes költsége bruttó 106 326 628,- Ft.

Azonban a kivitelezés elszámolható költsége nem haladhatja meg a felújítással érintett nyílászárók teljes felülete és a nettó 60 000,- Ft/m2 fajlagos szorzata, valamint a felújítással érintett egyéb épülethatárolók teljes felülete és a nettó 15 000,- Ft/m2 fajlagos szorzata összegeként adódó értéket.

A pályázati felhívásban megadott fajlagosok alapján elszámolható nettó költség maximum 67 158 000,- Ft, azaz bruttó 85 290 660,- Ft.

A pályázati felhívás szerint a projekt 100 %-os intenzitású, azonban a fenti megkötés alapján ez az építésre nem vonatkozik:

|  | Támogatás | Önerő |
| --- | --- | --- |
| Előkészítés | 1 540 500,- Ft | 0,- Ft |
| Megvalósítás | 3 572 073,- Ft | 0,- Ft |
| Kivitelezés | 85 290 660,- Ft (a kivitelezés elszámolható bruttó költség fajlagosok alapján) | 21 035 968,- Ft (kivitelezés el nem számolható költsége fajlagosok alapján) |
| Összesen: | 90 403 233,- Ft | 21 035 968,- Ft |

Kivitelező teljesítési véghatárideje: 2015. november 13.

Amennyiben a projekt 2015. december 15-ig nem valósul meg, ill. a záró elszámolási csomag nem kerül beküldésre, a támogató szervezet eláll a támogatástól, ezért nagyon jól megszervezettnek és lebonyolítottnak kell lennie a projektnek.

Hévíz, 2015. október 14.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja a KEOP-5.7.0/15-2015-0077 azonosító számú „Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése” című projekt Támogatási Szerződését.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Őry Rózsa | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |